АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДА ОБОЯНИ  КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10.11.2023                                   г. Обоянь                                            №517

Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «город Обоянь»  Обоянского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном образовании «город Обоянь»  Обоянского района Курской области и безопасность дорожного движения»

В соответствии  с Федеральным законом  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. №203 «О Стратегии  развития  информационного  общества в Российской Федерации на 2017-2030 года», на основании постановления Администрации города Обояни Курской области от 28.09.2015 №335 «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области», постановления Администрации города Обояни Курской области от 10.10.2023 №451 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годы», Администрация города Обояни

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района  Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном образовании «город Обоянь»  Обоянского района Курской области и безопасность дорожного движения».

2. Утвердить прилагаемую подпрограмму 1 «Развитие сети автомобильных дорог муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области» муниципальной программы  муниципального образования «город Обоянь»  Обоянского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном образовании «город Обоянь»  Обоянского района Курской области и безопасность дорожного движения».

3. Утвердить прилагаемую подпрограмму 2 «Развитие пассажирских перевозок в муниципальном образовании «город Обоянь» Обоянского района Курской области» муниципальной программы муниципального образования «город Обоянь»  Обоянского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном образовании «город Обоянь»  Обоянского района Курской области и безопасность дорожного движения.

4. Утвердить прилагаемую подпрограмму 3 «Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области» муниципальной программы муниципального образования «город Обоянь»  Обоянского района Курской области «Развитие транспортной системы в муниципальном образовании «город Обоянь» Обоянского района Курской области и безопасности дорожного движения».

5. Координатором реализации  запланированных мероприятий определить начальника отдела строительства, ЖКХ и архитектуры Администрации города Обояни Шапилова Е.Е.

6. МКУ «Управление ОДОМС» города Обояни (Попов Ю.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области в сети «Интернет».

7. Постановление Администрации города Обояни от 18.11.2022 №582 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном образовании «город Обоянь»  Обоянского района Курской области и безопасность дорожного движения» с 01.01.2024 признать утратившим силу.

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя  Главы Администрации города Обояни по экономике  Бочарову Е.Ю.

9. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2024 года.

Глава города Обояни                                                                  А.А. Локтионов

Е.С. Проскурина

(47141) 2-34-46

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

города Обояни Курской области

от 10.11.2023  №517

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ОБОЯНЬ» ОБОЯНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

«Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном образовании «город Обоянь»  Обоянского района Курской области и безопасность дорожного движения»

Заказчик программы - Администрация города Обояни

Ответственный исполнитель — начальник отдела строительства, ЖКХ и архитектуры Е.Е. Шапилов, телефон (47141) 2-34-46.

Дата составления проекта муниципальной программы - ноябрь 2023 г.

Паспорт

муниципальной программы муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области«Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном образовании «город Обоянь»  Обоянского района Курской области и безопасность дорожного движения»

| Наименование Программы | «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном образовании «город Обоянь» Обоянского района Курской области и безопасность дорожного движения» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основания разработки Программы | - ст. 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации; - Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» - Устав муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области |
| Заказчик Программы | Администрация города Обояни |
| Ответственный исполнитель Программы | Отдел строительства, ЖКХ и архитектуры Администрации города Обояни |
| Участники Программы | Администрация города Обояни |
| Соучастники Программы | отсутствуют |
| Подпрограммы Программы | Программа «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном образовании «город Обоянь» Обоянского района Курской области и безопасности дорожного движения» состоит из следующих подпрограмм: - «Развитие сети автомобильных дорог в муниципальном образовании «город Обоянь» Обоянского района Курской области». 2. «Развитие пассажирских перевозок в муниципальном образовании «город Обоянь» Обоянского района Курской области». - «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «город Обоянь» Обоянского района Курской области». |
| Программно-целевые инструменты Программы | отсутствуют |
| Цель Программы | Обеспечение транспортной доступности, создание наиболее благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности горожан |
| Задачи Программы | - сохранение и развитие улично-дорожной сети города Обояни; - обеспечение безопасности дорожного движения на территории города Обояни; - создание условий для комфортного проживания на территории города Обояни. |
| Целевые индикаторы, показатели Программы | - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области - доля протяженности улично-дорожной сети с твердым покрытием, в отношении которой произведен ремонт, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области; - доля государственной регистрации права муниципальной собственности на автомобильные дороги; - количество установленных дорожных знаков по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области; |
| Этапы и сроки реализации Программы | Программа реализуется в три этапа: 1-й этап - 2024 год, 2-й этап - 2025 год, 3-й этап - 2026 год |
| Объем бюджетных средств на ассигнование Программы | Общий объём средств, необходимый для реализации Программы на период 2024-2026г., составляет 7900,194 тыс. руб., в т.ч. по годам: - 2024 г. - 2554,332 тыс. руб.; - 2025 г. - 2672,931 тыс. руб.; - 2026 г. - 2672,931 тыс. руб., на реализацию подпрограммы 1: - 2024 г. - 2054,332 тыс. руб.; - 2025 г. - 2172,931 тыс. руб.; - 2026 г. - 2172,931 тыс. руб. на реализацию подпрограммы 2: - 2024 г. - 500,0 тыс. руб.; - 2025 г. - 500,0 тыс. руб.; - 2026 г. - 500,0 тыс. руб. на реализацию подпрограммы 3: - 2024 г. - 0,0 тыс. руб.; - 2025 г. - 0,0 тыс. руб.; - 2026 г. - 0,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области до 8%; -увеличение доли протяженности улично-дорожной сети с твердым покрытием, в отношении которой произведен ремонт, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области на 20%; - увеличение количества установленных дорожных знаков по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области; - разработка проектов строительства автомобильных дорог местного значения. |

I.Общая характеристика сферы реализации Программы, в том числе основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Программа «Развитие транспортной системы в муниципальном образовании «город Обоянь» Обоянского района Курской области и безопасности дорожного движения» (далее - Программа) позволяет решить следующие проблемы:

- развитие улично-дорожной сети и ее содержание в соответствии с нормативными требованиями;

- развитие пассажирских перевозок в муниципальном образовании;

- повышение безопасности дорожного движения.

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения относятся дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения на них. В рамках исполнения полномочий необходимо продолжать мероприятия по содержанию и развитию улично-дорожной сети муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области.

Для поддержания сети автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области (далее - город Обоянь) на уровне, обеспечивающем нормальное и безопасное транспортное сообщение, необходимо ежегодно выполнять работы по поддержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативном состоянии. В случае непринятия Администрацией города Обояни действенных мер по поддержанию нормативного технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования муниципального образования (текущего содержания и ремонта), вероятна ситуация со значительным ухудшением общего состояния улично-дорожной сети города Обояни, что крайне негативно скажется на нормальной жизнедеятельности города, на его дальнейшем социально-экономическом развитии и на инвестиционной привлекательности.

Для обеспечения социально-экономического развития города Обояни требуется проектирование строительства новых участков автомобильных дорог, увеличение протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием.

Быстрый рост количества автомобилей за последние годы привел к увеличению плотности транспортных потоков, росту интенсивности движения, что в свою очередь увеличило нагрузку на покрытие автомобильных дорог города Обояни. Опережение роста интенсивности движения на автомобильных дорогах по сравнению с увеличением протяженности и пропускной способности автомобильных дорог приводит к росту уровня аварийности на сети автомобильных дорог общего пользования.

Проблема аварийности на территории города Обояни в последнее десятилетие приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям населения в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и низкой дисциплиной непосредственных участников дорожного движения. Проблема обеспечения безопасности дорожного движения (далее - БДД) является одной из важнейших социально-экономических и демографических проблем Российской Федерации и города Обояни в частности. Организация движения пешеходов по улично-дорожной сети города Обояни в настоящее время имеет основной недостаток - недостаточная оснащенность автомобильных дорог средствами организации дорожного движения: знаками, светофорами, и т.д. Сложившуюся ситуацию с аварийностью на автотранспорте необходимо решать путем принятия действенных и неотложных мер по совершенствованию системы обеспечения БДД.

В целях обоснования регулирования дорожного движения требуется проводить систематическую работу по устранению недостатков, выявленных в ходе проверок контрольно-надзорных органов в сфере БДД: проводить систематическое дополнение и обновление дислокации дорожных знаков и светофорных объектов, ежегодно обновлять дорожную разметку и т.д.

Реализация Программы позволит достичь намеченных изменений в сфере БДД и развития улично-дорожной сети города Обояни.

Необходимо также продолжить работу по оформлению государственной регистрации автомобильных дорог в муниципальную собственность.

При реализации Программы возможны следующие риски:

отсутствие или недостаточное финансирование мероприятий Программы может привести к тому, что показатели муниципальной программы не будут достигнуты в полном объеме и, как следствие, снизятся технические характеристики состояния улично-дорожной сети, количество рейсов пассажирских перевозок, ухудшится общий уровень экологической обстановки города Обояни.

Преодоление рисков может быть осуществлено путем сохранения устойчивого финансирования Программы.

II. Приоритеты политики в сфере реализации Программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Программы, сроков и этапов Программы

Приоритетами в политике реализации Программы является концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации.

Целями Программы являются:

обеспечение транспортной доступности, благоустройства и удовлетворение потребностей населения в качественных и безопасных пассажирских перевозках на территории муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области.

Для достижения поставленных целей в рамках реализации Программы планируется решение следующих основных задач:

- сохранение и развитие улично-дорожной сети города Обояни;

- обеспечение безопасности дорожного движения на территории города Обояни;

Ожидаемыми конечными результатами Программы являются:

- уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области до 5% в 2026 году;

- увеличение доли протяженности улично-дорожной сети с твердым покрытием, в отношении которой произведен ремонт, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области на 10 % в 2026 году;

- увеличение количества установленных дорожных знаков по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области.

Программу предполагается реализовывать в 2024-2026 году в три этапа: 1-й этап 2024 год, 2-й этап 2025 год, 3-й этап 2026 год.

III. Сведения о показателях и индикаторах Программы

Показатели (индикаторы) реализации Программы оцениваются в целом для Программы. Сведения о показателях (индикаторах) Программы и их значениях приведены в приложении №1 к Программе.

IV. Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы

В состав Программы входят подпрограммы:

1. «Развитие сети автомобильных дорог муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области», которая включает следующие основные мероприятия:

- капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- разработка проектов строительства автомобильных дорог местного значения.

2. «Развитие пассажирских перевозок в муниципальном образовании».

3. «Повышение безопасности дорожного движения в  муниципальном образовании «город Обоянь» Обоянского района Курской области».

Основным мероприятием данной Пограммы является организация безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области.

V. Обобщенная характеристика мер регулирования

Меры муниципального регулирования в сфере реализации Программы отражены в приложении №3 к Программе.

VI. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации Программы

Муниципальные задания по данной Программе отсутствуют.

VII. Информация об участии предприятий и организаций, независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, а также государственных внебюджетных фондов в реализации Программы

Программа реализуется Администрацией города Обояни, являющимся ее ответственным исполнителем.

VIII. Обоснование выделения подпрограмм

Состав подпрограмм определен исходя из состава задач Программы, решение которых необходимо для реализации Программы.

Решение задач Программы осуществляется посредством выполнения соответствующих подпрограмм:

  - «Развитие сети автомобильных дорог муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области»;

  - «Развитие пассажирских перевозок в муниципальном образовании»

  - «Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области».

Каждая из указанных подпрограмм выделена исходя из масштаба и сложности решаемых в ее рамках задач Программы и является в достаточной степени самостоятельным комплексом взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам мероприятий.

IX. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы

Программа обеспечивает решающий вклад в достижение стратегических целей, в том числе по реализации обеспечения транспортной доступности, благоустройства и удовлетворения потребностей населения в качественных и безопасных пассажирских перевозках на территории муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области.

Расходы на реализацию Программы в целом осуществляются в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств в соответствии с решением Собрания депутатов города Обояни о бюджете муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области (далее - местный бюджет) на соответствующий финансовый год и плановый период.

Объем финансового обеспечения реализации Программы за счет средств местного бюджета за весь период ее реализации составляет 6400,194 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации Программы представлено в приложениях №4 к Программе.

XI. Анализ рисков реализации Программы (вероятных явлений, событий, процессов, не зависящих от ответственного исполнителя, соисполнителей и участников Программы (подпрограммы) и описание мер управления рисками реализации Программы

При реализации Программы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

Риски реализации Программы следующие:

неисполнение расходных обязательств местного бюджета по Программе;

несоблюдение сроков реализации Программы, неэффективное расходование денежных средств;

неосвоение выделенных денежных средств;

природно-техногенные (экологические катастрофы, эпидемии, неблагоприятные климатические изменения, природные катаклизмы и стихийные бедствия.

XII. Методика оценки эффективности Программы

Методика оценки эффективности и результативности Программы учитывает реализацию достижения целей и решения задач Программы в целом.

Эффективность Программы оценивается путем сопоставления плановых и фактических значений показателей, результатов, объемов расходов с учетом реализовавшихся рисков и изменения условий в сфере печати и массовой информации.

Результаты оценки эффективности служат для принятия решений ответственным исполнителем Программы о корректировке перечня и состава

мероприятий, графиков реализации, объемов бюджетного финансирования в соответствии с действующим законодательством.

Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе:

    - оценки степени достижения целей и решения задач Программы в целом путем сопоставления фактических значений показателей (индикаторов) Программы и их плановых значений (оценка результативности).

Расчет результативности по каждому показателю Программы производится по формуле:

Сд i= Зфi /Зп i * 100%,

где:

Сд i - степень достижения i- показателя Программы (процентов);

Зф i - фактическое значение показателей (индикаторов);

Зп i - плановое значение показателей (индикаторов).

Расчет результативности реализации Программы в целом проводится по формуле:

Сд= (Сд1+Сд2+.. ..+ОД/n,

где:

Сд - результативность реализации Программы (процентов);

n - количество показателей Программы;

    - степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования мероприятий, представленных в приложении №5 к Программе, по формуле:

Уф = Фф/Фп * 100%,

где:

Уф - уровень финансирования реализации мероприятий Программы;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий Программы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период;

    - степени реализации мероприятий путем сопоставления количества выполненных и планируемых мероприятий Программы по годам на основе ежегодных планов реализации Программы;

    - расчета эффективности использования средств местного бюджета на реализацию Программы, который производится по следующей формуле:

Э = Уф/Сд,

где:

Э - эффективность использования средств местного бюджета;

Уф - показатель уровня финансирования реализации мероприятий Программы;

Сд - показатель результативности реализации Программы.

В целях оценки эффективности использования средств местного бюджета при реализации Программы устанавливаются следующие критерии:

если значения показателя эффективности использования средств о бюджета города Обояни (Э) равно 1, то такая эффективность оценивается как соответствующая запланированной;

если значения показателя эффективности использования средств бюджета города Обояни (Э) меньше 1, то такая эффективность оценивается как высокая;

если значения показателя эффективности использования средств бюджета города Обояни (Э) больше 1, то такая эффективность оценивается как низкая.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к муниципальной программе муниципального

образования «город Обоянь» Обоянского района

Курской области «Развитие транспортной

системы, обеспечение перевозки пассажиров

в муниципальном образовании «город Обоянь»

Обоянского района Курской области и

безопасность дорожного движения»

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном образовании «город Обоянь»  Обоянского района Курской области и безопасность дорожного движения» и их значениях

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области | % | 10 | 8 | 5 |
|  | - доля протяженности улично - дорожной сети с твердым покрытием, в отношении которой произведен ремонт, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области | % | 15 | 10 | 5 |
|  | - количество установленных дорожных знаков по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области | шт. | 0 | 0 | 0 |
|  | - количество автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области, на которых нанесена дорожная разметка | шт. | 1 | 1 | 1 |
|  | - количество автобусных маршрутов (проценты) | % | 100 | 100 | 100 |

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к муниципальной программе муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров  в муниципальном образовании «город Обоянь» Обоянского района Курской области и безопасности дорожного движения»

Перечень основных мероприятий муниципальной программы муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном образовании «город Обоянь»  Обоянского района Курской области и безопасность дорожного движения»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь с показателями Программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог в муниципальном образовании «город Обоянь» Обоянского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1. «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Администрация города Обояни | 2024 год | 2026 год | Организация транспортных потоков | Обострение социальной напряженности в обществе | Соответствует целевым индикаторам, показателям Программы |
| 2. | Основное мероприятие 2. «Строительство (реконструкция), автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Администрация города Обояни | 2024 год | 2026 год | Организация транспортных потоков | Обострение социальной напряженности в обществе | Соответствует целевым индикаторам, показателям Программы |
| 3. | Основное мероприятие 3. «Содействие развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Администрация города Обояни | 2024 год | 2026 год | Организация транспортных потоков | Обострение социальной напряженности в обществе | Соответствует целевым индикаторам, показателям Программы |
| Подпрограмма 2 «Развитие пассажирских перевозок в муниципальном образовании «город Обоянь» Обоянского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению в границах муниципального образования» | Администрация города Обояни | 2024 год | 2026 год | Удовлетворение потребностей населения в качественных и безопасных пассажирских перевозках на территории МО «город Обоянь» | Риск уменьшения транспортных маршрутов | Соответствует целевым индикаторам, показателям Программы |
| Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие «Мероприятия по организации безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области» | Администрация города Обояни | 2024 год | 2026 год | Организация транспортных и пешеходных потоков на территории города | Риск увеличения дорожно- транспортных происшествий | Соответствует целевым индикаторам, показателям Программы |

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к муниципальной программе муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров  в муниципальном образовании «город Обоянь» Обоянского района Курской области и безопасности дорожного движения»

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном образовании «город Обоянь»  Обоянского района Курской области и безопасность дорожного движения»

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Решение Собрания депутатов города Обояни от 26.04.2013 г. №387-4-РС «О создании муниципального дорожного фонда муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области» | Финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения. | Администрация города Обояни |  |
| 2. | Решение Собрания депутатов города Обояни от 26.04.2013г. №388-4-РС « Об утверждении порядка формирования и ипользования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области» | Формирование и использование бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области. | Администрация города Обояни |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

к муниципальной программе муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров  в муниципальном образовании «город Обоянь» Обоянского района Курской области и безопасности дорожного движения»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном образовании «город Обоянь»  Обоянского района Курской области

и безопасность дорожного движения»

| Статус | Наименование Программы, Подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| Муниципальная программа муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области | Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном образовании «город Обоянь» Обоянского района Курской области и безопасность дорожного движения» | Администрация города Обояни | х | х | х | х | 2554,332 | 2672,931 | 2672,931 |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог в муниципальном образовании «город Обоянь» Обоянского района Курской области» | всего | х | х | х | х | 2054,332 | 2172,931 | 2172,931 |
|  | Ремонт автомобильных дорог местного значения | Администрация города Обояни | 001 | 0409 | 11201С1424 | 200 | 1954,332 | 2072,931 | 2072,931 |
|  | Разработка проектно-сметной документации на строительство автодорог в г. Обояни Курской области и экспертиза смет | Администрация города Обояни | 001 | 0409 | 11201С1424 | 200 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Администрация города Обояни | 001 | 0409 | 11202S3390 | 200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | «Строительство (реконструкция), автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Администрация города Обояни | 001 | 0409 | 11202S3390 | 400 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие пассажирских перевозок в муниципальном образовании «город Обоянь» Обоянского района Курской области | всего | х | х | х | х | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
|  | «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению в границах муниципального образования» | Администрация города Обояни | 001 | 0408 | 11301С1426 | 800 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
|  | Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области» Основное мероприятие ««Мероприятия по организации безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области» | всего | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | «Приобретение дорожных знаков для установки на территории муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области» и нанесение дорожной разметки | Администрация города Обояни | 001 | 0412 | 11401С1459 | 200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

ПАСПОРТ

Подпрограммы 1 «Развитие сети автомобильных дорог муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области» муниципальной программы  муниципального образования «город Обоянь»  Обоянского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном образовании «город Обоянь»  Обоянского района Курской области и безопасность дорожного движения»

| Наименование Подпрограммы | «Развитие сети автомобильных дорог муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области» муниципальной программы муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном образовании «город Обоянь» Обоянского района Курской области и безопасность дорожного движения» (далее– Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Подпрограммы | - ст. 179.4 Бюджетного кодекса российской Федерации; - федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - федеральный закон от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» - Устав муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области |
| Заказчик Подпрограммы | Администрация города Обояни |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Отдел строительства, ЖКХ и архитектуры Администрации города Обояни |
| Основное мероприятие | 1. Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения. 2. Строительство (реконструкция), автомобильных дорог общего пользования местного значения. 3. Содействие развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
| Цель Подпрограммы | - развитие сети автомобильных дорог, обеспечивающей снижение транспортных издержек в экономике; - повышение доступности автомобильных дорог общего пользования для населения; - повышение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам; - увеличение пропускной способности дорог местного значения; - повышение устойчивости и сохранение существующей сети автомобильных дорог общего пользования; - увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационному состоянию; - доведение технического и эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов до нормативных требований. |
| Задачи Подпрограммы | - строительство и ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального образования; - повышение уровня содержания дорог; - восстановление и улучшение эксплуатационных качеств автомобильных дорог до нормативных показателей; - снижение уровня аварийности, сопутствующими причинами которой являются неудовлетворительные дорожные условия; - разработка проектно-сметной документации строительства автомобильных дорог местного значения |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы | 1-й этап - 2024 год, 2-й этап - 2025 год, 3-й этап - 2026 год |
| Объем и источники финансирования Подпрограммы | - бюджет города Обояни Объем финансирования – 6400,194 тыс. рублей, в том числе: - 2022 г. - 2054,332 тыс. рублей; - 2023 г. - 2172,931 тыс. рублей; - 2024 г. - 2172,931 тыс. рублей. |
| Методы реализации Подпрограммы | Перечень мероприятий Программы |
| Ожидаемые результаты от реализации Подпрограммы | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования |
| Целевые показатели реализации Подпрограммы | - проведение межевания автомобильных дорог общего пользования местного значения проведение кадастровых работ |

Характеристика проблемы

Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, позволяет расширить производственные возможности экономики за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки.

Социальная значимость роли автомобильных дорог может быть оценена по следующим показателям:

- экономия свободного времени;

- увеличение занятости;

- снижение миграции населения и т.д.

Дорожная обстановка улиц требует приведения их в надлежащий вид в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 51256-99 (далее ГОСТ) и другими нормативными документами. Современные транспортные средства требуют надежных дорожных сооружений, которые необходимо сохранить и поддерживать в надлежащем состоянии, отвечающим требованиям ГОСТ.

Автомобильные дороги являются одним из важнейших элементов транспортной системы города, оказывающей огромное влияние на его социальное и экономическое развитие. Ежегодный годовой прирост автомобильного парка составляет не менее 10%, в связи с этим соответственно растет и интенсивность автомобильного движения.

Основными причинами возникновения дорог с отклонениями от требований ГОСТа являются:

- истечение сроков службы дорожных покрытий;

- высокая грузонапряженность и интенсивность движения, и разнообразие транспортных средств;

- наличие под проезжей частью и тротуарами различных инженерных коммуникаций, имеющих высокую степень износа (количество вскрытий существенно влияет на срок службы дорожных одежд);

- ежегодная, на протяжении многих лет, нехватка денежных средств для выполнения капитального и текущего ремонта.

Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог и сооружений на них.

Основные задачи, сроки реализации Подпрограммы

Основные цели Подпрограммы:

Целью Подпрограммы является приведение местных дорог и тротуаров в состояние, отвечающее требованиям ГОСТа.

- повышение доступности автомобильных дорог общего пользования для населения;

- повышение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам;

- повышение устойчивости и сохранение существующей сети автомобильных дорог общего пользования;

- увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационному состоянию;

- доведение технического и эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов до нормативных требований;

- строительство и ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального образования;

- повышение уровня содержания дорог, повышающих уровень экономической привлекательности для развития инвестиционной деятельности;

- восстановление и улучшение эксплуатационных качеств автомобильных дорог до нормативных показателей, обеспечивающих ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике, что позволит улучшить пропускную способность дорожной сети;

- снижение уровня аварийности, сопутствующими причинами которой являются неудовлетворительные дорожные условия, в целях повышения надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам за счет выполнения целевых мероприятий по обустройству аварийно-опасных участков дорог ограждающими устройствами, а также ремонтом мостов.

Срок реализации Подпрограммы: 2024-2026 годы.

Механизм реализации и контроль за исполнением Подпрограммы

Реализацию Подпрограммы, контроль за ходом реализации Подпрограммы, мониторинг выполнения показателей Программы и сбор оперативной отчетной информации осуществляет ответственный исполнитель Подпрограммы – отдел строительства, ЖКХ и архитектуры Администрации города Обояни.

Управление реализацией Подпрограммы включает:

- обеспечение эффективного целевого использования средств, включая средства государственной поддержки, в соответствии с определенными приоритетами;

- осуществление контроля при реализации инвестиционных проектов и передача в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено.

Администрация города Обояни несёт ответственность за реализацию подпрограммы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объёмы их финансирования.

Отбор организаций - исполнителей Подпрограммы осуществляется в соответствии с законодательством, посредством заключения муниципальных контрактов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования.

Оценка социально-экономической эффективности от реализации Подпрограммы

Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы осуществлена на основе определения эффекта от реализации мероприятий Подпрограммы в сфере деятельности транспорта (далее - транспортный эффект). Транспортный эффект отражает экономию затрат на эксплуатацию транспортных средств, сокращение времени нахождения в пути, повышение эффективности использования транспортных средств, снижение риска дорожно-транспортных происшествий и создание комфортных и безопасных условий в пути следования. Этот эффект в стоимостном выражении определяется исходя из изменения показателей себестоимости перевозок, экономических потерь от дорожно-транспортных происшествий, а также стоимостной оценки экономии времени поездки и ресурсов за счет ускорения оборачиваемости автомобилей.

Внетранспортный эффект определяется на основе оценки влияния совершенствования и развития сети автомобильных дорог местного значения на социально-экономическое развитие и экологическую обстановку. К числу наиболее значимых социально-экономических результатов развития сети автомобильных дорог местного значения относятся:

- повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населения;

- активизация экономической деятельности, содействие освоению новых территорий и ресурсов, расширение рынков сбыта продукции;

- снижение транспортной составляющей в цене товаров и услуг;

- улучшение транспортного обслуживания населения;

- создание новых рабочих мест;

- сокращение негативного влияния транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду.

Контроль за ходом реализации Подпрограммы

Общий контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляется Администрацией города Обояни. Управление и текущий контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляются отделом строительства, ЖКХ и архитектуры Администрации города Обояни.

Ежеквартально, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, начальник отдела строительства, ЖКХ и архитектуры Администрации города Обояни представляет Главе города Обояни обобщенную информацию о выполнении программных мероприятий и достигнутых результатах.

Планируемые затраты на ремонт, строительство и реконструкцию автомобильных дорог местного значения муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области указаны в таблице №1 к Подпрограмме.

Таблица №1                                                                                                                                                                                             к подпрограмме 1 «Развитие сети автомобильных

дорог муниципального образования «город Обоянь»

Обоянского района Курской области муниципальной

программы муниципального образования «город Обоянь»

Обоянского района Курской области «Развитие

транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров

в муниципальном образовании «город Обоянь»  Обоянского

района Курской области и безопасность дорожного движения»

| № п/п | Наименование |  | Затраты на выполнение тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Местный бюджет |  | Областной бюджет |  |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт площадка под Автостоянку по ул. Ленина | 1954,332 |  |  |  |  |
| 2 | Разработка ПСД | 100,000 |  |  |  |  |
|  |  | 2054,332 |  |  |  |  |
| 2025 год |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Ватутина | 443,232 |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Луговая | 543,232 |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина | 543,232 |  |  |  |  |
| 4 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Мичурина | 543,235 |  |  |  |  |
| 5 | Разработка ПСД | 100,000 |  |  |  |  |
|  |  | 2172,931 |  |  |  |  |
| 2026 год |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Садовая |  |  | 443,232 |  |  |
| 2 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Псельская |  |  | 543,232 |  |  |
| 3 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Новопоселковая |  |  | 543,232 |  |  |
| 4 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Мирная |  |  | 543,235 |  |  |
| 5 | Разработка ПСД |  |  | 100,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2172,931 |  |  |

П А С П О Р Т

Подпрограммы 2 «Развитие пассажирских перевозок в муниципальном образовании «город Обоянь» Обоянского района Курской области»

муниципальной программы  муниципального образования «город Обоянь»  Обоянского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном образовании «город Обоянь»  Обоянского района Курской области и безопасность

дорожного движения»

| Наименование Подпрограммы | «Развитие пассажирских перевозок в муниципальном образовании «город Обоянь» Обоянского района Курской области» муниципальной программы муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном образовании «город Обоянь» Обоянского района Курской области и безопасность дорожного движения» (далее – Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Подпрограммы | - ст. 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации; - Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» - Устав муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области |
| Заказчик Программы | Администрация города Обояни |
| Ответственный исполнитель Программы | Отдел строительства, ЖКХ и архитектуры Администрации города Обояни |
| Основное мероприятие | Создание условий для предоставления транспортных услуг населению в границах муниципального образования |
| Цель Подпрограммы | Удовлетворение потребностей населения в качественных и безопасных пассажирских перевозках на территории МО «город Обоянь» |
| Задачи Подпрограммы | Повышение доступности и безопасности услуг пассажирского транспорта |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | Количество автобусных маршрутов |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | срок реализации - 2024-2026 годы, 1-й этап - 2024 год; 2-й этап - 2025 год; 3-й этап - 2026 год. |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы | общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы - 1500,0 тыс. руб., в том числе: - 2024 год - 500,00 тыс. руб.; - 2025 год - 500,00 тыс. руб.; - 2026 год - 500,00 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты от реализации Подпрограммы | установление автобусных маршрутов (проценты): - в 2024 году - 100%; - в 2025 году - 100%; - в 2026 году - 100%. |

I. Характеристика сферы реализации Подпрограммы, основные проблемы в указанной сфере и прогноз ее развития

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003      №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения относятся создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения.

В настоящее время перевозки пассажиров по городским автобусным маршрутам не осуществляются.

II. Приоритеты политики в сфере реализации Подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы, сроков и этапов ее реализации

Приоритетами в политике реализации Подпрограммы является концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации.

Целью Подпрограммы является:

- удовлетворение потребностей населения в качественных и безопасных пассажирских перевозках на территории муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области.

Для достижения поставленной цели в рамках реализации Подпрограммы планируется решение следующих основных задач:

- повышение доступности и безопасности услуг пассажирского транспорта.

Ожидаемыми конечными результатами Подпрограммы являются:

- установление и сохранение количества автобусных маршрутов (проценты) в 2024 году -100% , 2025 году - 100%, 2026 году - 100%.

Подпрограмму предполагается реализовывать в 3 этапа: 1-й этап - 2024 год, 2-й этап - 2025 год, 3-й этап - 2026 год.

III. Сведения о показателях и индикаторах Подпрограммы

Показатели (индикаторы) реализации Подпрограммы оцениваются в целом для Программы. Сведения о показателях (индикаторах) Программы и их значениях приведены в приложении №1 к Программе.

IV. Обобщенная характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Реализация Подпрограммы рассчитана на 2024-2026 годы.

Перечень Программных мероприятий сформирован с учетом задач Программы, выполнение которых позволит достичь поставленную цель Подпрограммы.

Предусмотрено основное мероприятие Подпрограммы:

- создание условий для предоставления транспортных услуг населению в границах муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области.

V. Обобщенная характеристика мер регулирования

Меры муниципального регулирования в сфере реализации Подпрограммы (налоговые, таможенные, тарифные, кредитные и иные меры государственного регулирования) не применяются.

Меры правового регулирования в сфере реализации Подпрограммы на муниципальном уровне не применяются.

VI. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации Подпрограммы

Муниципальные задания по данной подпрограмме отсутствуют.

VII. Информация об участии предприятий и организаций, независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, а также государственных внебюджетных фондов в

реализации Подпрограммы

Подпрограмма реализуется Администрацией города Обояни, являющимся ее заказчиком.

VIII. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы

Подпрограмма обеспечивает решающий вклад в достижение стратегических целей, в том числе по реализации удовлетворения потребностей населения в качественных и безопасных пассажирских перевозках на территории муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области.

Расходы на реализацию Подпрограммы в целом осуществляются в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств в соответствии с решением Собрания депутатов города Обояни о бюджете города Обояни (далее - местный бюджет) на соответствующий финансовый год и плановый период.

Объем финансового обеспечения реализации Подпрограммы общий объем средств, предусмотренных на реализацию Подпрограммы - 1500,0 тыс. рублей, в том числе:

- 2024 год - 500,0 тыс. руб.;

- 2025 год - 500,0 тыс. руб.;

- 2026 год - 500,0 тыс. руб.;

IХ. Оценка степени влияния выделения  дополнительных  объемов ресурсов на показатели (индикаторы) Подпрограммы, состав и основные характеристики основных мероприятий Подпрограммы

Выделение дополнительных объемов ресурсов на реализацию Подпрограммы не предусмотрено.

X. Анализ рисков реализации Подпрограммы (вероятных явлений, событий, процессов, не зависящих от ответственного исполнителя, соисполнителей и участников Подпрограммы) и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы

При реализации Подпрограммы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

Риски реализации Подпрограммы следующие:

неисполнение расходных обязательств местного бюджета по Подпрограмме;

несоблюдение сроков реализации Подпрограммы, неэффективное расходование денежных средств;

не освоение выделенных денежных средств;

природно-техногенные (экологические катастрофы, эпидемии, неблагоприятные климатические изменения, природные катаклизмы и стихийные бедствия).

П А С П О Р Т

Подпрограммы 3 «Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области муниципальной программы  муниципального образования «город Обоянь»  Обоянского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном образовании «город Обоянь»  Обоянского района Курской области и безопасность дорожного движения»

| Наименование Подпрограммы | «Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области» муниципальной программы муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном образовании «город Обоянь» Обоянского района Курской области и безопасность дорожного движения» (далее – Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Подпрограммы | - ст. 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации; - Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» - Устав муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области |
| Заказчик Программы | Администрация города Обояни |
| Ответственный исполнитель Программы | Отдел строительства, ЖКХ и архитектуры Администрации города Обояни |
| Основное мероприятие | Мероприятия по организации безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах муниципального образования |
| Цель Подпрограммы | Обеспечение транспортной доступности на территории муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области; |
| Задачи Подпрограммы | Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области; |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | -количество установленных дорожных знаков по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области; - количество оборудованных пешеходных переходов на дорогах местного значения; |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | срок реализации - 2024-2026 годы, 1-й этап - 2024 год; 2-й этап - 2025 год; 3-й этап - 2026 год. |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы | общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы - 0,0 тыс. руб., в том числе: - 2024 год - 0,00 тыс. руб.; - 2025 год - 0,00 тыс. руб.; - 2026 год - 0,00 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты от реализации Подпрограммы | - увеличение количества установленных дорожных знаков по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области; - нанесение дорожной разметки; -увеличение протяженности пешеходных переходов вблизи школ. |

Характеристика сферы реализации Подпрограммы, основные проблемы в указанной сфере и прогноз ее развития

Опережение роста интенсивности движения на автомобильных дорогах по сравнению с увеличением протяженности и пропускной способности автомобильных дорог приводит к росту уровня аварийности на автомобильных дорог общего пользования.

Проблема аварийности на территории города Обояни в последнее десятилетие приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям населения в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и низкой дисциплиной непосредственных участников дорожного движения. Проблема обеспечения безопасности дорожного движения (далее - БДД) является одной из важнейших социально-экономических и демографических проблем Российской Федерации и города Обояни в частности. Организация движения пешеходов по улично-дорожной сети города Обояни в настоящее время имеет основной недостаток - недостаточная оснащенность автомобильных дорог средствами организации дорожного движения: знаками, светофорами, и т.д. Сложившуюся ситуацию с аварийностью на автотранспорте необходимо решать путем принятия действенных и неотложных мер по совершенствованию системы обеспечения БДД.

В целях обоснования регулирования дорожного движения требуется проводить систематическую работу по устранению недостатков, выявленных в ходе проверок контрольно-надзорных органов в сфере БДД: проводить систематическое дополнение и обновление дислокации дорожных знаков и светофорных объектов, ежегодно обновлять дорожную разметку и т.д.

Реализация Подпрограммы позволит достичь намеченных изменений в сфере БДД и развития улично-дорожной сети города Обояни.

Приоритеты политики в сфере реализации Подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы, сроков и этапов ее реализации

Приоритетами в политике реализации Подпрограммы является концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации.

Основной целью Подпрограммы: «Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области» является обеспечение транспортной доступности территории муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области.

Условием достижения цели Подпрограммы является решение следующей задачи: обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области.

Подпрограмму предполагается реализовывать в три этапа: 1-й этап - 2024 год, 2-й этап - 2025 год, 3-й этап - 2026 год.

Сведения о показателях и индикаторах Подпрограммы

Показатели (индикаторы) реализации Подпрограммы оцениваются в целом для Программы. Сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы и их значениях приведены в приложении №1 к Программе.

Обобщенная характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Реализация Подпрограммы рассчитана на 2024-2026 годы.

Перечень Программных мероприятий сформирован с учетом задач Программы, выполнение которых позволит достичь поставленную цель Подпрограммы. Предусмотрено следующее мероприятие Подпрограммы:

Основным мероприятием данной Программы являются:

- мероприятия по организации безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области.

Обобщенная характеристика мер регулирования

Меры муниципального регулирования в сфере реализации подпрограммы (налоговые, таможенные, тарифные, кредитные и иные меры государственного регулирования) не применяются.

Меры правового регулирования в сфере реализации Подпрограммы на муниципальном уровне не применяются.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации Подпрограммы

Муниципальные задания по данной Подпрограмме отсутствуют.

Информация об участии предприятий и организаций, независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, а также государственных внебюджетных фондов в реализации Подпрограммы

Программа реализуется Администрацией города Обояни, являющимся ее ответственным исполнителем.

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы

Подпрограмма обеспечивает решающий вклад в достижение стратегических целей, в том числе по реализации обеспечения транспортной доступности.

Расходы на реализацию Подпрограммы в целом осуществляются в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств в соответствии с решением Собрания депутатов города Обояни о бюджете города Обояни (далее - местный бюджет) на соответствующий финансовый год и плановый период.

Объем финансового обеспечения реализации Подпрограммы 0,0 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы представлено в приложении  к Программе.

Оценка степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов на показатели (индикаторы) Подпрограммы, состав и основные характеристики основных мероприятий Подпрограммы

Выделение дополнительных объемов ресурсов на реализацию Подпрограммы не предусмотрено.

Анализ рисков реализации подпрограммы (вероятных явлений, событий, процессов, не зависящих от ответственного исполнителя, соисполнителей и участников подпрограммы) и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы

При реализации Подпрограммы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

Риски реализации Подпрограммы следующие:

неисполнение расходных обязательств местного бюджета по Подпрограмме; несоблюдение сроков реализации Подпрограммы, неэффективное расходование денежных средств;

не освоение выделенных денежных средств; природно-техногенные (экологические катастрофы, эпидемии, неблагоприятные климатические изменения, природные катаклизмы и стихийные бедствия.