## АДМИНИСТРАЦИЯ

## ГОРОДА ОБОЯНИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.05.2022г.				          	                     №274

Обоянь

Об утверждении Плана мероприятий по улучшению состояния противопожарного водоснабжения на территории муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области на период 2023 - 2025 годы

В целях улучшения состояния источников наружного противопожарного водоснабжения на территории муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Уставом муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области, Администрация города Обояни

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить План мероприятий по улучшению состояния противопожарного водоснабжения на территории муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области на период 2023 - 2025 годы.

- Разместить  настоящее постановление на  официальном сайте муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области  в сети «Интернет»

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя Главы Администрации города Обояни по экономике Е.Ю. Бочарову.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

И.о. Главы города Обояни                                      Е.Ю. Бочарова.

Бочарова Е.Ю.

8(47141) 2-19-52

Приложение №1

к постановлению Администрации

города Обояни Курской области

от 23.05.2022г. №274

План

мероприятий по улучшению состояния противопожарного водоснабжения на территории муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области на период 2023 - 2025 годы

| № п/п | Планируемые мероприятия | Ответственные исполнители | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение общей инвентаризации источников противопожарного водоснабжения на территории муниципального образования | Администрация города Обояни | июнь-сентябрь 2023 г. |
| 2 | Проведение детального анализа противопожарной обстановки на территории муниципального образования с выработкой решений по достижению требуемого уровня пожарной безопасности | Администрация города Обояни, начальник пожарной части Обоянского района ОКУ «ППС Курской области» (по согласованию) | июнь-сентябрь 2023 г. |
| 3 | Проведение проверки, испытания, при необходимости текущего ремонта пожарных гидрантов, пожарных кранов на водонапорных башнях на территории города Обояни | Представитель пожарной части Обоянского района ОКУ «ППС Курской области» (по согласованию), Представитель ООО «Водозабор» Администрация города Обояни | Ежегодно (апрель, май) |
| 4 | Проведение испытаний водонапорных сетей находящихся на территории города Обояни | Представитель пожарной части Обоянского района ОКУ «ППС Курской области» (по согласованию), Представитель ООО «Водозабор» Администрация города Обояни | Ежегодно (апрель, сентябрь) |
| 5 | Контроль за источниками наружного противопожарного водоснабжения. | Представитель ООО «Водозабор» Администрация города Обояни | Постоянно |
| 6 | Замена пришедших в негодность пожарных гидрантов, кранов на водонапорных башнях находящихся на территории города Обояни | Представитель ООО «Водозабор» Администрация города Обояни | По мере необходимости |
| 7 | Подготовка источников противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды | Представитель ООО «Водозабор» Администрация города Обояни | Ежегодно |
| 8 | Замена пожарных гидрантов, установка пожарных гидрантов при строительстве водопровода | Администрация города Обояни | При необходимости и наличии денежных средств в бюджете города Обояни (2023-2025) гг. |
| 9 | Оборудование пирса в г. Обояни на р.Псел | Администрация города Обояни | При наличии денежных средств в бюджете города Обояни 2025 г. |