Приложение к Решению Собрания

депутатов города Обояни

от 28.02.2018 г.  № 321- 5- РС

Программа

комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Город Обоянь» Обоянского района Курской области

на 2018-2029 годы

Раздел 1. Паспорт

программы  комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области

на 2018-2029 годы

| Наименование программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области 2018-2029 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ; - Федеральный закон от 29.12.2014 № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2015 г. № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»; - Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ; - Решение Собрания депутатов города Обояни от 29.10.2010 г. №174-4-РС "Об утверждении генерального плана города Обояни Обоянского района Курской области" |
| Заказчик Программы | Администрация города Обоянь, Курская область, г. Обоянь, ул. Ленина, 28 |
| Разработчик Программы | Администрация города Обоянь, Курская область, г. Обоянь, ул. Ленина, 28 |
| Цель Программы | - обеспечение развития транспортной инфраструктуры, для закрепления населения, повышения уровня его жизни |
| Задачи Программы | а) повысить безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность (далее - субъекты экономической деятельности), на территории городского поселения; б) повысить доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования городского поселения или нормативами градостроительного проектирования городского поселения; в) повысить эффективность развития транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории поселения (далее - транспортный спрос); г) эффективное развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью в городском поселении; д) создание условия для управления транспортным спросом; е) создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности; ж) создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам; з) создание условий для пешеходного и велосипедного передвижения населения; и) повышение эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры. |
| Важнейшие целевые показатели Программы | - повышение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов транспортной инфраструктуры; - обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры; - сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры; - повышение эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2018-2029 годы |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры | Строительство дорог: - по ул.Ломоносова (до трассы М-2 Крым) - по ул.Кутузова (до трассы М-2 Крым) - по ул.А.Невского - по ул.Казацкая - по ул.Весенняя - по пер.Мирный - по ул.Льва Толстого - по ул.Урицкого - по ул.М.Горького, - по пер. Ямской - по ул. Элеваторная - по ул. Свободы Асфальтирование городских улиц: - ул.Крылова; - ул.Зеленая; - ул.Калугина; - ул. Пушкина; - ул.Чехова; - ул.Река Обоянка; - ул.Токарева; - ул.Юных Пионеров; - ул.Московская; - ул.Энгельса; - ул.Карла Маркса; - ул.Мичурина; - ул.Чибисова; - ул.Льва Толстого; - ул.Юбилейная; - ул.Косухина; - пер.Ямской; - ул.Суворова; - ул.Новопоселковая; - ул.Заводская; - ул. Ясная Поляна; - пер. Железнодорожный; - ул. Шмидта; - пер. Новый. Разработка организации дорожного движения и дислокации дорожных знаков, установка дорожных знаков по улицам: - 1-го Мая; - Льва Толстого; - Садовая; - Есенина; - Карла Маркса; - Союзная; - Московская; - Мелиораторов; - Кутузова; - Ломоносова; - Кирова; - Комсомольская; - Токарева. Развитие городского транспорта посредством открытия новых и изменения имеющихся маршрутов (на I очередь): Открытие нового автобусного маршрута «Кирпичный завод – Детский сад «Березка»». Обустройство стоянок для легкового автотранспорта: - ул.Ленина г.Обояни (район Автостанции «Обоянь»); - ул.3-го Интернационала, 46 - ул. Жукова (спортивный зал педагогического коледжа) |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составит 187,721 млн. рублей, в т.ч.: 2018 год – 16,621 млн. рублей; 2019 год – 16,900 млн. рублей; 2020 год – 17,00 млн. рублей; 2021 год – 17,2 млн. рублей; 2022 – 2029 годы по 15,0 млн. рублей каждый год; Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней, инвестиции. |

Раздел 2. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры

2.1. Анализ положения муниципального образования Российской Федерации в структуре пространственной организации Российской Федерации

Город Обоянь расположен в южной части Среднерусской возвышенности, на юге  Курской области, на правом берегу реки Псел (приток Днепра), при впадении реки Обоянка. Город Обоянь является центром Обоянского района Курской области и расположен в 60 км к югу от областного центра – города Курска. Численность населения города Обоянь на 01.01.2017г. составила 13,413 тыс. человек.

Территория и границы города Обоянь определены Уставом муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области.

Площадь города Обоянь составляет 1148 га (11,48 км2).

Через город проходит железная дорога «Обоянь- Ржава», входящая в состав Орловско-Курского отделения Московской железной дороги, автомобильная дорога федерального значения М-2 «Крым», а также дороги регионального значения «Обоянь – Солнцево», «Обоянь – Суджа» и «Обоянь- Зорино- Пересыпь». В настоящее время город Обоянь – центр перерабатывающей промышленности Курской области.

Основу экономики города составляет деревообрабатывающее производство – более 50% всего объема производства. АО «Изоплит» является одним из основных производителей древесных плит центра России. За более чем полувековую историю предприятие накопило богатый производственный опыт и имеет сегодня прочные деловые связи по стране, завоевав репутацию серьезного и надежного партнера. Кроме деревообрабатывающей и лакокрасочной промышленности (АО «Изоплит» и ООО «Акватон») получили развитие хлебопекарная промышленность (ООО «Обояньхлеб+»), производство резинотехнических изделий (ООО «Технолог»), строительство (ООО «РемСтрой»), производство и распределение электроэнергии, газа и воды (филиал АО "Газпром газораспределение Курск"                                          филиала в г. Обояни, ООО «ОКТС», ООО «Водозабор» и др.), перерабатывающей промышленности (ООО «Обоянский консервный завод»,)

2.2. Социально-экономическая характеристика

Город Обоянь обладает развитой инфраструктурой культурно-бытового обслуживания.

По номенклатуре и емкостям учреждения культурно-бытового обслуживания, в основном, соответствуют нормативным требованиям.

В таблице представлены данные, характеризующие обеспеченность населения города учреждениями культурно-бытового обслуживания.

Таблица 1. Обеспеченность населения основными учреждениями культурно-бытового обслуживания по состоянию на 01.01.2016 г.

| № п/п | Наименование учреждений обслуживания | Един. изм. | Емкость | Обеспеченность, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Образование и воспитание |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 720 | 67% |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 1866 | 100% |
| 3 | Учреждения внешкольного образования | мест | 285 | 100% |
| Социальная защита населения |  |  |  |  |
| 1 | Центр социального обслуживания пенсионеров и инвалидов | центр | 1 | 100% |
| 2 | Центр социальной помощи семье и детям | центр | 0 | 0% |
| 3 | Дома престарелых для пенсионеров и инвалидов | мест | 301 | 100% |
| Здравоохранение |  |  |  |  |
| 1 | Стационары всех типов | коек | 285 | 100% |
| 2 | Амбулаторно-поликлинические учреждения | пос./см. | 250 | 96% |
| 3 | Аптеки | объект | 16 | 100% |
| 4 | Станции скорой помощи | автом. | 1 | 100% |
| 5 | Молочная кухня | порц/сут на реб | 0 0% |  |
| 6 | Раздаточные пункты молочных кухонь | м2 на реб. | 0 | 0% |
| Спортивные сооружения |  |  |  |  |
| 1 | Территория плоскостных спортивных сооружений | га | 1,152 | 9% |
| 2 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий в микрорайоне | м2 общ.площ. | 576 | 100% |
| 3 | Спортивные залы общего пользования | м2 площ. зала | 1628 | 100% |
| 4 | Бассейны крытые | м2 зеркала воды | 0 | 0% |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |
| 1 | Помещения для культурно-массовой работы в городе | м2 площ. пола | 1450 | 100% |
| 2 | Танцевальные залы (дискотеки) | мест | 1 | 100% |
| 3 | Клубы | мест | 0 | 0% |
| 4 | Музеи | музеи | 1 | 100% |
| 5 | Концертные залы | мест | 500 | 100% |
| 6 | Кинотеатры | мест | 240 | 100% |
| 7 | Библиотеки | тыс.том | 132,4 | 100% |
| Торговля, общественное питание, бытовое обслуживание |  |  |  |  |
| 1 | Магазины промышленных и продовольственных товаров | м2 торг.площ. | 7430 | 100% |
| 2 | Рыночные комплексы | м2 торг.площ. | 8222 | 100% |
| 3 | Предприятия общественного питания | мест | 255 | 93% |
| 4 | Магазины кулинарии | м2 торг. площ. | 100 | 100% |
| 5 | Предприятия бытового обслуживания (МУП БОН «Бытовик») | раб. мест | 30 | 100% |
| 6 | Прачечные | кг/см | 0 | 0% |
| 7 | Химчистки | кг/см | 0 | 0% |
| 9 | Парикмахерские (салоны красоты) | мест | 30 | 100% |
| Административно-деловые и коммунальные объекты |  |  |  |  |
| 1 | Районный (городской) суд | объект | 1 | 100% |
| 2 | Жилищно-эксплуатационные организации объект | объект | 1 | 100% |
| 3 | Мировой суд | объект | 1 | 100% |
| 4 | Пожарное депо | маш. | 3 | 75% |
| 5 | Гостиницы | мест | 61 | 10% |
| 6 | Отделения связи | объект | 1 | 50% |
| 7 | Отделения банков | опер.окно | 3 | 100% |
| 8 | Юридические консультации | юрист адвокат | 3 | 100% |
| 9 | Нотариальная контора | нотариус | 2 | 100% |
| 10 | Общественные уборные | прибор | 8 | 100% |

Образование и воспитание

Образовательная система города Обоянь – совокупность образовательных и воспитательных учреждений, призванных удовлетворить запросы горожан и хозяйственного комплекса города в образовательных услугах и качественном специальном образовании.

Структура образовательных учреждений состоит из:

- учреждений детского дошкольного образования;

- общеобразовательных школьных учебных заведений;

- учреждения среднего профессионального образования.

Детские дошкольные учреждения.

В настоящее время в городе работает 5 МБДОУ (ул. 1 Мая, ул. Мелиораторов,    ул. Кутузова, ул. Ленина, 41 и ул. Микрорайон «Березка») проектной емкостью 720 мест, которые посещают 517 детей.

Общеобразовательные школы.

В городе функционируют 3 средние общеобразовательные школы, проектная мощность которых составляет 2579 мест. Расчетный норматив для общеобразовательных школ города Обоянь в настоящее время составляет 91 место на 1000 жителей.

Фактическая обеспеченность – 124 места на 1000 жителей. Для обучения и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, функционирует 1 детский дом. Также на территории города функционирует 1 специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида. Обеспеченность города услугами общеобразовательных учреждений составляет 100%.

Таблица 2.  Перечень объектов образования города Обоянь

| № | Наименование объекта | Местоположение | Этажность | Площадь застройки | Площадь общая | Мощность |  | Год |  | Степень износа % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | проектная | фактическая | ввода | реконст |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | МБОУ «Обоянская СОШ №1» | ул. Фрунзе, 6 | 4 | 31100 | 5315 | 1176 | 671 | 1988 | - | 21 |
| 2 | МБОУ «Обоянская СОШ №2» | ул. Ленина, 90 | 3 | 21500 | 5875 | 1216 | 791 | 1966 | 1990 | 42 |
| 3 | МБОУ «Обоянская СОШ №3» | ул. Мирная, 3 | 1 | 32000 | 887 | 289 | 237 | 1961 | 2002 | 100 |

Учреждения дополнительного образования.

Учреждения дополнительного образования представлены 3 объектами:

- МБУ ДО «Дом пионеров и школьников Курской области» на 80 мест;

- МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» на 200 мест;

Обеспеченность населения города Обоянь услугами учреждений дополнительного образования находится в соответствии с соответствии с нормативными требованиями.

Учреждения среднего специального образования.

Учреждения среднего профессионального образования города Обоянь готовят специалистов в сфере библиотечного и педагогического обслуживания. Этот вид учреждений, обслуживая как население Обоянь, так и граждан района, выполняет двойную функцию. Основную – подготовку квалифицированных кадров и косвенную – привлекает в город для учебы и работы молодые квалифицированные кадры, способствуя повышению численности населения.

Среднее профессиональное образование осуществляют:

ОБПОУ «Обоянский педагогический колледж» расположенный по ул. Жукова, 39 (количество обучающихся на 01.01.2017 г – 400 человек.);

Обоянский филиал ОБПОУ «Курский колледж ультуры» расположенный по ул. Ленина, 30 (количество обучающихся на 01.01.2017 г составила 282 учащихся, в том числе на очном отделении 124 и 158 чел. на заочном, средняя наполняемость обучаемой группы – на очном отделении 20,6, на заочном 22,5 чел.);

ОБПОУ «Обоянский аграрный техникум» расположенный по ул. Ленина,77 (количество обучающихся на 01.01.2017 г 316 человек).

Здравоохранение и социальное обеспечение

Градостроительство оказывает заметное влияние на формирование системы здравоохранения в части номенклатуры, количества и места размещения объектов. Город Обоянь не обладает достаточно разнообразной и разветвленной системой учреждений здравоохранения и социального обеспечения. Система здравоохранения города представлена следующими объектами:

ОБУЗ «Обоянская ЦРБ» (ул. Луначарского, 77);

Обоянская ЦРБ «Детская поликлиника» (ул. Луначарского, 35);

1 станция скорой помощи;

16 аптек.

Укомплектованность оборудованием ЦРБ в рамках национального проекта «Здравоохранение» была существенно усилена, введено в эксплуатацию новое оборудование. В период с 2006 по 2007 г. больница получила новые машины скорой помощи. Однако необходимость в приобретении дополнительного транспорта остается. Здание центральной районной больницы (ЦРБ) изношено.

Таблица 3. Динамика количества койко-мест в учреждениях здравоохранения города Обоянь

| Количество койко-мест | Количество коек в больничных учреждениях |
| --- | --- |
| 2010 | 140 |
| 2011 | 140 |
| 2012 | 138 |
| 2013 | 143 |
| 2014 | 140 |
| 2015 | 141 |
| 2016 | 136 |
| 2017 | 126 |

В соответствии с нормативными показателями, обеспеченность населения города в услугах системы здравоохранения находится ниже нормативных требований, в том числе, обеспеченность:

- койко-местами составляет 66% от рекомендуемой нормативом;

- посещениями в смену – 61 % от норматива.

Количество аптек соответствует СНиП 2.07.01-89*.

Спортивные сооружения

Развитию спорта в города Обоянь традиционно уделяется большое внимание. Спортивные сооружения города представлены в таблице.

Таблица 4.  Перечень и емкость спортивных сооружений города Обоянь

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Значение на 1.01.2009 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория плоскостных спортивных сооружений: | га | 1,152 |
|  | в т.ч. - стадион г. Обоянь | га | 0,96 |
|  | - спортивная площадка МБОУ Обоянская СОШ № 2 | га | 0,12 |
|  | - спортплощадка в Микрорайоне | га | 0,03 |
|  | - спортплощадка ОБПОУ «Обоянский аграрный техникум» | га | 0,03 |
| 2 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | м2 общ. пл. | 576 |
|  | в т.ч. - спортзал МБОУ Обоянская СОШ № 2 | м2 общ. пл. | 288 |
|  | - спортзал АО «Артель» | м2 общ. пл. | 288 |
| 3. | Спортивные залы общего пользования | м2 пл. зала | 1628 |
|  | в т.ч. - спортзал МБОУ Обоянская СОШ № 2 | м2 пл. зала | 288 |
|  | - спортзал АО «Артель» | м2 пл. зала 288 |  |
|  | - спортзал ОБПОУ «Обоянский аграрный техникум» | м2 пл. зала | 200 |
|  | - спортзал МБОУ Обоянская СОШ № 1 | м2 пл. зала | 288 |
|  | - спортзал МБУДО Обоянская ДЮСШ | м2 пл. зала | 128 |
|  | - спортзал Обоянский филиал ОБПОУ «Курский колледж ультуры» | м2 пл. зала | 148 |
|  | - спортзал ОБПОУ «Курский колледж ультуры» | м2 пл. зала | 288 |
|  | Спорт площадка возле МБУДО Обоянская ДЮСШ | м2 пл. зала | 1000 |

Обеспеченность населения спортивными залами в целом соответствует нормам, в тоже время обеспеченность города и плоскостными спортивными сооружениями  находится на уровне 13% и 9% соответственно.

Учреждения культуры

Главной целью сферы культуры города является предоставление жителям возможности получения необходимых культурных благ при обеспечении их доступности и многообразия и целенаправленное воздействие на личность для формирования определенных положительных качеств.

В настоящее время город Обоянь представлен нижеследующими учреждениями культуры, отраженными в нижеследующей таблице.

Таблица 5. Перечень объектов культуры города Обоянь

| Наименование объекта | Адрес | Фактическая мощность | Проектная мощность | Год ввода | Степень износа, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МБУК «Обоянский районный дом народного творчества» | г. Обоянь, ул. Луначарского д.28 | 1450 м2 (500 мест) | 1450 м2 (500 мест) | 1980 | 40,86 |

2.3. Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Транспортно-географическое положение города в целом можно оценить как  выгодное.  Обоянь  находится в относительной близости от областного центра (60 км), через город  проходит федеральная автомобильная трасса М2 «Крым» и железная дорога, обеспечивающие устойчивые внешние связи города.

Уровень развития автотранспортной инфраструктуры выступает конкурентным преимуществом города. Однако необходимо системное развитие этого компонента хозяйства для обеспечения не только эффективного функционирования, но и улучшения транспортной ситуации. Это необходимо как для улучшения условий жизни населения (обеспечения доступности социальных услуг, повышения трудовой мобильности населения), так и для формирования конкурентоспособной бизнес-среды в городе.

Железнодорожный транспорт

Железная дорога «Обоянь – Ржава», проходящая по территории города Обоянь, входит в состав Орловско-Курского отделения Московской железной дороги – филиал ОАО "Российские железные дороги" (Курский регион). На территории города расположена одна железнодорожная станция – «Обоянь», которая входит в структуру ОАО «РЖД» Белгородского отделения Юго-Восточной железной дороги. Железнодорожная ветка приходит в город из Пристенского района.

По характеру работы станция «Обоянь» является грузовой и относится к 4 классу, (приемно-отправочных путей-2, платформ-2, длина по 18 метров каждая).

Протяженность ж/д путей станции в черте города составляет 5 км, из них:

- станционные путей,

- подъездных путей:

-   АО «Артель» 800 м.

- ОАО «РЖД» Белгородского отделения Юго-Восточной железной дороги 4200 м.

Использование железнодорожной сети в рамках Обоянского района привязано к районному центру – города Обоянь. Промышленные предприятия района используют железную дорогу, как для получения сырья, так и для отправки готовой продукции.

Автомобильный транспорт

Связь города Обоянь с областным центром (г. Курском) и районными центрами Курской области осуществляется по следующим автодорогам:

- М-2 «Крым» – трасса федерального значения;

- «Обоянь – Солнцево – Мантурово» – дорога регионального значения;

- «Обоянь – Суджа» – дорога регионального значения.

- «Обоянь- Зорино- Пересыпь» -  дорога регионального значения.

Внешние и внутренние связи города также реализуются посредством автобусного сообщения  ИП Горлов Н.В.

2.4.  Характеристика сети дорог городского округа

Улично-дорожная сеть города Обоянь представляет собой часть территории, ограниченной красными линиями, и предназначенную для движения транспортных средств и пешеходов, прокладки инженерных коммуникаций, размещения зеленых насаждений и шумозащитных устройств, установки технических средств информации и организации движения.

В составе улично-дорожной сети выделяются улицы и дороги магистрального и местного значения, а также главные и местные улицы. Категории улиц и дорог города следует назначать в соответствии с классификацией, приведенной в таблице.

Таблица 6.  Категории улиц и дорог и их основное назначение

| Категории дорог и улиц | Основное назначение дорог и улиц |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Магистральные дороги: |  |
| скоростного движения | Скоростная транспортная связь между удаленными промышленными и планировочными районами в крупнейших и крупных городах; выходы на внешние автомобильные дороги, к аэропортам, крупным зонам массового отдыха и городского округам в системе расселения. Пересечения с магистральными улицами и дорогами в разных уровнях |
| регулируемого движения | транспортная связь между районами крупных городских округов на отдельных направлениях и участках преимущественно грузового движения, осуществляемого вне жилой застройки, выходы на внешние автомобильные дороги, пересечения с улицами и дорогами в одном уровне |
| Магистральные улицы: |  |
| общегородского значения: |  |
| непрерывного движения | Обеспечение движения транспорта по основным направлениям в разных уровнях |
| регулируемого движения | Транспортная связь между жилыми, промышленными районами и центром города, центрами планировочных районов; выходы на магистральные улицы и дороги и внешние автомобильные дороги. Пересечения с магистральными улицами и дорогами, как правило, в одном уровне |
| районного значения: |  |
| транспортно-пешеходные | Транспортная и пешеходная связи между жилыми районами, а также между жилыми и промышленными районами, общественными центрами, выходы на другие магистральные улицы |
| пешеходно-транспортные | Пешеходная и транспортная связи (преимущественно общественный пассажирский транспорт) в пределах планировочного района |
| Улицы и дороги местного значения: |  |
| улицы в жилой застройке | Транспортная (без пропуска грузового и общественного транспорта) и пешеходная связи на территории жилых районов (микрорайонов), выходы на магистральные улицы и дороги регулируемого движения |
| улицы и дороги в производственных, в том числе коммунально-складских зонах | Транспортная связь преимущественно легкового и грузового транспорта в пределах зон (районов), выходы на магистральные городские дороги. Пересечения с улицами и дорогами устраиваются в одном уровне |
| пешеходные улицы и дороги | Пешеходная связь с местами приложения труда, учреждениями и предприятиями обслуживания, в том числе в пределах общественных центров, местами отдыха и остановочными пунктами общественного транспорта |
| парковые дороги | Транспортная связь в пределах территории парков и лесопарков преимущественно для движения легковых автомобилей |
| проезды | Подъезд транспортных средств к жилым и общественным зданиям, учреждениям, предприятиям и другим объектам городской застройки внутри районов, микрорайонов, кварталов |
| Велосипедные дорожки | Проезд на велосипедах по свободным от других видов транспортного движения трассам к местам отдыха, общественным центрам, а в крупнейших и крупных городах связь в пределах планировочных районов |

Таблица 1. Основные категории улиц и дорог городов и их характеристики

| Категории дорог и улиц | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Наименьший радиус кривых в плане, м | Наибольший продольный уклон, % | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Магистральные дороги: |  |  |  |  |  |  |
| скоростного движения | 120 | 3,75 | 4-8 | 600 | 30 | - |
| регулируемого движения | 80 | 3,50 | 2-6 | 400 | 50 | - |
| Магистральные улицы: |  |  |  |  |  |  |
| общегородского значения: |  |  |  |  |  |  |
| непрерывного движения | 60 | 3,75 | 4-8 | 500 | 40 | 4,5 |
| регулируемого движения | 60 | 3,50 | 4-8 | 400 | 50 | 3,0 |
| районного значения: |  |  |  |  |  |  |
| транспортно-пешеходные | 60 | 3,50 | 2-4 250 | 60 | 2,25 |  |
| пешеходно-транспортные | 50 | 4,00 | 2 | 125 | 40 | 3,0 |
| Улицы и дороги местного значения: |  |  |  |  |  |  |
| улицы в жилой застройке | 40 | 3,00 | 2-3* | 90 | 70 | 1,5 |
| улицы и дороги научно-производственных, промышленных и коммунально-складских районов | 50 | 3,50 | 2-4 | 90 | 60 | 1,5 |
| парковые дороги | 40 | 3,00 | 2 | 75 | 80 | - |
| Проезды: |  |  |  |  |  |  |
| основные | 40 | 2,75 | 2 | 50 | 70 | 1,0 |
| второстепенные | 30 | 3,50 | 1 | 25 | 80 | 0,75 |
| Пешеходные улицы: |  |  |  |  |  |  |
| основные | - | 1,00 | по расчету | - | 40 | по проекту |
| второстепенные | - | 0,75 | по расчету | - | 60 | по проекту |
| Велосипедные дорожки: |  |  |  |  |  |  |
| обособленные | 20 | 1,50 | 1-2 | 30 | 40 | - |
| изолированные | 30 | 1,50 | 2-4 | 50 | 30 | - |

* С учетом использования одной полосы для стоянок легковых автомобилей

Магистральной дорогой проходящей по территории города является автомобильная дорога федерального значения М-2 «Крым», протяженность дороги в черте города составляет 5,45 км. Дорога проходит через западную часть города, на всем протяжении имеет асфальтобетонное покрытие.

Магистральной улицей общегородского значения города является ул. Ленина протяженностью 3,28 км — продолжение автодороги «Обоянь – Солнцево» в пределах города. Она осуществляет связь промышленных и жилых районов на востоке города с его центром. Улица на всем протяжении имеет асфальтобетонное покрытие.

Магистральными улицами районного значения являются ул. Мирная. Улица Мирная – в пределах северо-западного (по ней осуществляется въезд в город со стороны г. Суджа).  Улица имеет выход на федеральную автомобильную дорогу М-2 «Крым».

Прочие улицы города представляют собой улицы местного значения.

Таблица 7. Перечень автомобильных дорог (улиц) общего пользования с твердым покрытием, расположенных на территории города Обоянь

| № п/п | Наименование автодороги (улицы) | Протяженность, км | Тип покрытия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МАГИСТРАЛЬНАЯ ДОРОГА |  |  |  |  |
| 1 | М-2 «Крым» | 5,45 | асфальт |  |
| МАГИСТРАЛЬНАЯ УЛИЦА ОБЩЕГОРОДСКОГО ЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |  |
| 1 | Ленина | 3,283 | асфальт |  |
| МАГИСТРАЛЬНАЯ УЛИЦА РАЙОННОГО ЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |  |
| 1 | Луначарского | 2,040 | асфальт |  |
| 2 | Курская | 1,620 | асфальт |  |
| УЛИЦА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |  |
| 1 | ул. Урицкого | 1,259 | Асфальт, грунт |  |
| 2 | ул. Якуба Колоса | 0,34 | Асфальт |  |
| 3 | ул. Зеленая | 0,353 | грунт |  |
| 4 | ул. Крылова | 0,200 | грунт |  |
| 5 | ул. Луговая | 0,190 | Асфальт |  |
| 6 | ул. Чехова | 0,165 | грунт |  |
| 7 | ул. Пушкина | 0,195 | Асфальт |  |
| 8 | ул. Заречная | 0,378 | Асфальт |  |
| 9 | ул. Свердлова | 0,38 | Асфальт |  |
| 10 | ул. Мирная | 1,78 | Асфальт |  |
| 12 | ул. Жукова | 1,0 | Асфальт |  |
| 13 | ул. Карла Маркса | 1,005 | Асфальт |  |
| 14 | ул. Энгельса | 0,265 | Асфальт |  |
| 15 | ул. 8 Марта | 1,24 | Асфальт |  |
| 16 | ул. Володарского | 0,85 | Асфальт |  |
| 17 | ул. Федоровского | 1,3 | Асфальт |  |
| 18 | ул. Парковая | 0,46 | грунт |  |
| 19 | пер. Кооперативный | 0,155 | Асфальт |  |
| 20 | ул. Дзержинского | 1,7 | Асфальт |  |
| 21 | ул. Фрунзе | 0,85 | Асфальт |  |
| 22 | ул. 3-го Интернационала | 0,536 | Асфальт |  |
| 23 | пер. Газовый | 0,18 | Асфальт |  |
| 24 | ул. Комсомольская | 1,0 | Асфальт |  |
| 25 | ул. Новопоселковая | 0,62 | Асфальт, грунт |  |
| 26 | ул. Шмидта | 0,55 | Асфальт |  |
| 28 | ул. Садовая | 1,5 | Асфальт |  |
| 29 | ул. Кирова | 1,35 | Асфальт, грунт |  |
| 30 | пер. Веселый | 0,15 | грунт |  |
| 31 | ул. Льва Толстого | 1,47 | Асфальт, грунт |  |
| 32 | ул. Чайковского | 0,7 | Асфальт, грунт |  |
| 33 | ул. Трудовая | 0,48 | Асфальт, грунт |  |
| 34 | ул. Элеваторная | 1,6 | Асфальт, грунт |  |
| 35 | ул. Королева | 0,35 | Асфальт, грунт |  |
| 36 | ул. Циолковского | 0,92 | Асфальт, грунт |  |
| 37 | ул. Красноармейская | 1,1 | Асфальт, грунт |  |
| 38 | ул. 1 Мая | 1,25 | Асфальт |  |
| 39 | ул. Московская | 3,2 | Асфальт, грунт |  |
| 40 | ул. Петрова | 1,37 | Асфальт, грунт |  |
| 41 | ул. Комарова | 0,49 | грунт |  |
| 42 | пер. Курский | 0,3 | Асфальт, грунт |  |
| 43 | ул. Мичурина | 1,456 | Асфальт, грунт |  |
| 44 | ул. Юных Пионеров | 0,71 | Асфальт, грунт |  |
| 45 | ул. Река Обоянка | 0,700 | Асфальт, грунт |  |
| 46 | ул. Дружбы | 0,47 | Асфальт |  |
| 47 | пер. Октябрьский | 0,086 | грунт |  |
| 48 | ул. Суворова | 0,286 | грунт |  |
| 49 | ул. Свободы | 0,47 | грунт |  |
| 50 | пер. Колхозный | 0,086 | грунт |  |
| 51 | ул. Максима Горького | 0,78 | Асфальт, грунт |  |
| 52 | ул. Посадская | 0,23 | Асфальт |  |
| 53 | пер. Железнодорожный | 0,2 | Асфальт, грунт |  |
| 55 | ул. Псельская | 1,28 | Асфальт, грунт |  |
| 56 | пер. Московский | 0,415 | Асфальт, грунт |  |
| 57 | ул. Веселая | 0,77 | грунт |  |
| 58 | ул. Ватутина | 0,67 | грунт |  |
| 59 | ул. Советская | 0,135 | Асфальт |  |
| 60 | ул. Микрорайон | 0,825 | Асфальт |  |
| 61 | ул. Менделеева | 0,9 | грунт |  |
| 62 | ул. Александра Невского | 0,92 | грунт |  |
| 63 | ул. Ломоносова | 1,0 | грунт |  |
| 64 | ул. Кутузова | 0,9 | Асфальт, грунт |  |
| 65 | пер. Мирный | 1,06 | грунт |  |
| 66 | ул. Есенина | 1,0 | Асфальт |  |
| 67 | ул. Союзная | 1,0 | Асфальт |  |
| 68 | ул. Чибисова | 0,57 | грунт |  |
| 69 | ул. Казацкая | 0,55 | грунт |  |
| 70 | ул. Весенняя | 0,7 | Асфальт, грунт |  |
| 71 | пер. Кирова | 0,2 | Асфальт, грунт |  |
| 72 | ул. Молодежная | 1,27 | Асфальт |  |
| 73 | ул. Косухина | 0,77 | Асфальт, грунт |  |
| 74 | ул. Юбилейная | 0,39 | Асфальт, грунт |  |
| 75 | пер. Петрова | 0,1 | грунт |  |
| 76 | ул. Калугина | 0,711 | Асфальт, грунт |  |
| 77 | ул. Гагарина | 0,3 | Асфальт |  |
| 78 | ул. Войкова | 0,2 | Асфальт |  |
| 79 | ул. Набережная | 0,76 | Асфальт, грунт |  |
| 80 | ул. Токарева | 0,655 | Асфальт, грунт |  |
| 81 | ул. Кривошеина | 0,36 | Асфальт |  |
| 82 | ул. Заводская | 0,436 | Асфальт, грунт |  |
| 83 | ул. Мелиораторов | 1,0 | Асфальт |  |
| 84 | ул. 1-ая Московская | 0,29 | грунт |  |
| 85 | ул. Ясная Поляна | 0,27 | грунт |  |
| 86 | пер. Ямской | 0,3 | грунт |  |
| 87 | пер. Льва Толстого | 0,55 | грунт |  |
| 88 | пер. Парковый | 0,33 | грунт |  |
| 89 | пер. Новый | 0,22 | Асфальт, грунт |  |
| 90 | пер. Элеваторный | 0,28 | Асфальт, грунт |  |
| 91 | ул. Е.П. Клевцова | 0,57 | Асфальт, грунт |  |

Протяженность уличной сети по состоянию на 1.01.2017 г. составляет 65,475 км, в том числе:

Общая площадь улично- дорожной сети г. Обоянь составляет 374,0 тыс. м2.

Как следует из анализа основной проблемой улично- дорожной сети города является отсутствие на 66% улиц города твердого покрытия.

Таблица 8. Основные искусственные сооружения на уличной сети города Обоянь

| № п/п | Наименование сооружения | Местоположение |  | Тип и марка сооружения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование улиц | водостока (река, овраг) |  |
| 1. | Мост | ул. Курская | р. Обоянка | ж/б трубы |
| 2. | Мост | М-2 «Москва-Крым» | р. Псел | Металл каркас,ж/б трубы |

2.5.  Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в поселении, обеспеченность парковками (парковочными местами)

Городской транспорт города Обоянь в настоящее время представлен следующими видами:

- пассажирский — автобусы, легковые автомобили, мотороллеры, мотоциклы, велосипеды;

- грузовой — грузовые автомобили;

- специальный — санитарные и пожарные автомобили, автомобили для уборки улиц и т п.

Пассажирский транспорт города делится на три группы:

- общественный транспорт общего пользования – автобусы;

- общественный транспорт индивидуального пользования  (такси);

- личный транспорт индивидуального пользования — легковые автомобили, мотороллеры, мотоциклы и велосипеды.

Общественный транспорт общего пользования представлен автобусами перевозящими пассажиров по единственному городскому маршруту проходящему по улицам Ленина, Луначарского и Мирной. Эксплуатационная длина (протяженность) путей (линий) автобусных маршрутов (во внутригородском сообщении) на 1.01.2016 г. составила 8,0 км. Число перевезенных за 2016-17 год пассажиров автобусами (во внутригородском сообщении) – 47,2 тыс. человек, число фактически выполненных рейсов автобусами (во внутригородском сообщении) – 5098.

Пассажирские перевозки общественным автомобильным транспортом на территории города осуществляет ОАО «ИП Горлов». На балансе предприятия находится, 8 автобусов, средняя степень износ автотранспорта составляет  – 80%. Численность предприятия составляет 11 человек.

Таблица 9. Городской маршрут автобусов, осуществляемый ОАО «Обояньавтотранс»

| № п/п | Маршруты движения автобусов | Начальный пункт движения | Конечный пункт движения | Количество автобусов на маршруте | Марка автобуса | Место остановки автобусов на маршруте |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Мирный – МСО | МСО | ОБПОУ «Обоянский аграрный техникум» | 2 | ПАЗ | Мирный, Автовокзал, Больница, МСО, СПТУ № 38 |

Личный автотранспорт населения города Обоянь, проживающего в секционной застройке хранится в  индивидуальных гаражах, построенных во дворах секционных домов.

В городе Обоянь имеется около 900 гаражей боксового типа, расположенных в секционной застройке. Площадь земельных участков под гаражами в городе Обоянь составляет 20,74 тыс.м2.

Населения, проживающего в частном секторе хранит автотранспорт в гаражах и стоянках на территории личных усадебных участков. Всего по данным ГИБДД в городе Обоянь 2900 автомобилей (легковых и грузовых) находящиеся в собственности граждан.

Хранение автотранспорта юридических лиц осуществляется на территории предприятий и автохозяйств.

Земельные участки под гаражами расположены в кварталах №№ 9,12,14,26,66,67 города Обоянь.

Для обслуживания автотранспорта в городе Обоянь имеется 5 АЗС и станции технического обслуживания.

Таблица 10. Список объектов транспортной инфраструктуры города Обоянь

| Наименование | Адрес |
| --- | --- |
| АЗС ТНК №48 | Ул. Курская, 101 |
| АЗС ТНК №46/3 | Ул. Курская, 134 |
| АЗС-1 ООО «Глобус» - Нефте-Ком» | Ул. Курская, 136А |
| АЗС ИП Титова А.Д. | Ул. Ленина, 110В |
| СТО (ИП Кузьмин В.И.) | Ул. Ленина,167 |
| СТО Антипов | Ул. Ленина, 94 |

2.6.  Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока

Внешние связи города также реализуются посредством автобусного сообщения организацией  «ИП Горлов Н.В.».

В городе функционирует автовокзал, расположенный по ул. Ленина, 18а. Двухэтажно здание автовокзала построено в 1982 году, износ объекта составляет 22%.

Таблица 11. Движение международных и пригородных автобусов, осуществляемых «ИП Горлов Н.В.»

| № п/п | Маршруты движения междугородних и пригородных автобусов | Начальный пункт движения | Конечный пункт движения | Количество автобусов на маршруте | Марка автобуса | Место остановки автобусов на маршруте |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Маршруты движения междугородних автобусов |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обоянь – Курск | Обоянь | Курск | 3 | FORD | Обоянь, Медвенка, Курск |
| 2 | Обоянь – Белгород – Курск | Обоянь | Курск | 1 | FORD | Обоянь, Белгород, Обоянь, Медвенка, Курск |
| 3 | Обоянь – Курск – Белгород | Обоянь | Белгород | 1 | FORD | Обоянь, Медвенка, Курск, Медвенка, Обоянь, Белгород |
| 2. Маршруты движения пригородных автобусов |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обоянь – Бабино | Обоянь | Бабино | 2 | ПАЗ FORD | Обоянь, Трубеж, Усланка, Воробьевский повор., Каменка Р. – Буды, Косиново, Бабино |
| 2 | Обоянь – Долженково | Обоянь | Долженково | 2 | ПАЗ FORD | Обоянь, Трубеж, Усланка, Воробьевский повор., Каменка Р.- Буды, Долженково |
| 3 | Обоянь – Потопахино | Обоянь | Потопахино | 2 | ПАЗ FORD | Обоянь, с-з Рудавский, Кулига, М. Крюки, Полукотельниково, Потопахино |
| 4 | Обоянь – Пересыпь | Обоянь | Пересыпь | 2 | ПАЗ FORD | Обоянь, Зорино, Шипы, Пересыпь |
| 5 | Обоянь - Знобиловка | Обоянь | Знобиловка | 2 | ПАЗ FORD | Обоянь, Бавыкино, Камынино, Знобиловка |
| 6 | Обоянь – Котельниково | Обоянь | Котельниково | 2 | ПАЗ FORD | Обоянь, Быкановский повор., Котельниковский повор., Точилин хутор, Котельниково |
| 7 | Обоянь – Чекмари | Обоянь | Чекмари | 2 | ПАЗ FORD | Обоянь, Быкановский повор, п. Майский, Быканово, Чекмари |
| 8 | Обоянь – Башкатово | Обоянь | Башкатово | 2 | ПАЗ FORD | Обоянь, Трубеж, Усланка, Воробьевский повор., Каменка, Шевелево, Башкатово |
| 9 | Обоянь – Бегичево | Обоянь | Бегичево | 2 | ПАЗ FORD | Обоянь, Трубеж, Усланка, Ворбьевский повор., Каменка, Картамыш.повор., Бушмено, Бегичево |
| 10 | Обоянь – Бушмено | Обоянь | Бушмено | 2 | ПАЗ FORD | Обоянь, Трубеж, Усланка, Воробьевский повор., Каменка, Картамыш.повор., Бушмено |
| 11 | Обоянь – Дачи | Обоянь | Дачи | 1 | ПАЗ | Обоянь, Дачи |

2.7. Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения

| Категории дорог и улиц | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Наименьший радиус кривых в плане, м | Наибольший продольный уклон, % | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Магистральные дороги: |  |  |  |  |  |  |
| скоростного движения | 120 | 3,75 | 4-8 | 600 | 30 | - |
| регулируемого движения | 80 | 3,50 | 2-6 | 400 | 50 | - |
| Магистральные улицы: |  |  |  |  |  |  |
| общегородского значения: |  |  |  |  |  |  |
| непрерывного движения | 100 | 3,75 | 4-8 | 500 | 40 | 4,5 |
| регулируемого движения | 80 | 3,50 | 4-8 | 400 | 50 | 3,0 |
| районного значения: |  |  |  |  |  |  |
| транспортно-пешеходные | 70 | 3,50 | 2-4 | 250 | 60 | 2,25 |
| пешеходно-транспортные | 50 | 4,00 | 2 | 125 | 40 | 3,0 |
| Улицы и дороги местного значения: |  |  |  |  |  |  |
| улицы в жилой застройке | 40 | 3,00 | 2-3* | 90 | 70 | 1,5 |
| улицы и дороги научно-производственных, промышленных и коммунально-складских районов | 50 | 3,50 | 2-4 | 90 | 60 | 1,5 |
| парковые дороги | 40 | 3,00 | 2 | 75 | 80 | - |
| Проезды: |  |  |  |  |  |  |
| основные | 40 | 2,75 | 2 | 50 | 70 | 1,0 |
| второстепенные | 30 | 3,50 | 1 | 25 | 80 | 0,75 |
| Пешеходные улицы: |  |  |  |  |  |  |
| основные | - | 1,00 | по расчету | - | 40 | по проекту |
| второстепенные | - | 0,75 | по расчету | - | 60 | по проекту |
| Велосипедные дорожки: |  |  |  |  |  |  |
| обособленные | 20 | 1,50 | 1-2 | 30 | 40 | - |
| изолированные | 30 | 1,50 | 2-4 | 50 | 30 | - |

2.8. Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценку работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств;

Грузовые транспортные средства принадлежат как физическим лицам, так и юридическим. Основная часть перевозимых грузов сельскохозяйственного назначения перевозится привлеченным транспортом.

2.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения;

Обстановка с аварийностью на территории Города Обояни остается сложной.

| Год | ДТП, ед. | Погибло, чел. | Травмиро-вано, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 38 | 2 | 59 |
| 2015 | 50 | 3 | 53 |
| 2014 | 41 | 2 | 54 |
| 2013 | 32 | 2 | 29 |
| 2012 | 58 | 3 | 63 |

2.10 Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения;

Поступление в атмосферу загрязняющих веществ в поселении обусловлено возросшим за последние годы количеством автотранспорта.

По результатам исследований атмосферного воздуха в Муниципальном образовании, превышений гигиенических нормативов ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» не обнаружено.

2.11 Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры городского округа;

На первую очередь существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры сельсовета  предлагается:

нанесение дорожной разметки, устройство остановочных, посадочных площадок, автопавильонов на автобусных остановках;

замена поврежденных и установка недостающих дорожных знаков, установка дорожных знаков индивидуального проектирования;

реконструкция мостовых сооружений, расположенных на территории муниципального образования.

Реализация вышеуказанных мероприятий  и принципов развития транспортной системы позволит обеспечить выполнение основных требований по приведению дорог в нормативное состояние. Приведение дорог в нормативное состояние имеет важное социально-экономическое и хозяйственное значение: возрастут скорость и безопасность движения автотранспорта, сократятся пробеги. Все это даст возможность снизить себестоимость перевозок грузов и пассажиров, обеспечить своевременное оказание медицинской помощи и проведение противопожарных мероприятий.

2.12 Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры городского округа.

Для функционирования и развития транспортной инфраструктуры  муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области имеется все необходимая нормативная  правовая база.

Раздел 3. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории городского округа

3.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития городского округа

Город относится к зоне интенсивного градостроительного освоения, и, согласно Схеме территориального планирования Курской области, должен играть роль своеобразной «точки роста» качества организации жилой, производственной, рекреационной среды и роста экономики области (логистически-промышленный полюс роста с преобладанием агропромышленной специализации). Для этой функции характерно активное новое строительство и реконструкция застроенных территорий, экологически безопасное развитие и поддержание баланса на региональном уровне.

  - Прогноз транспортного спроса городского округа,  объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории городского округа

На период  2018-2029 годов прогнозируется уменьшение числа жителей,  но  увеличение уровня автомобилизации населения и притока автомобильного транспорта в весеннее летний период неизбежно приведет к росту подвижности населения на личном транспорте и увеличению интенсивности движения на дорогах, поэтому в перспективе необходимо сохранять и увеличивать приоритет в перевозках пассажиров видами транспорта, для чего необходимо обновлять парк подвижного состава, использовать экипажи различно вместимости, сокращать наполняемость экипажей, обеспечивать удобные подходы к остановкам общественного транспорта.

3.3. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта

На расчетный срок внешние связи городского округа будут обеспечиваться, как и в настоящее время, автомобильным  транспортом.

Базовыми принципами развития транспортной системы должны стать:

Повышение доступности социальных услуг путем оптимизации системы автодорог и улучшения транспортного сообщения.

Стимулирование экономического развития за счет улучшения транспортного положения и инфраструктурной обеспеченности отдельных территорий.

Повышение мобильности населения как фактора экономического развития.

Основные принципы развития транспортного комплекса на территории муниципального образования включают в себя три основные составляющие: улучшение качества существующих автодорог, строительство новых автодорог и тротуаров.

3.4. Прогноз развития дорожной сети городского округа

Основные принципы развития транспортного комплекса на территории муниципального образования  включают в себя три основные составляющие: улучшение качества существующих автодорог, строительство новых автодорог и тротуаров.

3.5. Прогноз  уровня автомобилизации, параметров дорожного движения

На сегодняшний день уровень автомобилизации населения достаточно высок. Учитывая рост притока автомобильного транспорта  в весеннее- летний период, общее число автомобилей также увеличиться

  - Прогноз показателей безопасности дорожного движения

Увеличение  дорожно-транспортных происшествий   связано  с увеличением парка автотранспортных средств на территории муниципального образования, неисполнением участниками дорожного движения правил дорожного движения, неуклонным ростом автомобилизации, ростом количества дорожно-транспортных происшествий с участием водителей со стажем управления транспортным средством менее 3-х лет.

Сокращение количества человек, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий,  снижение уровня тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий в целом по сельсовету неразрывно связано с эффективностью от реализации муниципальных программ.

С учетом изложенного, можно сделать вывод об актуальности и обоснованной необходимости продолжения работы в области обеспечения безопасности дорожного движения в рамках программы.

3.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения.

Учитывая рост  общего  числа автомобилей также увеличиться и вследствие чего прогнозируется негативное воздействие транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения.

Раздел 4. Укрупненная оценка принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры

Вариант 1 (базовый). Предполагается сохранение инерционных трендов, сложившихся в последний период, консервативную инвестиционную политику частных компаний, ограниченные расходы на развитие компаний инфраструктурного сектора, при стагнации государственного спроса.

Также данным вариантом учитывается агрессивная внешняя среда, сложившаяся благодаря введенным санкциям и санкционной политике Европейского союза.

Вариант 2 (умеренно-оптимистичный). На территории городского округа предполагается проведение более активной политики, направленной на снижение негативных последствий, связанных с ростом геополитической напряженности, и создание условий для более устойчивого долгосрочного роста. Сценарий характеризует развитие экономики в условиях повышения доверия частного бизнеса, применения дополнительных мер стимулирующего характера, связанных с расходами бюджета по финансированию новых инфраструктурных проектов, поддержанию кредитования наиболее уязвимых секторов экономики, увеличению финансирования развития человеческого капитала. Сценарий характеризуется ростом экономической активности транспортных и пассажирских перевозок, увеличение деловой активности, предполагает также привлечение инвестиций.

Вариант 3 (экономически обоснованный). На территории городского округа предполагается проведение более активной политики, направленной на снижение негативных последствий, связанных с ростом геополитической напряженности, и создание условий для более устойчивого долгосрочного роста. Сценарий характеризует развитие экономики в условиях повышения доверия частного бизнеса, применения дополнительных мер стимулирующего характера, связанных с расходами бюджета по финансированию новых инфраструктурных проектов, поддержанию кредитования наиболее уязвимых секторов экономики, увеличению финансирования развития человеческого капитала. Сценарий предполагает строительство дорог и парковок, а также установка дорожных знаков и нанесение разметки

5. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры

Строительство дорог:

- по ул.Ломоносова (до трассы М-2 Крым)

- по ул.Кутузова (до трассы М-2 Крым)

- по ул.А.Невского

- по ул.Казацкая

- по ул.Весенняя

- по пер.Мирный

- по ул.Льва Толстого

- по ул.Урицкого

- по ул.М.Горького,

- по пер. Ямской

- по ул. Элеваторная

- по ул. Свободы

Асфальтирование городских улиц:

- ул.Крылова;

- ул.Зеленая;

- ул.Калугина;

- ул. Пушкина;

- ул.Чехова;

- ул.Река Обоянка;

- ул.Токарева;

- ул.Юных Пионеров;

- ул.Московская;

- ул.Энгельса;

- ул.Карла Маркса;

- ул.Мичурина;

- ул.Чибисова;

- ул.Льва Толстого;

- ул.Юбилейная;

- ул.Косухина;

- пер.Ямской;

- ул.Суворова;

- ул.Новопоселковая;

- ул.Заводская;

- ул. Ясная Поляна;

- пер. Железнодорожный;

- ул. Шмидта;

- пер. Новый.

Разработка организации дорожного движения и дислокации дорожных знаков, установка дорожных знаков по улицам:

- 1-го Мая;

- Льва Толстого;

- Садовая;

- Есенина;

- Карла Маркса;

- Союзная;

- Московская;

- Мелиораторов;

- Кутузова;

- Ломоносова;

- Кирова;

- Комсомольская;

- Токарева.

Развитие городского транспорта посредством открытия новых и изменения имеющихся маршрутов (на I очередь):

Открытие нового автобусного маршрута «Кирпичный завод – Детский сад «Березка»».

Обустройство стоянок для легкового автотранспорта:

- ул.Ленина г.Обояни (район Автостанции «Обоянь»);

- ул.3-го Интернационала (около дома №44)

- ул. Жукова.

Раздел 6. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципального бюджета и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий и учреждений, заемные средства, средства организаций различных форм собственности,  плата за пользование услугами.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Общий объем финансирования Программы составит 187,721 млн. рублей, в т.ч.:

2018 год  –  16,621  млн. рублей;

2019 год  –  16,900 млн. рублей;

2020 год  –  17,00 млн. рублей;

2021 год  –  17,2 млн. рублей;

2022 – 2029 годы  по 15,0 млн. рублей каждый год;

Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней,  инвестиции.

Финансово-экономическое обоснование программы на 2018 - 2029 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

Раздел 7. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры

1. Оценка эффективности реализации Программы (далее – Оценка) осуществляется заказчиком Программы ежегодно в течение всего срока        ее реализации и по окончании ее реализации.

2. Источником информации для проведения оценки эффективности являются отчеты исполнителей мероприятий Программы о достигнутых результатах, использовании финансовых средств за отчетный период.

3. Оценка осуществляется по следующим критериям:

3.1. Достижение запланированных значений целевых показателей.

Степень достижения запланированных результатов по каждому целевому показателю за отчетный период (Иi) проводится путем сопоставления фактически достигнутого значения целевого показателя         за отчетный период (Ифакт) с его плановым значением (Иплан) по следующей формуле:

Ифакт

Иi = ----------,

Иплан

где:

Иi – степень достижения планового значения целевого показателя                   за отчетный период;

Ифакт – значение показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

Иплан –  плановое значение целевого показателя в отчетном периоде.

i – порядковый номер целевого показателя.

Если значение Иi превышает 1, а также в случае, если желаемой тенденцией является снижение показателя и полученное значение меньше 1, для расчета среднего значения достижения запланированных целевых показателей данное отношение принимается равным 1.

Среднее значение достижения запланированных значений целевых показателей Программы (И) рассчитывается по формуле:

∑ Иi

И = ----------,

N

где:

И – среднее значение достижения запланированных значений целевых показателей Программы за отчетный период;

∑ Иi – сумма оценок достижения плановых значений показателей                   за отчетный период;

N – количество целевых показателей Программы, подлежащих выполнению в отчетном периоде.

3.2. Соответствие объемов фактического финансирования запланированным объемам.

Степень соответствия объемов фактического финансирования запланированным объемам за отчетный период (Ф) проводится путем сопоставления фактического объема финансирования за счет всех источников финансирования за отчетный период (Ффакт) к запланированному объему (Фплан) по следующей формуле:

Ффакт

Ф = -----------,

Фплан

где:

Ф – степень уровня финансирования мероприятий Программы за отчетный период;

Ффакт – фактический объем финансирования мероприятий Программы            за отчетный период;

Фплан – объем финансирования мероприятий, предусмотренный Программой на отчетный период.

3.3. Выполнение запланированных мероприятий.

Степень выполнения каждого запланированного мероприятия Программы за отчетный период (Мj) определяется путем сопоставления фактически полученного результата от реализации мероприятия (Мфакт)             к его запланированному значению (Мплан) по следующей формуле:

Мфакт

Мj = ------------,

Мплан

где:

Мj – показатель степени выполнения мероприятия Программы за отчетный период;

Мфакт – фактически полученный результат по мероприятию за отчетный период;

Мплан – предусмотренный Программой ожидаемый результат по мероприятию за отчетный период;

j – порядковый номер мероприятия Программы.

Расчет среднего показателя степени выполнения запланированных мероприятий за отчетный период (М) определяется как отношение суммы оценок степени выполнения запланированных мероприятий к их количеству.

∑ Мj

М = ------------

К

где:

М – среднее значение степени выполнения запланированных мероприятий Программы за отчетный период;

∑ Мj – сумма оценок степени выполнения запланированных мероприятий Программы за отчетный период;

К – количество мероприятий Программы, подлежащих выполнению               в отчетном периоде.

4. При проведении Оценки определяется показатель эффективности использования финансовых средств (Э), как отношение среднего показателя степени выполнения запланированных мероприятий (М) к степени уровня финансирования (Ф).

М

Э = --------

Ф

где:

Э – эффективность использования финансовых средств Программы               за отчетный период;

М – среднее значение степени выполнения запланированных мероприятий Программы за отчетный период;

Ф – степень уровня финансирования мероприятий Программы в отчетном периоде.

5. Показатель эффективности реализации Программы определяется как произведение среднего значения достижения запланированных значений целевых показателей (И) и показателя эффективности использования финансовых средств Программы (Э) по следующей формуле:

П =   И x Э

где:

П – показатель эффективности реализации Программы за отчетный период;

И – среднее значение достижения запланированных значений целевых показателей Программы за отчетный период;

Э – эффективность использования финансовых средств Программы                 в отчетном периоде.

6. Вывод об эффективности реализации Программы формируется                        на основании значений П.

Реализация Программы признается:

с высоким уровнем эффективности, если значение П больше либо равно 0,9;

со средним уровнем эффективности, если значение П меньше 0,9,                     но больше либо равно 0,7.

В остальных случаях реализация Программы признается с низким уровнем эффективности.

Раздел 8. Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры

Для качественного функционирования и развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Город Обоянь Курской области необходимо постоянно актуализировать и дополнять нормативно-правовую базу.