## АДМИНИСТРАЦИЯ

## ГОРОДА ОБОЯНИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.06.2020 г.										      № 300

г. Обоянь

О внесении изменений в Постановление Администрации города Обояни Курской области от 28.05.2019 г. №345  «Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «город Обоянь» Обоянского района Курской области на 2019-2025 (1 сентября) годы»

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в соответствии с  постановлением  Администрации Курской области от 29.03.2019 №259-па «Об утверждении адресной программы Курской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 (1 сентября) годы»постановлением Администрации города Обояни от 28.09.2015 г. №335 "Об утверждении методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ муниципального образования "город Обоянь" Обоянского района Курской области", Уставом муниципального образования "город Обоянь" Обоянского района Курской области, Администрация города Обояни

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести   изменения   в   муниципальную   программу  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «город Обоянь» Обоянского района Курской области на 2019-2025 (1 сентября) годы», утверждённую Постановлением Администрации города Обояни Курской области от 28.05.2019 года №345:

1.1) Паспорт муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «город Обоянь» Обоянского района Курской области на 2019-2025 (1 сентября) годы», изложить в новой редакции:

|  | Наименование программы |  | - Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «город Обоянь» Обоянского района Курской области на 2019-2025 (1 сентября) годы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основание для разработки Программы |  | - Федеральный закон от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», адресная программа Курской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 (1 сентября) годы |  |
|  | Заказчик Программы |  | - Администрация города Обояни |  |
|  | Разработчик Программы |  | - Администрация города Обояни |  |
|  | Подпрограммы Программы |  | Подпрограмма 2 «Создание условий для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «город Обоянь» Обоянского района Курской области» Основные мероприятия: 1. Организация и проведение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья в муниципальном образовании «город Обоянь» Обоянского района Курской области. |  |
|  | Цели Программы |  | - финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов; - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области |  |
|  | Задачи Программы |  | - поэтапное переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, в благоустроенные жилые помещения; - снос или реконструкция многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации; - создание условий для переселения граждан из аварийного жилищного фонда; - использование освободившихся земельных участков после сноса аварийных многоквартирных домов |  |
|  | Срок реализации Программы |  | - 2019-2025 (1 сентября) годы, в том числе: этап 2019 года – до 31 декабря 2020 года; этап 2020 года – до 31 декабря 2021 года; этап 2021 года – до 31 декабря 2022 года; этап 2022 года – до 31 декабря 2023 года; этап 2023 года – до 31 декабря 2024 года; этап 2024 годов – до 1 сентября 2025 года |  |
|  | Прогнозный объем и источники финансирования Программы |  | - общая стоимость Программы в 2019-2025 (1 сентября) годах составляет 103521472 рублей, в том числе: этап 2019 года – 0,00 рублей; этап 2020 года – 14072192 рублей; этап 2021 года – 10028054 рублей; этап 2022 года – 39141517 рублей; этап 2023 года – 29331078 рублей; этап 2024 года – 10948631 рублей, в том числе: общий объем средств бюджетов всех уровней составит 103521472 рублей, в том числе: средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (прогнозные объёмы на условиях софинансирования) 89578822 рублей, в том числе: этап 2019 года – 0,00 рублей; этап 2020 года – 11603852 рублей; этап 2021 года – 8700245 рублей; этап 2022 года – 33381057 рублей; этап 2023 года – 26098010 рублей; этап 2024 года – 9795658 рублей; средства областного бюджета – 3812925 рублей, в том числе: этап 2019 года – 0,00 рублей; этап 2020 года – 1578545 рублей; этап 2021 года – 456047 рублей; этап 2022 года – 1105093 рублей; этап 2023 года – 462056 рублей; этап 2024 года – 211184 рублей; средства бюджета муниципального образования «город Обоянь» – 10129725 рублей, в том числе: этап 2019 года – 0,00 рублей; этап 2020 года – 889795 рублей; этап 2021 года – 871762 рублей; этап 2022 года – 4655367 рублей; этап 2023 года – 2771012 рублей; этап 2024 года – 941789 рублей |  |
|  | Ожидаемые результаты реализации Программы |  | - переселение 206 граждан из жилых помещений в 13 многоквартирных аварийных домах, подлежащих сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации; - ликвидация 2917,43 кв. м аварийного жилищного фонда |  |

| Исполнители Программы Управление Программой | - отдел строительства, ЖКХ и архитектуры Администрации города Обояни - координацию деятельности участников Программы осуществляет Администрация города Обояни |
| --- | --- |

1.2) раздел I. «Характеристика проблемы, на решение которой

направлена Программа», изложить в новой редакции:

«По состоянию на 1 января 2018 года общая площадь аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «город Обоянь» Обоянского района Курской области составляет 4392,33 кв. м, площадь многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции до 01.01.2017, составляет 2917,43 кв. м.

Наличие аварийного жилищного фонда является одной из острых социальных проблем на территории муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области, ухудшает качество предоставляемых коммунальных услуг, сдерживает развитие городской инфраструктуры, создаёт потенциальную угрозу безопасности и комфорту проживания граждан, ухудшает внешний облик поселения. Проживающие в аварийных домах граждане в основном не в состоянии приобрести жилые помещения самостоятельно.

В целом решение проблемы переселения граждан из аварийных многоквартирных домов в рамках Программы будет способствовать снижению социальной напряжённости, созданию безопасных и благоприятных условий для проживания граждан, улучшению демографической ситуации и развитию строительной отрасли».

1.3) абзац 1 раздела II. «Механизм реализации Программы», изложить в новой редакции:

«На территории муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области расположены 13 аварийных многоквартирных домов, признанных в установленном законодательстве порядке аварийными до 01.01.2017, с количеством жилых помещений 86 единиц, площадью жилых помещений 2917,43 кв. м, в которых проживает 206 человек».

г) раздел V. «Обоснование прогнозного объёма средств на реализацию Программы и источники её финансирования», изложить в новой редакции:

«Финансовые средства для реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда формируются за счёт средств Фонда, областного бюджета и бюджетов муниципальных образований, принявших участие в Программе. Общие расходы на реализацию этапов Программы за счёт всех источников финансирования составят 
103521472 рублей,  в том числе:

этап 2019 года – 0,00 рублей;

этап 2020 года – 14072192 рублей;

этап 2021 года – 10028054 рублей;

этап 2022 года – 39141517 рублей;

этап 2023 года – 29331078 рублей;

этап 2024 года – 10948631 рублей,

в том числе:

общий объем средств бюджетов всех уровней составит 103521472 рублей, в том числе:

средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (прогнозные объёмы на условиях софинансирования) 89578822 рублей, в том числе:

этап 2019 года – 0,00 рублей;

этап 2020 года – 11603852 рублей;

этап 2021 года – 8700245 рублей;

этап 2022 года – 33381057 рублей;

этап 2023 года – 26098010 рублей;

этап 2024 года – 9795658 рублей;

средства областного бюджета – 3812925 рублей, в том числе:

этап 2019 года – 0,00 рублей;

этап 2020 года – 1578545 рублей;

этап 2021 года – 456047 рублей;

этап 2022 года – 1105093 рублей;

этап 2023 года – 462056 рублей;

этап 2024 года – 211184 рублей;

средства бюджета муниципального образования «город Обоянь» –  10129725 рублей, в том числе:

этап 2019 года – 0,00 рублей;

этап 2020 года – 889795 рублей;

этап 2021 года – 871762 рублей;

этап 2022 года – 4655367 рублей;

этап 2023 года – 2771012 рублей;

этап 2024 года – 941789 рублей

Перечень аварийных многоквартирных домов, признанных до   1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на переселение граждан в рамках Программы, приведён в приложении № 1 к настоящему Постановлению.

Объем средств финансирования Программы определяется в соответствии с перечнем многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, включённых в Программу, размером планируемой стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, предоставляемых гражданам, и размером планируемой выкупной цены за один квадратный метр общей площади изымаемых жилых помещений, находящихся в собственности граждан, в аварийных многоквартирных домах, включённых в Программу, а также способами переселения граждан согласно приложению № 2 к настоящему Постановлению.

Объёмы и источники финансирования Программы приведены в      приложении № 3 к настоящему Постановлению.

Предельная стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений, предоставляемых гражданам в соответствии с настоящей Программой, установлена для Курской области приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19 декабря 2018 года № 822/пр в размере 31 424,00 руб.

Объем финансирования на реализацию Программы рассчитан исходя из произведения общей площади расселяемых жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, включённых в программу, и предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений.

В случае заключения муниципального контракта на строительство домов или приобретение жилых помещений по цене, превышающей стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, установленную для Курской области федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно - правовому регулированию в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства, финансирование расходов на оплату такого превышения осуществляется за счёт средств областного и местного бюджетов на 2019 год в долях 81 и 19 процентов соответственно, на последующие годы в долях 50 и 50 процентов.

В случае предоставления гражданину, переселяемому из аварийного жилищного фонда, жилого помещения, общая площадь которого превышает общую площадь ранее занимаемого им жилого помещения, при условии возникновения дополнительных расходов на оплату стоимости такого превышения, финансирование этих расходов осуществляется за счёт средств местного бюджета и собственников расселяемых жилых помещений.

При выделении муниципальными образованиями дополнительных средств на долевое финансирование реализации мероприятий Программы в объёме, превышающем установленный объем финансирования для муниципального образования, объем финансовой поддержки, выделяемой за счёт средств Фонда и областного бюджета, не увеличивается»

1.4) Раздел VII программы «Планируемые показатели выполнения Программы», изложить в новой редакции:

«Ожидаемые результаты реализации Программы:

переселение 206 человек, проживающих в аварийном жилищном фонде;

ликвидация (снос) аварийного жилищного фонда общей площадью                      2917,43 кв.м.

Планируемые показатели выполнения Программы указаны в приложении № 4 к настоящему Постановлению».

1.5) Паспорт Подпрограммы 2«Создание условий для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «город Обоянь» Обоянского района Курской области» муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «город Обоянь» Обоянского района Курской области на 2019-2025 (1 сентября) годы», изложить в новой редакции:

| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Отдел строительства, ЖКХ и архитектуры Администрации города Обояни |
| --- | --- |
| Основные мероприятия Подпрограммы | 1. Организация и проведение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья в муниципальном образовании «город Обоянь» Обоянского района Курской области. |
| Цели Подпрограммы | - финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов; - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области |
| Задачи Подпрограммы | - поэтапное переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, в благоустроенные жилые помещения; - снос или реконструкция многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации; - создание условий для переселения граждан из аварийного жилищного фонда; - использование освободившихся земельных участков после сноса аварийных многоквартирных домов |
| Срок реализации Подпрограммы | - 2019-2025 (1 сентября) годы, в том числе: этап 2019 года – до 31 декабря 2020 года; этап 2020 года – до 31 декабря 2021 года; этап 2021 года – до 31 декабря 2022 года; этап 2022 года – до 31 декабря 2023 года; этап 2023 года – до 31 декабря 2024 года; этап 2024 годов – до 1 сентября 2025 года |
| Прогнозный объем и источники финансирования Подпрограммы | - общая стоимость Программы в 2019-2025 (1 сентября) годах составляет 103521472 рублей, в том числе: этап 2019 года – 0,00 рублей; этап 2020 года – 14072192 рублей; этап 2021 года – 10028054 рублей; этап 2022 года – 39141517 рублей; этап 2023 года – 29331078 рублей; этап 2024 года – 10948631 рублей, в том числе: общий объем средств бюджетов всех уровней составит 103521472 рублей, в том числе: средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (прогнозные объёмы на условиях софинансирования) 89578822 рублей, в том числе: этап 2019 года – 0,00 рублей; этап 2020 года – 11603852 рублей; этап 2021 года – 8700245 рублей; этап 2022 года – 33381057 рублей; этап 2023 года – 26098010 рублей; этап 2024 года – 9795658 рублей; средства областного бюджета – 3812925 рублей, в том числе: этап 2019 года – 0,00 рублей; этап 2020 года – 1578545 рублей; этап 2021 года – 456047 рублей; этап 2022 года – 1105093 рублей; этап 2023 года – 462056 рублей; этап 2024 года – 211184 рублей; средства бюджета муниципального образования «город Обоянь» – 10129725 рублей, в том числе: этап 2019 года – 0,00 рублей; этап 2020 года – 889795 рублей; этап 2021 года – 871762 рублей; этап 2022 года – 4655367 рублей; этап 2023 года – 2771012 рублей; этап 2024 года – 941789 рублей |

1.6) Раздел III. «Обоснование прогнозного объёма средств на реализацию Подпрограммы 2 и источники её финансирования», изложить в новой редакции:

«Финансовые средства для реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда формируются за счёт средств Фонда, областного бюджета и бюджетов муниципальных образований, принявших участие в Подпрограмме. Общие расходы на реализацию этапов Подпрограммы за счёт всех источников финансирования составят 103521472 рублей,  в том числе:

этап 2019 года – 0,00 рублей;

этап 2020 года – 14072192 рублей;

этап 2021 года – 10028054 рублей;

этап 2022 года – 39141517 рублей;

этап 2023 года – 29331078 рублей;

этап 2024 года – 10948631 рублей,

в том числе:

общий объем средств бюджетов всех уровней составит 103521472 рублей, в том числе:

средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (прогнозные объёмы на условиях софинансирования) 89578822 рублей, в том числе:

этап 2019 года – 0,00 рублей;

этап 2020 года – 11603852 рублей;

этап 2021 года – 8700245 рублей;

этап 2022 года – 33381057 рублей;

этап 2023 года – 26098010 рублей;

этап 2024 года – 9795658 рублей;

средства областного бюджета – 3812925 рублей, в том числе:

этап 2019 года – 0,00 рублей;

этап 2020 года – 1578545 рублей;

этап 2021 года – 456047 рублей;

этап 2022 года – 1105093 рублей;

этап 2023 года – 462056 рублей;

этап 2024 года – 211184 рублей;

средства бюджета муниципального образования «город Обоянь» –  10129725 рублей, в том числе:

этап 2019 года – 0,00 рублей;

этап 2020 года – 889795 рублей;

этап 2021 года – 871762 рублей;

этап 2022 года – 4655367 рублей;

этап 2023 года – 2771012 рублей;

этап 2024 года – 941789 рублей

Перечень аварийных многоквартирных домов, признанных до  1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на переселение граждан в рамках Подпрограммы, приведён в приложении № 1 к настоящему Постановлению.

Объем средств финансирования Подпрограммы определяется в соответствии с перечнем многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, включённых в Подпрограмму, размером планируемой стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, предоставляемых гражданам, и размером планируемой выкупной цены за один квадратный метр общей площади изымаемых жилых помещений, находящихся в собственности граждан, в аварийных многоквартирных домах, включённых в Подпрограмму, а также способами переселения граждан согласно приложению № 2 к настоящему Постановлению.

Объёмы и источники финансирования Подпрограммы приведены в      приложении № 3 к настоящему Постановлению.

Предельная стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений, предоставляемых гражданам в соответствии с настоящей Подпрограммой, установлена для Курской области приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19 декабря 2018 года № 822/пр в размере 31 424,00 руб.

Объем финансирования на реализацию Подпрограммы рассчитан исходя из произведения общей площади расселяемых жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, включённых в подпрограмму, и предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений.

В случае заключения муниципального контракта на строительство домов или приобретение жилых помещений по цене, превышающей стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, установленную для Курской области федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно - правовому регулированию в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства, финансирование расходов на оплату такого превышения осуществляется за счёт средств областного и местного бюджетов на 2019 год в долях 81 и 19 процентов соответственно, на последующие годы в долях 50 и 50 процентов.

В случае предоставления гражданину, переселяемому из аварийного жилищного фонда, жилого помещения, общая площадь которого превышает общую площадь ранее занимаемого им жилого помещения, при условии возникновения дополнительных расходов на оплату стоимости такого превышения, финансирование этих расходов осуществляется за счет средств местного бюджета и собственников расселяемых жилых помещений.

При выделении муниципальными образованиями дополнительных средств на долевое финансирование реализации мероприятий Подпрограммы в объеме, превышающем установленный объем финансирования для муниципального образования, объем финансовой поддержки, выделяемой за счет средств Фонда и областного бюджета, не увеличивается».

- 1.7) раздел IV. Планируемые показатели выполнения Подпрограммы 2, изложить в новой редакции:

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы:

переселение 206 человек, проживающих в аварийном жилищном фонде;

ликвидация (снос) аварийного жилищного фонда общей площадью                      2917,43  кв.м.

Планируемые показатели выполнения Подпрограммы указаны в приложении № 4 к настоящему Постановлению.

1.8) Приложения №1, №2, №3, №4, №5 изложить в новой редакции.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела строительства, ЖКХ и архитектуры Администрации города Обояни Е.Е. Шапилова.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования "город Обоянь" Обоянского района Курской области в сети    "Интернет".

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава города Обояни                                                                          А.А. Локтионов

О.Ю. Гаврилова

8(47141)2-34-46