Пояснительная записка

к проекту решения Собрания депутатов города Обояни от 24 марта 2014 года «О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов города Обояни от 25.12.2013года №440-4-РС «О бюджете города Обояни на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов»

По результатам проведенного аукциона в электронной форме был заключен муниципальный контракт с ООО «Технотрейд» на сумму 10591,9 тыс. рублей. Подрядчику была передана проектно-сметная документация, составленная ООО «Экотер», на основании которой подрядчиком были начаты работы, а так же был заключен муниципальный контракт с ОГУП «Управление капитального строительства Курской области на оказание услуг по строительному контролю.

В ходе исполнения контракта в части разработки грунта на строительной площадке было обнаружено подвальное помещение со сводным перекрытием глубиной около 5,0 метров, что привело к непредвиденным расходам и удорожанию строительных работ «ниже нуля».

Согласно определения Арбитражного суда Курской области об утверждении мирового соглашения и прекращении производства по делу №А35-9506/2013 от 12 марта 2014 года о взыскании с Администрации города Обояни задолженности в сумме 1046585,00 рублей и неустойки в размере 17000 рублей, указанная сумма должна быть выплачена Администрацией города Обояни до 01 апреля 2014 года. Необходимо внести изменения и дополнения в решение Собрания депутатов города Обояни от 25 декабря 2013 года №440-4-РС «О бюджете города Обояни на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов» в приложениях №10,12,14 уменьшить финансирование по разделу 0503 «Благоустройство» на сумму 1063586 рублей и увеличить финансирование по разделу 0113 « Другие общегосударственные вопросы» с добавление целевой статьи «97 2 1404», вида расходов «831» с последующем привлечением кредита в данной сумме.

Начальник отдела 							Л. И. Белоусова