ПАСПОРТ

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Муниципального унитарного предприятия « Водозабор» города Обояни, Курской области « Развитие и модернизация коммунального комплекса и инженерной инфраструктуры в сфере водоотведения на 2011-2015 годы»

| Наименование программы | « Развитие и модернизация коммунального комплекса и инженерной инфраструктуры в сфере водоотведения на 2011-2015 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | -Федеральный закон РФ от 30.12.2004 г .№210 «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» -Федеральный закон от21.07.2007г. №185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» -Постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 г .№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» -Решение собрания депутатов города Обояни Курской области от 30.11.2009г. №85-4-РС «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы « Развитие и модернизация коммунального комплекса и инженерной инфраструктуры в сфере водоотведения Обоянского МУП « Водозабор» на 2011-2015 годы» |
| Заказчик программы | Администрация г. Обояни |
| Основной разработчик программы | МУП « Водозабор» |
| Цели и задачи программы | - увеличение надежности систем водоотведения; - обеспечение экологических требований; - повышение уровня качества жизни населения . |
| Срок реализации программы | -реконструкция системы водоотведения для увеличения надежности; |
| Перечень основных мероприятий | инвестиционная программа содержит план технических мероприятий. Программные мероприятия включают проекты по реконструкции, существующей системы водоотведения. |
| Исполнитель основных мероприятий | Общий объем финансовых потребностей для реализации инвестиционной программы составляет 0,60млн. руб., в том числе за счет: Федерального бюджета - 0 бюджета субъекта РФ - 0 бюджета муниципального образования - 0 тарифа на подключение - 0 надбавки к тарифу - 0,60 млн.руб |
| Объемы и источники финансирования | 2011 – 2015 годы |
| Ожидаемый конечный результат реализации программы | -снижение аварийности на сетях канализации на 0,06ед. на км ; |
| Контроль за выполнением программы | - органы местного самоуправления ; - МУП « Водозабор» |

1.  Введение

Основные понятия.

Организация коммунального комплекса- юридическое лицо независимо от его организационно правовой формы, осуществляющее эксплуатацию системы коммунальной  инфраструктуры, используемой для производства товаров ( оказания услуг) в коммунальной сфере.

Производственная программа организации коммунального комплекса-

программа деятельности указанной организации по обеспечению производства ею товаров (  оказания услуг), которая включает мероприятия по эксплуатации, ремонту и реконструкции эксплуатируемой этой организацией системы коммунальной инфраструктуры.

Потребители товаров и услуг организаций коммунального комплекса – лица, приобретающие по договору коммунальные  ресурсы и услуги для собственных хозяйственно- бытовых и ( или) производственных нужд.

Финансовые потребности организации коммунального комплекса – расчетные значения объема денежных средств от реализации товаров  (оказания услуг) организации коммунального комплекса  по тарифам и надбавкам, который необходим для выполнения  производственной программы.

Доступность для потребителей товаров  и услуг  организаций   коммунального комплекса-  доступность приобретения и оплаты потребителями соответствующих товаров и услуг организаций коммунального комплекса с учетом цен ( тарифов) для потребителей и надбавок к ценам ( тарифам ) для потребителей.

Реконструкция систем коммунальной инфраструктуры-  производственная деятельность, направленная на замену отдельных участков ( изменение) производственных или имущественных объектов систем коммунальной инфраструктуры с учетом новых технологий.

Модернизация систем коммунальной инфраструктуры – комплекс мероприятий, направленных на улучшение технических и экономических характеристик (мощность, производительность, надежность, долговечность, экономичность, условия обслуживания и др.) объектов систем коммунальной инфраструктуры путем внесения частичных изменений и усовершенствований в их схемы и конструкции.

Вода расходуется  различными  потребителями на самые разнообразные нужды.  Однако подавляющее большинство этих расходов может быть сведено к трем основным категориям.

Расходы воды  на хозяйственно- питьевые ( бытовые) нужды населения.

Сюда входят все расходы воды, связанные с бытом людей: питье, приготовление пищи, умывание, стирка, поддержание частоты жилищ и т. п. К этой категории относятся расходы воды связанные с поливкой зеленых насаждений в т.ч. на приусадебных участках, мытьем индивидуальных транспортных средств, использованием воды в целях содержания домашних животных и птиц и др.

Расходы воды для производственных( технических ) целей на предприятиях промышленности, транспорта, энергетики, сельского хозяйства, организаций и учреждений социальной сферы и т. п.

Расход воды для  пожаротушения.

Кроме того, вода расходуется на собственные нужды  организации  предоставляющей услуги водоснабжения и водоотведения.

Потребленную воду в виде стоков необходимо отводить и очищать.

Определение объемов требуемой потребителю воды и объемов принимаемых стоков является весьма ответственной задачей, влияющей на  качество инвестиционной программы и величину  рассчитанных в соответствии с ней тарифов на подключение и  надбавок к тарифу.

Нормативы водопотребления и водоотведения  для муниципального образования   г. Обоянь определены ( рассчитаны) в соответствии с требованиями  Постановления Правительства РФ от 23.05.2006 года №306 «Об утверждении правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», но  установленные( действующие) нормативы потребления не соответствуют требованиям  Постановления Правительства РФ от 23.05.2006 г. № 306.

На территории  муниципального образования г. Обоянь деятельность  по   эксплуатации систем водоотведения, по предоставлению услуг  водоотведения осуществляет  муниципальное унитарное предприятие «Водозабор» (далее МУП «Водозабор») в соответствии с Уставом утвержденным Постановлением главы города Обояни от 17.03.2006 г. №120.

Юридический и почтовый адрес МУП«Водозабор» : 306230, Курская область ,г. Обоянь, ул.Ленина, 127.

Имущество предприятия находится в муниципальной собственности муниципального образования г. Обоянь и принадлежит предприятию  на праве хозяйственного ведения и отражается на его самостоятельном балансе.

Производственная база  МУП «Водозабор» включает  все необходимые основные средства для осуществление производственной деятельности.

Деятельность общества не ограничивается видами деятельности оговоренными в Уставе, общество занимается другими видами деятельности в соответствии с действующим законодательством.

Инвестиционная программа МУП «Водозабор» г. Обоянь на 2011-2015г.г. (далее по тексту инвестиционная программа) разработана на основании:

- Федерального закона от 30 декабря 2004 года №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 г. № 520 « Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»

- при отсутствии муниципального правового акта, определяющего  порядок и условия  разработки инвестиционных программ с учетом местных особенностей и действующих муниципальных правовых актов, инвестиционная программа разрабатывалась с использованием Методических  рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденных Приказом Министерства регионального развития Р.Ф. от 10.10.2007 г. № 99.

2.Существующее положение в системах водоотведения г.Обояни.

Схема водоотведения включает разнообразные сооружения, которые по своему назначению делятся на две основные группы.

К первой группе  относят оборудование и сооружения, предназначенные для приема и транспортирования сточных вод:

- внутренние водоотводящие устройства ( внутренняя сеть );

- наружная водоотводящая сеть;

- насосные станции и напорные коллекторы.

Ко второй группе относят:

- очистные станции и сооружения;

- выпуски сточных вод.

Система водоотведения г. Обояни представляет собой  разветвленную сеть, состоящую из самотечных и напорных коллекторов, насосных станций, очистных сооружений, биопруда. Общая протяженность наружных сетей канализации составляет 15,2 км.

Перечень и характеристика основных средств  используемых  МУП  «Водозабор» для осуществления  деятельности по предоставлению услуг водоотведения.

сети

| Наименование | Год ввода в экспл. | Протяжен- ность, м |
| --- | --- | --- |
| Главный коллектор | 1978 | 3600 |
| Наружные сети канализации | 1978-1992 | 11600 |

очистные сооружения

| Наименование | Год ввода в эксплуатацию | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Очистные сооружения | 1972 | - |

Некоторые важнейшие нормативные  показатели загрязненности стоков представлены в таблице:

| Вещества и показатели состава сточных вод | Допустимая концентрация загрязняющих веществ в вып. сточных вод ( мг/куб.дм) |
| --- | --- |
| БПКп | 4,10 |
| БПК5 | 2,03 |
| Взвешенные вещества | 13,5 |
| Сухой осадок | 249,8 |
| Хлориды | 48,3 |
| Нитраты | 3,88 |
| Сульфаты | 31,9 |
| Азот аммонийный | 30,2 |
| Нитриты | 0,267 |
| Железо общее | 0,162 |
| Ионы амония | 0,884 |
| фосфор | 0,414 |
| Фосфаты | 9,57 |

Канализационные сети выполнены из чугунных (частично из стальных и керамических) труб. Износ сооружений и сетей водоотведения составляет  до 100%, , требуется  замена  оборудования ,участков сетей , арматуры, колодцев.

Сведения

о состоянии канализационных сетей и сооружений г. Обояни.

| Наименова-ние населен. пункта | Канализационные сети, км |  |  |  | Физический износ, % |  |  | Усредненный износ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Срок эксплуатации лет |  |  | Срок эксплуатации лет |  |  |  |
|  |  | до 15 | до 20 | свыше | до 15 | до 20 | свыше |  |
| г.Обоянь | 15,2 | - | 2,76 | 12,44 | - | 76 | 100 | 88% |

| Наименова-ние населен. пункта | Очистные сооружения |  |  |  | Физический износ, % |  |  | Усредненный износ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Срок эксплуатации лет |  |  | Срок эксплуатации лет |  |  |  |
|  |  | до 15 | до 20 | свыше | до 15 | до 20 | свыше |  |
| г.Обоянь | 1 | - | - | 1 | - | - | 100 | 100% |

| Наименова-ние населен. пункта | Насосные станции |  |  |  | Физический износ, % |  |  | Усредненный износ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Срок эксплуатации лет |  |  | Срок эксплуатации лет |  |  |  |
|  |  | до 15 | до 20 | свыше | до 15 | до 20 | свыше |  |
| г.Обоянь | 2 | - | - | 2 | - | - | 62 | 62 |

За 2009 год на сетях и сооружениях водоотведения, аварийность составила  0,72ед./км., что выше чем в среднем по России.

Программа контроля за качеством стоков осуществляется  в соответствии с законодательством.

3.Цели разработки и реализации Инвестиционной программы

Цели  разработки и реализации инвестиционной программы:

1. Увеличение надежности систем водоотведения.

2. Обеспечение экологических требований системы водоотведения.

3. Повышение уровня качества жизни населения.

4.  Задачи разработки и реализации  Инвестиционной программы .

1.Реконструкция сооружений водоотведения  .

2.Повышение качества оказываемых услуг.

5.Целевые индикаторы ( показатели)  инвестиционной программы

| Группа индикаторов | Состояние индикатора на момент разработки технического задания | Состояние индикатора на момент завершения реализации инвестиционных программ |
| --- | --- | --- |
| 1.Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами водоотведения | - Аварийность систем водоотведения –0,72ед./км | - Аварийность систем водоотведения –0,62ед./км |
| 2.Доступность товаров и услуг для потребителей | - Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к системам водоотведения-62% | - Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к системам водоотведения- 68% |

6. Краткое обоснование инвестиционной программы.

Капитальный ремонт систем водоотведения не осуществлялся с момента ввода  в эксплуатацию. С целью поддержание систем на уровне необходимом для осуществления услуг предусмотрены мероприятия инвестиционной программы.

- 7. План мероприятий

- инвестиционной программы

- по развитию систем водоотведения на 2011-2015 г. г.

| - №п/п | - Наименование - мероприятий/ - адрес объекта | - Ед. - изм. | - Цели реализации - мероприятия |  | - Натураль - ные - показатели | - Реализация мероприятий - по годам |  |  |  |  | - Финансовыепотребности - всего (тыс.руб.) | - Финансовые потребности по годам - (тыс.руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - I.Инвестиционный проект по развитию систем водоотведения и повышению качества услуг |  |  |  |  |  | - 2011 | - 2012 | - 2013 | - 2014 | - 2015 |  | - 2011 | - 2012 | - 2013 | - 2014 | - 2015 |
| - 1 | - Мероприятия по реконструкции |  | - Обеспечение бесперебойного водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - канализация | - Система аэрации и воздуховодов | - М | - -/- | - 200 |  | - 200 | - - | - - | - - | - - | - 300,00 | - 300,00 | - - | - - | - - | - - |
| - -/- | - Обваловка биопруда | м | - -/- | - 150 |  | - 150 | - | - | - | - | - 300,00 | - 300,00 | - - | - | - - | - - |
| - Итого по мероприятиям 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 600,00 | - 600,00 | - - | - - | - - | - - |
| - Всего инвестиций за период в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 600,00 | - 600,00 | - - | - - | - - | - - |

8.Основные проблемы, на решение которых направлена инвестиционная программа.

Деятельность по оказанию услуг в области водоотведения напрямую связана с социально-культурным и экономическим развитием.

Разработанная инвестиционная программа предусматривает мероприятия, направленные на повышение надежности и бесперебойной работы систем водоотведения, обеспечение экологической безопасности территорий поселения .

Инвестиционной программой предусматривается реконструкция  системы аэрации и воздуховодов канализации, обваловка биопруда.

- 9.Финансовый план инвестиционной программы .

- Расходы на мероприятия инвестиционной программы, связанные с увеличением мощности или пропускной способности соответствующей системы коммунальной инфраструктуры учитываются, при определение финансовых потребностей, финансируемых за счет тарифов организаций коммунального комплекса на подключение или за счет надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса. Расходы на мероприятия инвестиционной программы, не связанные с увеличением мощности или пропускной способности соответствующей системы коммунальной инфраструктуры, финансируются за счет надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса.

- При определении объема финансовых потребностей для реализации Инвестиционной программы учитывались, требования постановления Правительства  РФ от 14.07.2008 г.№520.

- Объем финансовых потребностей  на реализацию инвестиционной программы определен посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия программы. Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы определены  предварительно.

- Финансовый план

- в соответствии с мероприятиями по развитию систем водоотведения.                                                                                                                    (тыс.руб.)

| - 1 | - Мероприятия по реконструкции | - 2011 | - 2012 | - 2013 | - 2014 | - 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - канализация | - Система аэрации и воздуховодов | - 300,00 | - - | - - | - - | - - |
| - -/- | - Обваловка биопруда | - 300,00 | - - | - - | - - | - - |
| - Всего по мероприятиям |  | - 600,00 |  |  |  |  |

10.Источники финансирования Инвестиционной программы.

# Необходимый объем финансовых средств на реализацию Инвестиционной программы на 2011 – 2015 г.г., определен в объеме 600,00   тыс. руб

Финансирование  Инвестиционной программы планируется  с использованием следующих источников :

- собственные средства предприятия- 600,00 тыс.руб.

-   бюджет муниципального образования- 0

-    бюджет субъекта РФ- 0

- 10.1. График финансирования объектов инвестиционной программы

График финансирования Инвестиционной программы построен на основании:

1) срока необходимости ввода объектов реконструкции.

2) объемов реконструкции объектов на период с 2011 по 2015 год;

3) стоимости реконструкции объектов

Сводный график финансирования объектов Инвестиционной программы приведен в таблице.

- Таблица

Сводный график финансирования мероприятий Инвестиционной программы.

(тыс. руб.)

| год | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II |
| Финансирование | 300,00 | 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| всего | 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Общая потребность в финансировании мероприятий инвестиционной программы составляет  600,00 тыс. рублей.

- Собственные средства предприятия необходимые для реализации Инвестиционной программы предполагается сформировать., за счет надбавки  к тарифу-  600,00 тыс.руб.

10.2 Расчет надбавок к тарифам на услуги водоотведения для потребителей  на период с 2011 г по 2015 г.

Размер надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса определяется как отношение финансовых потребностей, финансируемых за счет надбавок к тарифам , к расчетному объему реализуемых  предприятием товаров и услуг соответствующего вида. В случае  финансирования части финансовых потребностей для реализации инвестиционных программ за счет средств бюджетов расходы, осуществляемые за счет средств бюджетов, не учитываются при определении финансовых потребностей, финансируемых за счет надбавок к тарифам и тарифов на подключение.

Финансовые потребности  на исполнение инвестиционной программы за счет  надбавки к тарифу определяются по следующей формуле:

ФП надб.= ФП-ФПподкл..- Б, где

ФП – общая финансовая  потребность на реализацию инвестиционной программы;

ФП подкл. – финансовая потребность на исполнение инвестиционной программы за счет тарифа на подключение;

Б- финансовая потребность на исполнение инвестиционной программы за счет средств бюджета.

Расчет надбавки к тарифу определяется по следующей формуле:

Н =ФП надб.    / V , 					где:

Н - надбавка к тарифу;

Vр.о.   - расчетный  объем  реализуемых  предприятием товаров и услуг соответствующего вида в соответствующий период.

Изменение уровня действующих тарифов на услуги водоотведения в совокупности с предлагаемым уровнем надбавки к тарифу в рамках реализации  инвестиционной программы  производится в соответствии с действующим законодательством , требованиями технического задания и складывающимися условиями функционирования предприятия в каждом конкретном году.

Расчет надбавки к тарифу на услуги водоотведения:

| № | Показатель | Ед.изм. | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сумма капитальных вложений по инвестиционной программе, финансируемых за счет надбавки к тарифу | тыс.руб. | 600,00 |
| 2 | Объем реализации услуг водоотведения | тыс.м3. | 1600 |
| 3 | Надбавка к тарифу | руб / куб.м. | 0,38 |

Уровень предполагаемой надбавки к тарифу на  водоотведение.

| № | Показатель | Ед.изм. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Надбавка к тарифу | руб / куб. м. | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |

- Возможные риски при реализации инвестиционной программы.

При реализации Инвестиционной программы возможны следующие риски:

1- невыполнение индикаторов (показателей) Инвестиционной программы;

2- недостаточное финансовое обеспечение реализации Инвестиционной программы;

3- нарушение сроков ввода объектов строительства и модернизации;

Причинами возникновения вышеуказанных рисков может быть:

- изменения законодательства Российской Федерации;

- рост инфляции, превышающий уровень инфляции, учитываемый при расчетах инвестиционной программы;

- иные изменения, влияющие на стоимость реализации мероприятий инвестиционной программы.

- временные разрывы между периодом поступления денежных средств по договорам на подключение и сроками финансирования строительства объектов (превышающие запланированные);

- невыполнение обязательств застройщиков по условиям платежей по договорам на подключение;

- снижение затрат по перекачке сточных вод, снижение аварийности, увеличение пропускной способности;

-неточность прогнозирования стоимости инвестиционной программы или объема присоединяемой мощности.

- несвоевременное выполнение работ со стороны подрядных организаций (проектная организация, строительно-монтажные организации, торгово-закупочные компании).

Оценка рисков

| № риска | Значимость риска (0-1) | Степень вероятности возникновения риска (0-100%) | Общая оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,9 | 50% | 0,45 |
| 2 | 0,8 | 50% | 0,40 |
| 3 | 0,2 | 10% | 0,02 |

На основании проведенной экспертной оценки самым главным риском является риск превышение стоимости инвестиционной программы, недостаточность средств.

Для минимизации последствий в случае наступления вышеперечисленных рисков необходимо предусмотреть введение механизма корректировки инвестиционной программы в рамках заключения договора между органами местного самоуправления и организацией коммунального комплекса.

13.Расчет показателей эффективности инвестиционной программы

Развитие инженерной инфраструктуры водоотведения в рамках реализации инвестиционной программы обеспечивается исходя из соблюдения условия безубыточности: сумма затрат на выполнение мероприятий инвестиционной программы равна сумме доходов от оказания услуг за счет надбавок к тарифам на услуги водоотведения (полное возмещение затрат на реализацию инвестиционной программы). Соответственно срок возврата инвестиций совпадает со сроком реализации инвестиционной программы. Проведение экономических расчетов в данном случае нецелесообразно.

- Оценка влияния установления надбавок к тарифам  на водоотведение на социально-экономическую  ситуацию .

Реализация инвестиционной программы возможна за счет установления надбавок к действующим и планируемым тарифам на услуги водоотведения. Изменение тарифов с учетом надбавок возможно только в соответствии с установленными органами исполнительной власти индексами максимально возможного изменения тарифов на услуги водоотведения.

При реализации инвестиционной программы и определении обоснованности ее финансовых потребностей используются:

- регулируемые государством тарифы (цены);

- официально опубликованные прогнозные рыночные цены и тарифы, установленные на расчетный период регулирования.

При отсутствии указанных данных применяются прогнозные индексы изменения цен по отраслям промышленности.

В инвестиционной программе предусмотрено усредненное  значение надбавки к тарифам на услуги водоотведения, как более приемлемый вариант при неравномерном  распределении запланированных   мероприятий  и их финансирования.

Установление  надбавок к тарифам на услуги водоотведения в предлагаемых в инвестиционной программе размерах  не окажет влияния на социально-экономическую ситуацию.

15. Организация управления программой и контроль  за ходом ее реализации.

Оценка хода реализации программы производится по двум направлениям: количественным показателям и качественным показателям, в соответствии с принятыми в инвестиционной  программе индикаторами (показателями), в соответствии с Методикой  проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 г. №48, зарегистрированным в Минюсте РФ 27.06.2008 г. за номером 11891. По ходу исполнения Инвестиционной  программы исполнители предоставляют отчетность по утвержденным на уровне муниципального  образования формам. Ежегодные отчеты,   рассматриваются Собранием депутатов  города Обояни, ежеквартальные отчеты рассматриваются на уровне главы Администрации. В процессе  выполнения Инвестиционной программы отдельные ее положения и финансовые затраты могут уточняться по согласованию с  организацией исполнителем программы. Управление и контроль за реализацией данной программы, в т. ч за установлением    надбавок  к тарифам, осуществляет орган местного самоуправления.

Управление и контроль за  организационными мероприятиями   в рамках реализации           инвестиционной      программы        осуществляет            МУП

« Водозабор» путем:

-  определения наиболее эффективных форм и процедур организации работ по реализации программы;

-  координации работ исполнителей программных мероприятий и проектов;

-внесения предложений, связанных с корректировкой целевых индикаторов, сроков реализации программных мероприятий и объемов финансирования программы и др.