СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ   ГОРОДА ОБОЯНИ

##### РЕШЕНИЕ

30.11.2009 г. №  85 -4-РС

г. Обоянь

Об утверждении  технического задания на разработку

инвестиционной программы  « Развитие и модернизация

коммунального комплекса и  инженерной инфраструктуры

в сфере водоснабжения и водоотведения    Обоянского  МУП

«Водозабор» на 2011-2015 годы»

В соответствии с Градостроительным  кодексом  и Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным  законом  от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ  «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и в соответствии

с методическими рекомендациями по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденных Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 100, Уставом муниципального образования « город Обоянь» Курской области, Собрание депутатов города Обояни

Р Е Ш И Л О:

1.   Утвердить техническое задание на разработку   инвестиционной программы

«Развитие и модернизация   коммунального комплекса и  инженерной     инфраструктуры в сфере водоснабжения и водоотведения    Обоянского МУП «Водозабор» на 2011-2015 годы»  (приложение 1).

2.  Контроль  за  исполнением настоящего решения  возложить на заместителя главы города Обояни  Переверзева А. В.

3. Настоящее решение вступает в силу  со дня его принятия.

и. о. Главы города Обояни                                                                     Г. А. Апостолов

Приложение №1 к решению Собрания депутатов города Обояни от 30.11.2009г. № 85-4-РС

Техническое задание на разработку инвестиционной программы

«Развитие и модернизация   коммунального комплекса и

инженерной       инфраструктуры    в сфере водоснабжения и    водоотведения    Обоянского МУП «  Водозабор » на 2011-2015 » годы»

1. Общие положения.

Техническое задание на разработку инвестиционной программы представляет собой утвержденный в установленном порядке документ, на основании которого  разрабатывается инвестиционная программа в целях обеспечения перехода деятельности органов местного самоуправления к перспективному развитию систем коммунальной инфраструктуры. Техническое задание определяет  цели, задачи и требования к инвестиционной программе. При отсутствии муниципального правового акта, определяющего порядок и условия разработки технических заданий по подготовке инвестиционных программ с учетом местных особенностей и действующих муниципальных правовых актов,  техническое задание разработано с использованием Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденных Приказом Министерства регионального развития Р.Ф. от 10.10.2007 г. № 100.

2. Основанием для выполнения работ являются:

-  градостроительного кодекса Российской Федерации;

-Федерального закона от 30.12.2004г. № 210- ФЗ « Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Федерального закона от 21.07.2007 г. № 185_ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

- постановления Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»;

- схемы территориального планирования;

- Постановление Правительства РФ от 13.02.2006 г. №83 «Об утверждении Правил определения и  предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно- технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям  инженерно- технического обеспечения»;

- Сборник нормативных документов» О составе затрат и единых нормах амортизационных отчислений», Москва « Финансы и статистика», 1992 г.;

-Приказ Минрегионразвития РФ №100 от 10.10.2007  « Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- Постановление Правительства РФ от 23.05.2006г № 307 « О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам».

3. Заказчик: Администрация города Обоянь;

4. Разработчик технического  задания: Администрация города Обоянь;

5. Разработчик инвестиционной программы: Обоянское МУП   «Водозабор»;

6. Порядок предоставления и рассмотрения инвестиционной программы:

МУП «Водозабор» разрабатывает программу, передает ее  на рассмотрение в администрацию города Обояни. Уполномоченные специалисты администрации рассматривают проект инвестиционной программы и, при отсутствии замечаний, рекомендуют ее на утверждение Собранием депутатов.

7. Срок разработки инвестиционной программы: - один месяц с момента выдачи МУП « Водозабор », утвержденного в соответствующем порядке,  технического задания.

8.Цель технического задания:

Разработка проекта инвестиционной программы « Развитие и модернизация  коммунального комплекса и инженерной инфраструктуры в сфере водоснабжения и водоотведения Обоянского МУП «Водозабор»  (далее Программа), определяющей мероприятия по строительству, реконструкции, увеличению надежности и модернизации системы водоснабжения и водоотведения с учетом финансовых потребностей, необходимых для реализации данной инвестиционной Программы.

9. Основные требования к инвестиционной программе:

9.1 Структура и  содержание   инвестиционной программы.

Инвестиционные программы должны состоять из:

- паспорта программы;

- описательной и табличной частей;

- исходных документов, материалов, информации.

9.2 Инвестиционная программы должна включать:

- цели и задачи инвестиционной программы;

- анализ существующего состояния систем  водоснабжения и водоотведения;

- план технических мероприятий;

-объем финансовых потребностей по реализации инвестиционной программы;

- источники финансирования мероприятий;

- срок реализации инвестиционной программы;

- расчет надбавки к тарифу;

- расчет тарифа на подключение.

9.3 Условия,  на соответствие которым орган местного самоуправления будет проводить проверку инвестиционной программы:

- соответствие требованиям действующего законодательства;

- соответствие техническому заданию;

- определение финансовых потребностей по реализации инвестиционной программы с применением действующей сметной нормативной базы (государственные элементные сметные нормы, федеральные и территориальные единичные расценки) и складывающихся на момент разработки Программы  цен с применением индексов – дефляторов потребительских цен на период реализации инвестиционной программы ;

- согласованности разрабатываемой инвестиционной программы и производственной программы, направленное на исключение возможного двойного учета реализуемых мероприятий.

9.4 Программа должна быть разработана на пять лет и реализована  в 2011 – 2015 годах;

9.5 Финансовое обеспечение должно быть предусмотрено из следующих источников:

- бюджет муниципального образования;

- надбавка к тарифу;

- тариф на подключение;

9.6 Программные мероприятия должны обеспечить надежное и качественное снабжение существующих и новых объектов на территории города Обояни  холодной водой и обеспечить ее канализацию, что уменьшит риск возникновения аварийных ситуаций и улучшит экологическую обстановку в городе, в соответствии с требованиями действующих  нормативных документов.

10. Основные направления развития систем водоснабжения  и водоотведения:

10.1 Прокладка новых  водопроводных  и канализационных линий

к вновь строящимся  объектам, и введенным ранее в эксплуатацию, но не имеющим системы водоснабжения и водоотведения;

10.2 Реконструкция действующих ветхих водопроводных и канализационных   сетей  -  замена действующего трубопровода  на трубопроводы новых технологий с целью надежного и качественного предоставления услуг холодного водоснабжения и канализации, с увеличением эксплуатационных сроков сетей.

10.3 Строительство водопроводной насосной  станции третьего подъема, для обеспечения подачи холодной воды со станции обезжелезивания в Северную часть  города Обояни.

11.Ожидаемые результаты:

- Снижение объема потерь  при отпуске воды  и увеличения выработки;

- Увеличение объемов реализации услуг  холодного водоснабжения;

- Надежность систем холодного водоснабжения и водоотведения;

- Новый уровень качества предоставляемых услуг.

12.Срок и форма предоставления инвестиционной программы на утверждение:

Проект  решения Собрания депутатов «Об утверждении  инвестиционной  программы» с приложением самой программы (на бумажном  и электронном носителях)  предоставляется до 01.03.2010 года.

13. В техническое задание и инвестиционную программу могут вноситься изменения в соответствии с действующим законодательством. Пересмотр технического задания  и инвестиционной программы осуществляется по инициативе главы муниципального образования или по инициативе организации коммунального комплекса. Пересмотр (изменение) технического задания  производится не чаще одного раза в год. Решение об утверждении или пересмотре технического задания доводится до организации коммунального комплекса, осуществляющей разработку инвестиционной программы, в недельный срок со дня его принятия.