АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБОЯНИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.11.2017 г. №1058

"Об утверждении муниципальной программы "Формирование современной городской среды в городе Обояни Обоянского района Курской области на 2018- 2022 годы"

В соответствии с постановлением Администрации города Обояни от 28.09.2015г №335 "Об утверждении методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ муниципального образования "город Обоянь" Обоянского района Курской области ", руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и Уставом муниципального образования "город Обоянь" Обоянского района Курской области, Администрация города Обояни

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Формирование современной городской среды в городе Обояни Обоянского района Курской области на 2018- 2022 годы".

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Обояни по строительству и ЖКХ П.А. Катыкина.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования "город Обоянь" Обоянского района Курской области в сети "Интернет".

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

И.о. Главы города Обояни П. А. Катыкин

Программа «Формирование современной городской среды в городе Обояни Обоянского района Курской области на 2018-2022 годы» (далее –программа )

ПАСПОРТ

программы

| Наименование программы | «Формирование современной городской среды в городе Обояни Обоянского района Курской области на 2018-2022 годы» |
| --- | --- |
| Заказчик программы | Администрация города Обояни Обоянского района Курской области |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация города Обояни Обоянского района Курской области |
| Соисполнители программы | Отдел строительства, ЖКХ и архитектуры Администрации города Обояни |
| Цели программы | Повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования, а так же дворовых территорий многоквартирных домов |
| Задачи программы | Организация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования города Обояни Обоянского района Курской области; Организация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов города Обояни Обоянского района Курской области ; повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования, города Обоянь Обоянского района Курской области, а также дворовых территорий многоквартирных домов. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | Увеличение доли площади благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по отношению к общей площади дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в благоустройстве; |
|  | Увеличение доли площади благоустроенных территорий общего пользования по отношению к общей площади территорий общего пользования, нуждающихся в благоустройстве. |
| Объемы и источники финансового обеспечения программы | Общий объем финансирования программы каждый год действия составит по 12000000 руб., в том числе: за счет средств бюджета города Обоянь – 1500000 руб., за счет средств федеральной субсидии -8500000 руб., за счет средств областной субсидии - 2000000 руб., В том числе на: -благоустройство дворовых территорий: 8235553 рубл. -благоустройство муниципальных территорий общего пользования 3764447 руб. |
| Ожидаемые конечные результаты программы | -Достижение следующих показателей до значения индикаторов, установленных в приложении 1: -Увеличение доли площади благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по отношению к общей площади дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в благоустройстве; -Увеличение доли площади благоустроенных территорий общего пользования по отношению к общей площади территорий общего пользования, нуждающихся в благоустройстве. |

Раздел 1. Характеристика сферы реализации программы, описание основных

проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Анализ сферы благоустройства в городе Обояни Обоянского района Курской области показал, что в последние годы в городе Обояни проводилась целенаправленная работа по благоустройству дворовых территории и территорий общего пользования.

В то же время в вопросах благоустройства города Обоянь имеется ряд проблем: низкий уровень общего благоустройства дворовых территории, низкий уровень экономической привлекательности территории общего пользования из-за наличия инфраструктурных проблем.

Так, в городе Обоянь имеются территории общего пользования ( дворовые проезды, центральные улицы, площади, скверы, парки и т.д.) и дворовые территории, благоустройство которых не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя:

- благоустройство территорий общего пользования, в том числе:

- ремонт автомобильных дорог общего пользования;

- ремонт тротуаров;

- обеспечение освещения территорий общего пользования;

- установку скамеек;

- установку урн для мусора;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение территорий общего пользования;

- иные виды работ.

- благоустройство дворовых территории, предусматривающее:

минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:

- ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

- ремонт тротуаров, расположенных на дворовых территориях многоквартирных домов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установку скамеек;

- установку урн для мусора.

Включение предложений заинтересованных лиц о включении территории общего пользования и дворовой территории многоквартирного дома в программу осуществляется путем реализации следующих этапов:

- проведения общественного обсуждения в соответствии с Порядком проведения общественного обсуждения проекта программы «Формирование современной городской среды» в городе Обоянь Обоянского района Курской области на 2018-2022 годы» и Порядка организации деятельности общественной комиссии, утвержденного постановлением администрации города Обоянь от 31.08.2017 г. г. №772 ;

- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов,

расположенных на территории муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области, на которых планируется благоустройство в текущем году в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома, расположенной на территории муниципального образования город Обоянь» Обоянского района Курской области в программу «Формирование современной городской среды» в городе Обояни Обоянского района Курской области на 2018-2022 годы», утвержденного постановлением администрации города Обоянь от 31.08.2017 г. г. №772;

- рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень территорий общего пользования муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области, на которых планируется благоустройство в текущем году в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень территорий общего пользования муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области, на которых планируется благоустройство в программу «Формирование современной городской среды в городе Обояни Обоянского района Курской области на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением Администрации города Обояни от 31.08.2017 г. №772;

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области, на которых планируется благоустройство , утверждается в соответствии с Приложением 2 к программе .

Включение дворовой территории в программу без решения заинтересованных лиц не допускается.

Адресный перечень территорий общего пользования муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области, на которых планируется благоустройство, утверждается в соответствии с Приложением 3 к программе .

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области, а также территорий общего пользования муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

-повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

-запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории «город Обоянь» Обоянского района Курской области.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих, а также комфортное современное «общественное пространство».

Раздел 2. Приоритеты реализуемой в муниципальном образовании «городе Обоянь» Обоянского района Курской области муниципальной политики в сфере реализации программы, цели, задачи, целевые индикаторы и показатели, описание ожидаемых конечных результатов реализации программы, сроки ее реализации

В соответствии с основными приоритетами государственной политики в сфере благоустройства, стратегическими документами по формированию комфортной городской среды федерального уровня, Стратегией развития Курской области, города Обояни Обоянского района Курской области до 2022 года, приоритетами муниципальной политики в области благоустройства является комплексное развитие современной городской инфраструктуры на основе единых подходов.

Основной целью программы является повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования города Обоянь Обоянского района Курской области, а также дворовых территорий многоквартирных домов.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования города Обоянь Обоянского района Курской области;

организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов города Обоянь Обоянского района Курской области;

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования города Обоянь Обоянского района Курской области, а также дворовых территорий многоквартирных домов.

Перечень и значения целевых индикаторов и показателей подпрограммы, отражены в приложении 1 к программе.

Ожидаемым конечным результатом подпрограммы является достижение следующих показателей до значения индикаторов, установленных в приложении 1

доля площади благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по отношению к общей протяженности дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в благоустройстве;

доля площади благоустроенных территорий общего пользования по отношению к общей протяженности территорий общего пользования, нуждающихся в благоустройстве.

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий программы

В ходе реализации программы предусматривается организация и проведение основного мероприятия «Благоустройство нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования города Обояни, а также дворовых территорий многоквартирных домов», в том числе следующие мероприятия:

- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов;

- благоустройство территорий общего пользования города Обоянь ;

- иные мероприятия.

Основное мероприятие программы направлено на решение основных задач программы .

Перечень основных мероприятий программы последующего финансового года определяется исходя из результатов реализации мероприятий программы предыдущего финансового года путем внесения в нее соответствующих изменений.

Сводная информация о перечне основных мероприятий программы, исполнителях, сроках реализации, ожидаемом непосредственном результате его реализации, в том числе по годам реализации, взаимосвязи с показателями программы, отражаются в приложении 1 программы.

Исполнитель по каждому мероприятию программы несет ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий программы, целевое и эффективное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

Программа рассчитана на 2018-2022 годы.

Раздел 4. Информация об участии внебюджетных фондов, муниципальных, общественных и иных организаций в реализации программы

В случае, если государственной программой Курской области формирования городской среды будет предусмотрено финансовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица) в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и (или) в случае включения заинтересованными лицами в дизайн-проект благоустройства дворовой территории работ, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, заинтересованные лица могут участвовать в реализации программы на основании действующего законодательства в сфере реализации программы, а также руководствуясь требованиями Порядка

аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, утвержденного в соответствии с Приложением 1 к программе.

Государственные внебюджетные фонды, общественные и научные организации в реализации подпрограммы участия не принимают.

Приложение 1

к Программе «Формирование 								 современной городской среды

в городе Обояни Обоянского	 							 района Курской области на 							 2018-2022 годы год»

Ожидаемые конечные результаты Программ «Формирование современной городской среды в городе Обояни Обоянского района Курской области на 2018-2022 годы»

Основной целью по завершению программы за 2018-2022 годы является повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования города Обоянь Обоянского района Курской области, а также дворовых территорий многоквартирных домов с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Приложением 2

к Программе «Формирование 								 современной городской среды

в городе Обояни Обоянского	 							 района Курской области

на 2018-2022 годы»

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области

| Адрес домовой территории |  | Примечания |
| --- | --- | --- |
| 2018 год. |  |  |
|  | ул. Луначарского, д.15 |  |
|  | ул. Ленина, д. 11 |  |
|  | ул. Ленина, д. 13 |  |
|  | ул. Ленина, д. 15 |  |
|  | ул. Володарского, д. 61 |  |
|  | ул. Ленина, д. 53 |  |
|  | ул. Ленина, д. 53А |  |
|  | ул. Луначарского, д.80 |  |
|  | ул. Луначарского, д.82 |  |
|  | ул. Луначарского, д.84 |  |
|  | ул. Ленина, д. 44 |  |
|  | пер. Кооперативный, д.10 |  |
|  | ул. Микрорайон, д.11 |  |
| 2019 год. |  |  |
|  | ул. Ленина, д. 103 |  |
|  | ул. Ленина, д. 105 |  |
|  | ул. Ленина, д. 108 |  |
|  | ул. Ленина, д. 110 |  |
|  | ул. Ленина, д. 112 |  |
|  | ул. Ленина, д. 147 |  |
|  | ул. Ленина, д. 149 |  |
|  | ул. Токарева, д. 29А |  |
|  | ул. 1 Мая, д. 13 |  |
|  | ул. 1 Мая, д. 24 |  |
|  | ул. Луначарского, д.74 |  |
| 2020 год. |  |  |
|  | ул. Ленина, д. 49 |  |
|  | ул. Ленина, д. 66 |  |
|  | ул. Ленина, д. 71 |  |
|  | ул. Мирная, д.15А |  |
|  | ул. Луначарского, д. 82 |  |
|  | ул. Луначарского, д. 62 |  |
|  | ул. Мелиораторов, д.7 |  |
|  | ул. Мелиораторов, д.9 |  |
|  | ул. 8 Марта, д.26 |  |
|  | ул. Ленина, д. 133 |  |
|  | ул. Ленина, д. 135 |  |
| 2021 год. |  |  |
|  | ул. Мелиораторов, д.6 |  |
|  | ул. Мелиораторов, д.8 |  |
|  | ул. Мелиораторов, д.15 |  |
|  | пер. Кооперативный, д.3 |  |
|  | ул. Шмидта, д.14 |  |
|  | ул. Шмидта, д.25 |  |
|  | ул. Шмидта, д.26 |  |
|  | ул. Микрорайон, д.19 |  |
|  | ул. Микрорайон, д.18 |  |
|  | ул. Микрорайон, д.17 |  |
|  | ул. Микрорайон, д. 21 |  |
|  | ул. Микрорайон, д. 21Б |  |
|  | ул. Луначарского, д.86 |  |
|  | ул. Луначарского, д.86А |  |
|  | ул. Ленина, д.165А |  |
| 2022 год. |  |  |
|  | ул. Ленина, д.48 |  |
|  | ул. Ленина, д.97 |  |
|  | ул. Ленина, д.99 |  |
|  | ул. Ленина, д.102 |  |
|  | ул. Ленина, д.121 |  |
|  | ул. Ленина, д.123 |  |
|  | ул. Ленина, д.129 |  |
|  | ул. Ленина, д.151 |  |
|  | ул. Петрова, д.72 |  |
|  | ул. Посадская, д.16А |  |
|  | ул. Посадская, д.55В |  |
|  | ул. Элеваторная, д.7 |  |
|  | ул. Элеваторная, д.8 |  |
|  | ул. Элеваторная, д.16 |  |
|  | ул. Свердлова, д.4 |  |
|  | ул. Дзержинского, д.44 |  |
|  | ул. Дзержинского, д.42 |  |

Приложение 3

к Программе «Формирование 								 современной городской среды

в городе Обояни Обоянского	 								 района Курской области

на 2018-2022 год»

Адресный перечень территорий общего пользования муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области.

2018 год

- городской сквер, (спиловка деревьев, планировка территории, устройство 	освещения, устройство водопровода, устройство фонтана).

2019 год

- тротуар по ул. Луначарского в г. Обояни (площадь перед районным домом 	культуры по ул. Луначарского в г. Обояни) укладка тротуарной плитки;

- тротуар по ул. Жукова в г. Обояни, укладка тротуарной плитки;

- тротуар по ул. Володарского в г. Обояни, укладка тротуарной плитки;

2020 год

- тротуар по ул. Луначарского в г. Обояни, укладка тротуарной плитки;

- тротуар по ул. 1 Мая в г. Обояни, укладка тротуарной плитки;

2021 год

- тротуар по ул. Красноармейская в г. Обояни, укладка тротуарной плитки.

- тротуар по ул. Луначарского в г. Обояни, укладка тротуарной плитки;

2022 год

- площадь по ул. Микрорайон в г. Обояни, устройство фонтана, пешеходных 	дорожек;

- площадь по ул. Кутузова в г. Обояни.