АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБОЯНИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.05.2017 г. №383

"О подготовке жилищно-коммунального хозяйства г. Обояни к работе в осенне- зимний период 2017-2018 гг."

В целях своевременной подготовки жилищно-коммунального хозяйства города Обояни к работе в осенне-зимний период 2017-2018гг. и руководствуясь ст.14 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06 октября 2003 г. №131-Ф3, Администрация города Обояни

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Руководителям предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности города Обояни:

- обеспечить до 05.06.2017г. проведение комплексных проверок своих объектов и, в первую очередь, объектов социально-бытовой и инженерной инфраструктуры с целью определения конкретных объемов работ, направленных на качественную подготовку к отопительному сезону;

- предоставить в срок до 15.06.2017г. Главе города Обояни утвержденные организационно-технические мероприятия, направленные на своевременную и качественную подготовку социально-коммунальной сферы к предстоящему отопительному сезону 2017-2018гг. с указанием комплекса запланированных работ, источников финансирования и сроков их поэтапного завершения до 01.10.2016г.;

- принять исчерпывающие меры к погашению имеющейся кредиторской задолженности энергоснабжающим предприятиям, организациям жилищно-коммунального хозяйства за потребление ТЭР, жилищно-коммунальные услуги;

- своевременно обеспечивать оплату текущего потребления ТЭР и коммунальных услуг;

- ежемесячно, начиная с 01.07.2017г. письменно информировать Главу города Обояни о выполнении намеченных мероприятий, связанных с подготовкой подведомственных объектов социально-бытовой и жилищно-коммунальной сферы к работе в осенне-зимний период 2017-2018гг.

2. Для своевременного и оперативного контроля хода подготовки предприятий и организаций города Обояни всех форм собственности к работе в осенне-зимний период 2016-2017гг. создать городской штаб и утвердить его прилагаемый состав (Приложение №1).

3. Предоставить право председателю городского штаба приглашать на заседание штаба для заслушивания о ходе проводимой работы руководителей всех уровней .

4. Ответственность за своевременное и качественное выполнение организационно-технических мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период возложить на руководителей предприятий, организаций и учреждений города Обояни независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности.

5. Рекомендовать руководителям энергоснабжающих организаций, жилищно-коммунального комплекса, расположенных на территории города Обояни, принять необходимые меры для выполнения мероприятий по подготовке и эксплуатации в зимний период, бесперебойному обеспечению потребителей всех уровней энергоресурсами, жилищно-коммунальными услугами, а также довести размеры обязательного резерва материально-технических ресурсов, необходимых для оперативного устранения возможных аварий до 30% укомплектованности.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Обояни по строительству и ЖКХ Катыкина П.А.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава города Обояни 								А. А. Локтионов

Приложение №1
к Постановлению Администрации
города Обояни от 04.05.2017г. №383

СОСТАВ
городского штаба по подготовке жилищно-коммунального хозяйства города Обояни
к работе в осенне-зимний период 2016-2017гг.

Катыкин П.А. - заместитель Главы Администрации города Обояни по строительству и ЖКХ, председатель штаба;

Шапилов Е.Е. - начальник отдела строительства, ЖКХ и архитектуры Администрации города Обояни, заместитель председателя штаба.

ЧЛЕНЫ ШТАБА:

Кузуб Г.Г. - начальник МКУ "Управление ОДОМС" города Обояни;

Щербаков А.В. - начальник МКУ "Управление благоустройства и ЖКХ" города Обояни;

Сергеев Ю.П. - директор ООО "Обоянские коммунальные тепловые сети" (по согласованию);

Тарасов Н.И. - директор ООО "Управляющая компания города Обоянь" (по согласованию);

Переверзев А.В. - генеральный директор ООО "Водозабор" (по согласованию);

Лунин Е.В. - начальник Обоянского РЭС филиала ОАО "МРСК-Центра" - "Курскэнерго" (по согласованию);

Долженков А.В. - - начальник Обоянской газовой службы филиала АО "Газпром-газораспределение Курск" в г.Обояни (по согласованию);

Бочарова Е.Ю. - начальник отдела планирования, финансового обеспечения, бухгалтерского учета и отчетности Администрации города Обояни.