АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБОЯНИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.10.2016 г. №832

"Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании "город Обоянь" Обоянского района Курской области"

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления", Администрация города Обояни

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании "город Обоянь" Обоянского района Курской области".

2. Координатором реализации запланированных мероприятий определить заместителя Главы города Обояни по строительству и ЖКХ Катыкина П.А.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования " город Обоянь" Обоянского района Курской области в сети "Интернет".

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Обояни по строительству и ЖКХ Катыкина П.А., заместителя Главы города Обояни по экономике Чернецкую Р.М.

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Обояни А. А. Локтионов

Утверждена

Постановлением Администрации

города Обояни  от 18.10.2016г. №

Муниципальная

программа

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в  муниципальном образовании «город Обоянь» Обоянского района Курской области»

2017-2019 год

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в  муниципальном образовании «город Обоянь» Обоянского района Курской области»

| Ответственный исполнитель Программы |  | Администрация г. Обояни Обоянского района Курской области |
| --- | --- | --- |
| Подпрограммы Программы |  | Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в муниципальном образовании «город Обоянь» Обоянского района Курской области» Основные мероприятия: 1.Переселение граждан из жилых домов признанных аварийными до 01.01.2012 года в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию ЖКХ» 2.Переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда» 3.Государственная поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий. 4.Изготовление документов территориального планирования и градостроительного зонирования. Подпрограмма 2. «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области Основные мероприятия: 1.Модернизация систем коммунальной инфраструктуры. 2.Реализация мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов муниципального жилищного фонда. 3.Благоустройство территории муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области. |
| Программно-целевые инструменты Программы |  | -отсутствуют |
| Цели Программы |  | -повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения в г. Обояни Обоянского района Курской области, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Курской области, обеспечение комфортной среды обитания и жизнедеятельности; повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению |
| Задачи Программы |  | -комплексное освоение территорий и развитие застроенных территорий в целях массового строительства жилья экономкласса, в том числе малоэтажного; -создание условий для развития в муниципальном образовании «город Обоянь» социальной и инженерной инфраструктуры, благоустройство территории г. Обояни; -обеспечение жильем категорий граждан в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Курской области, предоставление государственной поддержки молодым семьям на приобретение жилья; -создание условий для увеличения объема капитального ремонта и модернизации жилищного фонда для повышения его комфортности и энергоэффективности; -создание безопасных условий эксплуатации объектов при предоставлении коммунальных услуг |
| Сроки реализации Программы |  | -срок реализации: 2017-2019 годы |
| Финансирование Программы |  | Средства бюджета города Обояни на финансирование Программы 28241,171 тыс. руб. (4638 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета и бюджета Курской области /прогноз/, 23603,171 тыс. руб. - за счет средств местного бюджета), в т.ч.: - 2017 год - 8778,875 тыс. руб.; - 2018 год - 9719,696 тыс. руб. (2319 тыс. руб. - за счет средств федерального бюджета и бюджета Курской области /прогноз/, 7400,696 тыс. руб. - за счет средств местного бюджета); - 2019 год - 9742,6 тыс. руб. (2319 тыс. руб. - за счет средств федерального бюджета и бюджета Курской области /прогноз/,7423,600 тыс. руб. - за счет средств местного бюджета) Подпрограмма 1: «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в муниципальном образовании «город Обоянь» Обоянского района Курской области» средства бюджета города Обояни на финансирование подпрограммы - 9220,361 тыс. руб. (4638 тыс. руб. - за счет средств федерального бюджета и бюджета Курской области /прогноз/, 4582,361 тыс. руб. - за счет средств местного бюджета); в том числе по годам: - 2017 год - 2358,265 тыс.руб. - 2018 год - 3608,096 тыс. руб. (2319 тыс. руб. - за счет средств федерального бюджета и бюджета Курской области /прогноз/, 1289,096 тыс. руб. - за счет средств местного бюджета); - 2019 год - 3054,00 тыс. руб. (2319 тыс. руб. - за счет средств федерального бюджета и бюджета Курской области /прогноз/, 735,00 тыс. руб. - за счет средств местного бюджета). Основные мероприятия: 1. Переселение граждан из жилых домов признанных аварийными до 01.01.2012 года в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию ЖКХ» - 0,0 тыс.рублей в том числе по годам: - 2017 год - 0,0 тыс.рублей - 2018 год - 0,00 тыс. рублей - 2019 год - 0,0 тыс. рублей Основное мероприятие 2: 2. Переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда» - 2972,361 тыс. рублей, в том числе по годам: - 2017 год - 2358,265 тыс.рублей - 2018 год - 614,096 тыс. рублей - 2019 год - 0,0 тыс. рублей 3.Государственная поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий - 5588,00 тыс. руб. (4638 тыс. руб. - за счет средств федерального бюджета и бюджета Курской области /прогноз/, 950,00 тыс. руб. - за счет средств местного бюджета), в том числе по годам: - 2017 год - 0,0 тыс.рублей - 2018 год - 2794,0 тыс. рублей (2319 тыс. руб. - за счет средств федерального бюджета и бюджета Курской области /прогноз/, 475,00 тыс. руб. - за счет средств местного бюджета); - 2019 год - 2794,0 тыс. рублей(2319 тыс. руб. - за счет средств федерального бюджета и бюджета Курской области /прогноз/, 475,00 тыс. руб. - за счет средств местного бюджета); 4. Изготовление документов территориального планирования и градостроительного зонирования 660,00 тыс.рублей - 2017 год - 200,00 тыс.рублей - 2018 год - 200,00 тыс. рублей - 2019 год - 260,00 тыс. рублей Подпрограмма 2: «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области» средства бюджета города Обояни на финансирование подпрограммы - 19020,81 тыс. рублей, в том числе по годам - -2017 год - 6220,610 тыс. рублей - -2018 год - 6111,600 тыс. рублей - -2019 год - 6688,600 тыс. рублей Основные мероприятия: - Модернизация систем коммунальной инфраструктуры - 2269,00 тыс. рублей - -2017 год - 442,00 тыс. рублей - -2018 год - 625,00 тыс. рублей - -2019 год - 1202,00 тыс. рублей - Реализация мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов муниципального жилищного фонда - 616,00 тыс.рублей - -2017 год - 216,00 тыс. рублей - -2018 год - 200,00 тыс. рублей - -2019 год - 200,00 тыс. рублей Основное мероприятие: - Благоустройство территории муниципального образования - 16135,81 тыс.рублей - -2017 год - 5562,610 тыс. рублей - -2018 год - 5286,600 тыс. рублей - -2019 год - 5286,600 тыс. рублей |

Обобщенная характеристика муниципальной программы

«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «город Обоянь» Обоянского района Курской области»

Муниципальная программа включает 2 подпрограммы, реализация мероприятий которых в комплексе призвана обеспечить достижение цели муниципальной программы и решения программных задач:

- Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан муниципальном образовании «город  Обоянь» Обоянского района Курской области»

- Подпрограмма 2 «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области

Основные цели и задачи программы.

Целями программы являются:

-изготовление проектно-сметной документации для строительства объектов инженерной инфраструктуры на территории муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области и дальнейшее ее согласование;

-изготовление документов территориального планирования и градостроительного зонирования;

- -изготовление проектно-сметной документации на строительство водопроводных сетей на территории МО «город Обоянь» Обоянского района Курской области, строительство канализационных сетей для многоквартирных жилых домов на территории МО «город Обоянь» Обоянского района Курской области;

- -предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий;

- - повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населенич;

- - повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению;

Задачами программы являются:

- освоение территорий и развитие застроенных территорий муниципального образования «город Обоянь»;

- создание условий для развития в муниципальном образовании «город Обоянь» социальной и инженерной инфрастуктуры;

- благоустройство муниципального образования «город Обоянь»;

- выполнение проектно-сметной документации для строительства объектов инженерной инфраструктуры на территории муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области, прохождение Государственной экспертизы и согласования проектов;

- внесение изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области;

- обеспечение предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья и строительство индивидуального жилого дома;

- обеспечение жильем граждан, подлежащих переселению из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда.

Перечень основных мероприятий:

- переселение граждан из жилых домов, признанных аварийными до 01.01.2012 года в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007г. №185-ФЗ;

- переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда;

- государственная поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий;

- изготовление документов территориального планирования и градостроительного зонирования;

- модернизация систем коммунальной инфраструктуры;

- реализация мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов муниципального жилищного фонда;

- благоустройство территории муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области.

Сроки реализации Подпрограммы - 2017-2019 г.г.

Объемы и источники финансирования:

В целом на реализацию программы планируется направить 23603,171 руб. за счёт средств бюджета города Обояни; за счет средств федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации 4638,00 тыс. руб. (прогноз).

Ожидаемые конечные результаты реализации программы:

Выполнение проектно-сметной документации объектов инженерной инфраструктуры позволит вести строительство таких объектов на территории муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области, что позволит обеспечить инженерной инфраструктурой объекты образования, здравоохранения, культуры и спорта и т. д., внесенные изменения в Генеральный план и Правила землепользования и застройки муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области позволят обеспечить градостроительную деятельность Администрацию города Обояни для дальнейшей разработки градостроительной документации на территорию муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области и расширение его границ, дополнение в информационную систему основного базового рабочего документа.

Государственная поддержка молодых семей позволит обеспечить жильем, а также создаст условия для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей, привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств, формирование активной жизненной позиции молодежи, укрепление семейных отношений.

Выделение необходимого объема финансовых средств на программу, позволит приобрести 2 квартиры для переселения граждан из жилых домов, признанных аварийными и 2 квартиры для переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда; обеспечить модернизацию системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Обоянь», улучшить условия проживания граждан путем осуществления мероприятий по благоустройству мест общего пользования.

Паспорт Подпрограммы 1

«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан муниципальном образовании «город  Обоянь» Обоянского района Курской области»

| Ответственный исполнитель Программы |  | Администрация г. Обояни Обоянского района Курской области |
| --- | --- | --- |
| Подпрограммы основные мероприятия |  | Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в муниципальном образовании «город Обоянь» Обоянского района Курской области» Основное мероприятие: 1.Переселение граждан из жилых домов признанных аварийными до 01.01.2012 года в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде соденйствия реформированию ЖКХ» 2.Переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда» 3.Государственная поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий. 4.Изготовление документов территориального планирования и градостроительного зонирования. |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы |  | -отсутствуют |
| Цели Подпрограммы |  | -повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения в г. Обояни Обоянского района Курской области, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Курской области, обеспечение комфортной среды обитания и жизнедеятельности; повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению |
| Задачи Подпрограммы |  | -комплексное освоение территорий и развитие застроенных территорий в целях массового строительства жилья экономкласса, в том числе малоэтажного; создание условий для развития в муниципальном образовании «город Обоянь» социальной и инженерной инфраструктуры, благоустройство территории г. Обояни; обеспечение жильем категорий граждан в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Курской области, предоставление государственной поддержки молодым семьям на приобретение жилья; |
| Сроки реализации Подпрограммы |  | -срок реализации: 2017-2019 год |
| Финансирование Подпрограммы |  | Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в муниципальном образовании «город Обоянь» Обоянского района Курской области» средства бюджета города Обояни на финансирование подпрограммы - 9020,361 тыс. руб. (4638 тыс. руб. - за счет средств федерального бюджета и бюджета Курской области /прогноз/, 4382,361 тыс. руб. - за счет средств местного бюджета), в том числе по годам: - 2017 год - 2358,265 тыс.руб. - 2018 год - 3608,096 тыс. руб. (2319 тыс. руб. - за счет средств федерального бюджета и бюджета Курской области /прогноз/, 1289,096 тыс. руб. - за счет средств местного бюджета); - 2019 год - 3054,00 тыс. руб. (2319 тыс. руб. - за счет средств федерального бюджета и бюджета Курской области /прогноз/, 735,00 тыс. руб. - за счет средств местного бюджета); Основные мероприятия: 1. Переселение граждан из жилых домов признанных аварийными до 01.01.2012 года в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию ЖКХ» - 0,00 тыс.руб., в том числе по годам: - 2017 год - 0,00 тыс.руб. - 2018 год - 0,00 тыс. руб. - 2019 год - 0,0 тыс. руб. 2. Переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда» - 2972,361 тыс. руб. в том числе по годам: - 2017 год - 2358,265 тыс. руб. - 2018 год - 614,096 тыс. руб. - 2019 год - 0,00 тыс. руб. 3. Государственная поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий - 5588,00 тыс. руб. (4638,00 тыс. руб. - за счет средств федерального бюджета и бюджета Курской области /прогноз/, 950,00 тыс. руб. - за счет средств местного бюджета), в том числе по годам: - 2017 год - 0,00 тыс.руб. - 2018 год - 2794,0 тыс. руб. (2319,0 тыс. руб. - за счет средств федерального бюджета и бюджета Курской области /прогноз/, 475,0 тыс. руб. - за счет средств местного бюджета); - 2019 год - 2794,0 тыс. руб. (2319 тыс. руб. - за счет средств федерального бюджета и бюджета Курской области /прогноз/, 475,0 тыс. руб. - за счет средств местного бюджета); 4. Изготовление документов территориального планирования и градостроительного зонирования 660,00 тыс.рублей - 2017 год - 200,00 тыс.руб. - 2018 год - 200,00 тыс. руб. - 2019 год - 260,00 тыс. руб. |

Основные цели и задачи Подпрограммы 1.

Целями Подпрограммы 1 являются:

- изготовление проектно-сметной документации для строительства объектов инженерной инфраструктуры на территории муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области и дальнейшее ее согласование;

- изготовление документов территориального планирования и градостроительного зонирования;

- - изготовление проектно-сметной документации на строительство водопроводных сетей на территории МО «город Обоянь» Обоянского района Курской области, строительство канализационных сетей для многоквартирных жилых домов на территории МО «город Обоянь» Обоянского района Курской области;

- - предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий;

- - создание условий для переселения граждан из жилых домов, признанных аварийными до 01.01.2012г. и непригодного для проживания жилищного фонда.

Задачами Подпрограммы 1 являются:

-выполнение проектно-сметной документации для строительства объектов инженерной инфраструктуры на территории муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области, прохождение Государственной экспертизы и согласований проектов;

- внесение изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области;

-обеспечение предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья и строительство индивидуального жилого дома;

-предоставление жилья гражданам, подлежащих переселению из домов признанных аварийными до 01.01.2012г. и непригодного для проживания жилищного фонда.

Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1:

- Переселение граждан из жилых домов признанных аварийными до 01.01.2012 года в рамках реализации Федерального  закона  от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию ЖКХ».

- Переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда.

3. Государственная поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий.

4. Изготовление документов территориального планирования и градостроительного зонирования.

Сроки реализации Подпрограммы 1 - 2017-2019 г.г.

Объемы и источники финансирования:

В целом, на реализацию Подпрограммы 1 планируется направить 9020,361 тыс.               руб. за счёт средств бюджета города Обояни, за счет средств федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации 4638,0 тыс. руб (прогноз), в том числе:

- переселение граждан из жилых домов признанных аварийными до 01.01.2012 года в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 года №185-ФЗ «О фонде содействия реформированию ЖКХ» - 0,0 тыс. руб.;

- переселение граждан из непригодного для проживания жилья - 2972,361 тыс. Руб.;

-государственная поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий за счет средств бюджета города Обояни 950,00 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации - 4638 тыс. руб.;

-мероприятия по изготовлению документов территориального планирования и градостроительного зонирования - 660,0 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 1.

Реализация подпрограммы 1, позволит приобрести 2 квартиры для переселения граждан из жилых домов, признанных аварийными и 2 квартиры для переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда.

Государственная поддержка молодых семей позволит обеспечить жильем 2 молодых семей, а также создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей, привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств, формирование активной жизненной позиции молодежи, укрепление семейных отношений.

Изменения, внесенные в Генеральный план и Правила землепользования и застройки муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области позволят обеспечить градостроительную деятельность Администрацию города Обояни для дальнейшей разработки градостроительной документации на территорию муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области и расширение его границ, дополнение в информационную систему основного базового рабочего документа.

Основное мероприятие 1 Подпрограммы 1

Переселение граждан из жилых домов, признанных аварийными до 01.01.2012г. в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007г.  №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

| Ответственный исполнитель Мероприятия 1 | Катыкин П.А. - заместитель Главы города Обояни по строительству и ЖКХ (2-18-06) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Мероприятия 1 | Федеральный закон от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и Постановления Администрации Курской области от 13.10.2015 г. № 679-па«О внесении изменений в постановление администрации Курской области от 28.03.2014 г. № 194-па «Об утверждении адресной программы Курской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 (1 сентября) годы»» |
| Заказчик Мероприятия 1 | Администрация города Обояни |
| Разработчик Мероприятия 1 | Администрация города Обояни |
| Цели Мероприятия 1 | Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов при условии выполнения показателей реформирования жилищно - коммунального хозяйства; создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории муниципального образования «город Обоянь» Курской области |
| Задачи Мероприятия 1 | - поэтапное переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации; - переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и непригодным для проживания; - снос или реконструкция многоквартирных домов, признанных аварийными и непригодными для проживания; - создание условий для переселения граждан из аварийного жилищного фонда |
| Срок реализации Мероприятия 1 | 2017-2019 год |
| Прогнозный объем и источники финансирования Мероприятия 1 | Общий объем финансирования Мероприятия 1 в 2017-2019гг. составляет 0,00 руб., в том числе: -2017г. - 0,00 руб. (0,00 руб. - средства бюджета субъекта Российской Федерации /прогноз/, 0,00 руб. - средства местного бюджета); -2018г. - 0,00 руб. (0,00 руб. - средства бюджета субъекта Российской Федерации /прогноз/, 0,00 руб. - средства местного бюджета); -2019г. - 0,00 руб. (0,00 руб. - средства бюджета субъекта Российской Федерации /прогноз/, 0,00 руб. - средства местного бюджета); |
| Ожидаемые результаты реализации Мероприятия 1 | -переселение граждан из жилых помещений в многоквартирных аварийных домах, подлежащих сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации; -ликвидация аварийных домов из аварийного жилищного фонда |
| Исполнители Мероприятия 1 | Администрация города Обояни |
| Управление Мероприятием 1 | координацию деятельности участников основного мероприятия 1 и контроль за его реализацией осуществляет разработчик основного мероприятия 1 - Администрация города Обояни |

Основные цели и задачи Основного мероприятия 1.

Основное мероприятие 1 обеспечивает выполнение условия получения финансовой поддержки в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее - Федеральный закон № 185-ФЗ), средств субъекта Российской Федерации и бюджета города Обояни.

Целью основного мероприятия 1 является финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов при условии выполнения органами местного самоуправления показателей реформирования жилищно - коммунального хозяйства; создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области.

Для достижения цели мероприятия необходимо поэтапное переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

Основными задачами основного мероприятия 1 являются:

- поэтапное переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации;

- переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и непригодным для проживания;

- снос или реконструкция многоквартирных домов, признанных аварийными и непригодными для проживания;

- создание условий для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Срок реализации основного мероприятия 1.

Основное мероприятие 1 реализуется в три этапа:

1-й этап - 2017 год;

2-й этап - 2018 год;

3-й этап - 2019 год.

Перечень условий основного мероприятия 1.

Перечень условий Мероприятия 1:

а) выполнение условий предоставления финансовой поддержки, предусмотренные статьей 14 Федерального закона № 185-ФЗ;

б) наличие на территории муниципального образования «город Обоянь» многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции;

в) возможности дополнительного финансирования мероприятий подпрограммы муниципальным образованием «город Обоянь» Обоянского района Курской области в случае невозможности предоставления равнозначного жилья.

Поступившие в местный бюджет средства областного бюджета и денежные средства, предусмотренные в бюджете города Обояни на долевое финансирование переселения граждан, используются в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 185-ФЗ и Соглашением.

Расходование средств, предусмотренных на реализацию Мероприятия 1, осуществляется на приобретение жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц) или в домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на строительство таких домов, а также на выплату лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, выкупной цены за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации. При этом не допускается привлечение внебюджетных средств на строительство многоквартирных домов и домов, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, если они строятся (создаются) Курской областью или муниципальным образованием «город Обоянь» Обоянского района Курской области за счет средств долевого финансирования, за счет средств бюджета Курской области и (или) средств бюджета города Обояни.

Приобретение жилых помещений осуществляется органами местного самоуправления муниципального образования путем участия в долевом строительстве на основании Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» или иными способами в соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в соответствии с жилищным законодательством и частью 3 статьи 16 Федерального закона № 185-ФЗ путем предоставления органами местного самоуправления жилых помещений в домах, указанных в части 3 статьи 16 Федерального закона № 185-ФЗ.

Иные способы переселения граждан из аварийного жилищного фонда не допускаются.

Обоснование прогнозного объема средств на реализацию

Мероприятия 1 и источники его финансирования.

Финансовые средства для реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда формируются за счет средств областного бюджета и бюджета города Обояни. Общие расходы на реализацию подпрограммы за счет всех источников финансирования составят 0,00 рублей.

Объем средств финансирования Мероприятия 1 определяется в соответствии с перечнем многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, включенных в подпрограмму, размером планируемой стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, предоставляемых гражданам, и размером планируемой выкупной цены за один квадратный метр общей площади изымаемых жилых помещений, находящихся в собственности граждан (юридических лиц), в аварийных многоквартирных домах, включенных в Мероприятие 1.

Перечень аварийных многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на переселение граждан в рамках основного мероприятия 1:

- Курская область, г.Обоянь, ул.Ленина, д.70 «А».

Размер планируемой стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, предоставляемых гражданам в соответствии с подпрограммой, составляет:

1-й этап - 2017 год - 25550 рублей;

Объем и источники финансирования Основного мероприятия 1.

Общая стоимость Мероприятия 1 в 2017-2019 гг. составляет 0,00 рублей, в том числе:

- средства  бюджета  субъекта  Российской  Федерации - 0,00 рублей;

- средства бюджета города Обояни - 0,00 рублей.

Объемы и источники финансирования Мероприятия 1 муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области приведены в таблице.

Реализация основного мероприятия 1 осуществляется в пределах средств, направленных в текущем году и средств, предусмотренных в областном бюджете и бюджете города Обояни на очередные финансовые 2017-2019 годы.

Прогнозный объем средств, необходимых на реализацию

Мероприятия 1, и источники его финансирования в 2017-2019 гг.

| № п/п | Наименование муниципального образования | Объем средств (без дополнительных источников финансирования) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Фонда | Областного бюджета | Бюджет города Обояни |
| 2017-2019 годы |  |  |  |  |  |
| 1. | Город Обоянь | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 |

Ожидаемые результаты реализации основного мероприятия 1:

-переселение граждан из жилых помещений в многоквартирных аварийных домах;

- подлежащих сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации;

- ликвидация аварийных домов из аварийного жилищного фонда

Планируемые показатели выполнения основного мероприятия 1:

- переселение граждан из квартир, находящихся в многоквартирных аварийных домах по адресу:

- Курская область, г.Обоянь, ул.Ленина, д.70 «А», кв1;

- Курская область, г.Обоянь, ул.Ленина, д.70 «А», кв.2;

- Курская область, г.Обоянь, ул.Ленина, д.70 «А», кв.3.

Управление Мероприятием 1, контроль за его реализацией

и порядок отчетности.

Общее руководство и управление основным мероприятием 1 осуществляет заказчик подпрограммы.

Заказчик основного мероприятия 1 осуществляет мониторинг реализации подпрограммы на основе сбора и анализа отчетности о ходе реализации подпрограммы и об освоении денежных средств, выделенных на реализацию подпрограммы.

Отчеты муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области о реализации подпрограммы составляются и предоставляются в порядке, утвержденном правлением Фонда.

Основное мероприятие 1 при необходимости может корректироваться.

Информационное и методическое обеспечение основного мероприятия 1.

Администрация   муниципального   образования   «город  Обоянь» Обоянского района Курской области обеспечивает своевременность, доступность и доходчивость информации:

- о содержании правовых актов и решений органов государственной власти Курской области, органов местного самоуправления о подготовке, принятии и реализации Мероприятия;

- о ходе реализации Мероприятия, текущей деятельности органов государственной власти Курской области и органов местного самоуправления Курской области по выполнению подпрограммы;

- о правах собственников и нанимателей жилых помещений в признанных аварийными многоквартирных домах и о необходимых действиях по защите этих прав;

- о системе контроля за расходованием средств местных бюджетов, за выполнением Мероприятия с указанием наименований контролирующих органов, фамилий, имен и отчеств руководителей контролирующих органов, времени их приема, адресов почтовой связи и электронной почты, телефонов и телефаксов контролирующих органов;

- о планируемых и фактических итоговых результатах выполнения Мероприятия 1.

Информацию о подготовке и реализации Мероприятия орган местного самоуправления предоставляет собственникам жилых помещений в признанных аварийными многоквартирных домах с использованием всех доступных средств массовой информации, включая:

- официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" органа местного самоуправления;

- официальное печатное издание органа местного самоуправления;

- телевидение, радио и иные электронные средства массовой информации, действующие на территории города Обояни Обоянского района Курской области.

Орган местного самоуправления на постоянной основе организует работу справочной службы для разъяснения гражданам целей, условий, и критериев мероприятия, выяснения любых связанных с ней неясных вопросов по телефону, с использованием письменных и электронных почтовых отправлений. Номера телефонов, телефаксов, почтовый и электронный адрес муниципальной справочной службы, периодически сообщается в печатных и электронных средствах массовой информации.

Основное мероприятие 2 Подпрограммы 1

Переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда.

| Ответственный исполнитель Мероприятия 2 | Катыкин П.А. - заместитель Главы города Обояни по строительству и ЖКХ (2-18-06) |
| --- | --- |
| Заказчик Мероприятия 2 | Администрация города Обояни |
| Разработчик Мероприятия 2 | Администрация города Обояни |
| Цели Мероприятия 2 | - финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда; - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории муниципального образования «город Обоянь» Курской области |
| Задачи Мероприятия 2 | - поэтапное переселение граждан из многоквартирных домов, признанных порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации; - переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и непригодным для проживания; - снос или реконструкция многоквартирных домов, признанных аварийными и непригодными для проживания; - создание условий для переселения граждан из аварийного жилищного фонда |
| Срок реализации Мероприятия 2 | 2017-2019 год |
| Прогнозный объем и источники финансирования Мероприятия 2 | Общий объем финансирования Мероприятия 2 в 2017-2019гг. составляет 2972,361 тыс. руб., в том числе: -2017г. - 2358,265 тыс. руб.; -2018г. - 614,096 тыс. руб.; -2019г. - 0,00 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Мероприятия 2 | -переселение граждан из жилых помещений в многоквартирных аварийных домах, подлежащих сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации; -ликвидация аварийных домов из аварийного жилищного фонда |
| Исполнители Мероприятия 2 | Администрация города Обояни |
| Управление Мероприятием 2 | координацию деятельности участников основного мероприятия 2 и контроль за его реализацией осуществляет разработчик основного мероприятия 2 - Администрация города Обояни |

Основные цели и задачи Основного мероприятия 2.

Основное мероприятие 2 обеспечивает выполнение условия получения финансовой поддержки в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее - Федеральный закон № 185-ФЗ) из бюджета города Обояни.

Целью основного мероприятия 2 является финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов при условии выполнения органами местного самоуправления показателей реформирования жилищно - коммунального хозяйства; создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области.

Для достижения цели мероприятия необходимо поэтапное переселение граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

Основными задачами основного мероприятия 2 являются:

- поэтапное переселение граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации;

- переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и непригодным для проживания;

- снос или реконструкция многоквартирных домов, признанных аварийными и непригодными для проживания;

- создание условий для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Срок реализации основного мероприятия 2.

Основное мероприятие 2 реализуется в три этапа:

1-й этап - 2017 год;

2-й этап - 2018 год;

3-й этап - 2019 год.

Расходование средств, предусмотренных на реализацию основного мероприятия 2, осуществляется на приобретение жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц) или в домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на строительство таких домов, а также на выплату лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, выкупной цены за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Приобретение жилых помещений осуществляется органами местного самоуправления муниципального образования путем участия в долевом строительстве на основании Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» или иными способами в соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в соответствии с жилищным законодательством и частью 3 статьи 16 Федерального закона № 185-ФЗ путем предоставления органами местного самоуправления жилых помещений в домах, указанных в части 3 статьи 16 Федерального закона № 185-ФЗ.

Иные способы переселения граждан из аварийного жилищного фонда не допускаются.

Обоснование прогнозного объема средств на реализацию

Мероприятия 2 и источники его финансирования.

Финансовые средства для реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда формируются за счет средств бюджета города Обояни.

Общие расходы на реализацию Мероприятия 2 составят 2972,361 тыс. рублей, в том числе:

- 2017 год - 2358,265 тыс. рублей;

- 2018 год - 614,096 тыс. рублей;

- 2019 год - 0,00 тыс. рублей.

Объем средств финансирования подпрограммы определяется в соответствии с перечнем многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, включенных в подпрограмму, размером планируемой стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, предоставляемых гражданам, и размером планируемой выкупной цены за один квадратный метр общей площади изымаемых жилых помещений, находящихся в собственности граждан (юридических лиц), в аварийных многоквартирных домах, включенных в Мероприятие 2.

Перечень аварийных многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на переселение граждан в рамках основного мероприятия 2:

- Курская область, г.Обоянь, ул.Шмидта, д.35.

Размер планируемой стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, предоставляемых гражданам в соответствии с подпрограммой, составляет:

1-й этап - 2017 год - 25550 рублей;

2-й этап - 2018 год - 25550 рублей;

3-й этап - 2019 год - 25550 рублей.

Объем и источники финансирования Основного мероприятия 2.

Общая стоимость Мероприятия 2 в 2017-2019 гг. составляет 2972,361 рублей.

Ожидаемые результаты реализации мероприятия 2:

-переселение граждан из жилых помещений в многоквартирных аварийных домах;

- подлежащих сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации;

- ликвидация аварийных домов из аварийного жилищного фонда;

- ремонт непригодного для проживания муниципального жилищного фонда.

Планируемые показатели выполнения основного мероприятия 2:

1) переселение граждан из квартир, находящихся в многоквартирных аварийных домах по адресу:

- Курская область, г.Обоянь, ул.Шмидта, д.35, кв1;

- Курская область, г.Обоянь, ул.Шмидта, д.35, кв.2.

2) ремонт квартиры, являющейся муниципальной собственностью, расположенной по адресу:  Курская область, г.Обоянь, ул.Ленина, д.53, кв.4.

Управление мероприятием 2, контроль за его реализацией

и порядок отчетности.

Общее руководство и управление основным мероприятием 2 осуществляет заказчик подпрограммы.

Заказчик основного мероприятия 2 осуществляет мониторинг реализации подпрограммы на основе сбора и анализа отчетности о ходе реализации подпрограммы и об освоении денежных средств, выделенных на реализацию подпрограммы.

Основное мероприятие 2 при необходимости может корректироваться.

Основное мероприятие 3 Подпрограммы 1.

Государственная поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий на территории города Обояни Обоянского района Курской области.

| Ответственный исполнитель Мероприятия 3 | Чернецкая Р.М. - заместитель Главы города Обояни по экономике (2-21-07) |
| --- | --- |
| Соисполнители Мероприятия 3 | Отсутствует |
| Участники Мероприятия 3 | Администрация города Обояни |
| Подпрограммы Мероприятия 3 | Отсутствует |
| Программно-целевые инструменты | Отсутствует |
| Цель Мероприятия 3 | Муниципальная поддержка решения жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий |
| Задачи Мероприятия 3 | Предоставление молодым семьям-участникам программы социальных выплат на приобретение ( строительство) жилья |
| Целевые индикаторы и показатели Мероприятия 3 | - количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием заемных средств) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и местного бюджета; - доля молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием заемных средств) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и местного бюджета, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий ; - доля оплаченных свидетельств на приобретение жилья в общем количестве свидетельств на приобретение жилья, выданных молодым семьям |
| Сроки реализации Мероприятия 3 | Срок реализации 2017-2019 год |
| Объемы бюджетных ассигнований Мероприятия 3 | Общий объем финансирования мероприятия составит 5588,0 тыс. рублей, в т.ч.: -2017 год - 0,00 тыс. рублей; -2018 год - 2794 тыс. рублей /за счет средств федерального бюджета и бюджета Курской области - 2319,0 тыс. рублей (прогноз), за счет средств местного бюджета - 475,0 тыс. рублей (прогноз)/ - 2019 год - 2794 тыс. рублей /за счет средств федерального бюджета и бюджета Курской области - 2319,0 тыс. рублей (прогноз), за счет средств местного бюджета - 475,0 тыс. рублей (прогноз)/ |
| Ожидаемые результаты реализации Мероприятия 3 | Успешное выполнение Мероприятия в 2017-2019 годах позволит обеспечить жильем 2 молодых семьи, а также обеспечит: создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей; привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, в том числе ипотечные, а также собственных средств граждан; создание условий для формирования активной жизненной позиции молодежи; укрепление семейных отношений и снижение социальной напряженности в обществе; улучшение демографической ситуации в городе |

Участники Мероприятия 3 Подпрограммы 1.

Участником подпрограммы может быть молодая семья, в том числе молодая семья, имеющая одного и более детей, где один из супругов не является гражданином Российской Федерации, а также неполная молодая семья, состоящая из одного молодого родителя, являющегося гражданином Российской Федерации, и одного и более детей, соответствующая следующим условиям:

а) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на день принятия Администрацией Курской области решения о включении молодой семьи - участницы подпрограммы в список претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году не превышает 35 лет;

б) семья признана нуждающейся в жилом помещении в соответствии с учетной нормой, принятой на территории города Обояни;

в) наличие у семьи доходов, позволяющих получение кредита, либо иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты;

г) семья должна быть официально зарегистрирована в органах записи актов гражданского состояния;

д) все члены семьи должны быть зарегистрированы по месту постоянного жительства на территории Курской области;

е) все члены семьи должны дать согласие на обработку их персональных данных.

Основные положения Мероприятия 3.

Подпрограмма разработана в соответствии с с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010г №1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011-2015 годы» (с последующими изменениями и дополнениями) и  постановлением Администрации  Курской области от 11 октября 2013 г № 716-па  «Об утверждении государственной программы Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан в Курской области»

Характеристика проблемы.

В 2012-2015 годах в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы улучшили жилищные условия, в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов, при оказании поддержки за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета  6 молодых семей города Обояни.

В городе остро стоит жилищная проблема. В очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий по городу Обояни состоит 395 человек, в том числе 49 молодых семей.

Молодые семьи еще не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки. Молодые семьи в основном являются приобретателями первого в своей жизни жилья, проживают в родительских домах, а значит, не имеют в собственности жилого помещения. К тому же, как правило, они еще не имеют возможности накопить на эти цели необходимые средства. Однако такая категория населения имеет хорошие перспективы роста заработной платы по мере повышения квалификации, и государственная помощь будет являться для них хорошим стимулом дальнейшего профессионального роста.

Поддержка молодых семей города при решении жилищной проблемы станет основой стабильных условий жизни, повлияет на улучшение демографической ситуации в городе Обояни. Возможность решения жилищной проблемы создаст для молодежи города стимул к повышению качества трудовой деятельности и позволит сформировать экономически активный слой населения.

Настоящая подпрограмма предлагает организационные и финансовые механизмы оказания поддержки молодым семьям в строительстве и приобретении жилья на 2017-2019 годы.

На сегодняшний день в Администрация города Обояни работает с 3 молодыми семьями желающими принять участие в подпрограмме в 2018-2019 г.г.

Основная цель и задачи Мероприятия 3.

Целью подпрограммы является предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Задачи подпрограммы:

- обеспечение предоставления молодым семьям – участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома (далее - социальные выплаты);

- создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств, кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы для приобретения жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома.

Основные принципы реализации Мероприятия 3.

Основными принципами реализации Мероприятия 3 являются:

- добровольность участия в подпрограмме молодых семей;

- признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий;

- возможность для молодых семей реализовать свое право на получение поддержки за счет средств федерального бюджета, областного и местного бюджетов на улучшение жилищных условий только 1 раз.

Социальная выплата предоставляется в размере не менее:

30 процентов расчетной (средней) стоимости жилья - для молодых семей, не имеющих детей;

35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья - для молодых семей, имеющих 1 ребенка или более, а также для неполных молодых семей, состоящих из 1 молодого родителя и 1 ребенка или более.

Социальная выплата используется:

а) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения;

б) для оплаты цены договора строительного подряда на строительство индивидуального жилого дома;

в) для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере, в случае если молодая семья или один из супругов в молодой семье является членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива, после уплаты которого жилое помещение переходит в собственность этой молодой семьи;

г) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, взятого до 01 января 2011 года, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома;

д) для оплаты договора с уполномоченной организацией на приобретение в интересах молодой семьи жилого помещения эконом класса на первичном рынке жилья, в том числе на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения и (или) оплату услуг указанной организации;

е) для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитом, в том числе ипотечным, взятым до 01 января 2011 года или жилищным займам на приобретение жилого помещение или строительство индивидуального жилого дома,, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам.

В первую очередь в указанные списки молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году включаются молодые семьи - участники подпрограммы, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 г., а также молодые семьи, имеющие 3 и более детей.

Расчет размера социальной выплаты производится исходя из размера общей площади жилого помещения, установленного для семей разной численности, количества членов молодой семьи - участницы подпрограммы и норматива стоимости 1 кв. метра общей площади жилья.

Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определяется размер социальной выплаты, составляет:

а) для семьи, состоящей из 2 человек (молодые супруги или 1 молодой родитель и ребенок) - 42 кв. метра;

б) для семьи, состоящей из 3 или более человек, включающей помимо молодых супругов, 1 или более детей (либо семьи, состоящей из 1 молодого родителя и 2 или более детей) - по 18 кв. метров на 1 человека.

Расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете размера социальной выплаты, определяется по формуле:

СтЖ = Н x РЖ,

где:

Н - норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья;

РЖ - размер общей площади жилого помещения.

Условием предоставления социальной выплаты является наличие у молодой семьи помимо права на получение средств социальной выплаты дополнительных средств - собственных средств или средств, полученных по кредитному договору (договору займа) на приобретение (строительство) жилья, необходимых для оплаты строительства или приобретения жилого помещения. В качестве дополнительных средств молодой семьей также могут быть использованы средства (часть средств) материнского (семейного) капитала.

Сроки реализации Мероприятия 3.

Мероприятие реализуется в 2017-2019 годах.

Организационные мероприятия реализации подпрограммы предусматривают:

- формирование списков молодых семей для участия в подпрограмме;

- определение ежегодного объема финансирования подпрограммы из местного бюджета;

- выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельств о праве на получение социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома.

Обеспечение реализации Мероприятия 3.

Правовое обеспечение:

- постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011-2015 годы»;

-Бюджетный кодекс Российской Федерации;

- постановление Администрации Курской области от 11.10.2013 г. №716-па «Об утверждении государственной программы Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курской области»( с последующими изменениями и дополнениями).

Организация управления реализацией Мероприятием 3.

Текущее управление подпрограммой производится Администрацией города Обояни.

Администрация города Обояни осуществляет:

- реализацию мероприятий подпрограммы;

- подготовку предложений по внесению изменений в подпрограмму;

- подготовку отчетов о ходе реализации подпрограммы и целевом использовании выделенных бюджетных средств;

- учет молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Финансовое обеспечение Мероприятия 3.

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств федерального, областного и местного бюджета, а также за счёт собственных и заёмных средств молодых семей.

Объем финансирования подпрограммы за период реализации Программы

| Источники финансирования | 2017 год тыс. рублей | 2018 год тыс. рублей | 2019 год тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| Средства федерального и областного бюджетов | 0,00 | 2319,00 | 2319,00 |
| Средства местного бюджета | 0,00 | 475,00 | 475,00 |

Объем финансирования подпрограммы из федерального, областного, местного бюджетов подлежит уточнению, исходя из возможностей бюджетов на соответствующий год.

Анализ рисков реализации Мероприятия 3 (вероятных явлений, событий, процессов, не зависящих от ответственного исполнителя и участников Мероприятия и негативно влияющих на его основные параметры) и описание мер управления рисками реализации Мероприятия.

На решение задач и достижение целей Мероприятия могут оказать влияние следующие риски:

- политические риски, связанные с постоянным изменением законодательства, отсутствием законодательных актов, регулирующих вопросы в сфере профилактики правонарушений;

- организационные риски, связанные с возможной неэффективной организацией выполнения мероприятий подпрограммы и основных мероприятий;

- финансово-экономические риски, связанные с сокращением в ходе реализации подпрограммы, предусмотренных объемов бюджетных средств, что потребует внесения изменений в подпрограмму, корректировки целевых значений показателей в сторону снижения, отказа от реализации отдельных мероприятий;

- социальные риски, связанные с оттоком молодых семей из города, а также неплатежеспособностью молодых семей.

Мерами регулирования и управления вышеуказанными рисками, способными минимизировать последствия неблагоприятных явлений и процессов, выступают:

- создание эффективной системы организации контроля за исполнением подпрограммы;

- создание системы оценки деятельности соисполнителей подпрограммы с установлением персональной ответственности за результаты реализации основных мероприятий;

- внедрение инструментов поощрения учреждений и сотрудников, эффективно расходующих бюджетные средства, достигающих плановые показатели;

- предоставление полной и достоверной информации о реализации и оценке эффективности подпрограммы и основных мероприятий.

Ожидаемый социально-экономический эффект от реализации мероприятия 3.

Реализация Мероприятия позволит:

- улучшить жилищные условия предположительно 4 молодые семьи с составом семьи – 3-5 человек в каждой;

- сформировать систему поддержки молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий;

- способствовать увеличению рождаемости в городе Обояни;

- сделать приобретение жилья доступным для молодых семей;

- привлечение в жилищную сферу дополнительные финансовые средства кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы на приобретение или строительство жилья, а также собственных средств граждан.

Основное мероприятие 3 направлено на оказание государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, проживающих на территории города Обояни и признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Реализация мероприятия будет осуществляться посредством:

- софинансирования расходных обязательств из средств бюджета города Обояни по предоставлению социальных выплат на приобретение жилья молодым семьям;

- создание в городе Обояни условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья.

Основное мероприятие 4 Подпрограммы 1.

Изготовление документов территории планирования и градостроительного зонирования.

| Ответственный исполнитель Мероприятия 4 | Шапилов Е.Е. - консультант по вопросам строительства и архитектуры города Обояни (2-34-46) |
| --- | --- |
| Соисполнители Мероприятия 4 | Отсутствует |
| Участники Мероприятия 4 | Администрация города Обояни |
| Подпрограммы Мероприятия 4 | Отсутствует |
| Программно-целевые инструменты | Отсутствует |
| Цель Мероприятия 4 | Изготовление проектно-сметной документации для строительства объектов инженерной инфраструктуры на территории муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области и дальнейшее ее согласование. |
| Задачи Мероприятия 4 | Выполнение проектно-сметной документации для строительства объектов инженерной инфраструктуры на территории муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области, прохождение Государственной экспертизы и согласований проектов, внесение изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области |
| Сроки реализации Мероприятия 4 | Срок реализации 2017-2019 год |
| Объемы бюджетных ассигнований Мероприятия 4 | Общий объем финансирования программы составит 660,00 тыс. рублей, в т.ч.: -2017 год - 200,00 тыс. рублей -2018 год - 200,00 тыс. рублей - 2019 год - 260,00 тыс. Рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Мероприятия 4 | Выполнение проектно-сметной документации объектов инженерной инфраструктуры позволит вести строительство объектов на территории муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области, что позволит обеспечить инженерной инфраструктурой объекты образования, здравоохранения, культуры и спорта и т. д., внесенные изменения в Генеральный план и Правила землепользования и застройки муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области позволят обеспечить градостроительную деятельность Администрацию города Обояни для дальнейшей разработки градостроительной документации на территорию муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области и расширение его границ, дополнение в информационную систему основного базового рабочего документа. |

Внесение изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области позволит обеспечить градостроительную деятельность Администрации города Обояни для дальнейшей разработки градостроительной документации на территорию муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области и расширение его границ, добавит дополнение в информационную систему основного базового рабочего документа и послужит дальнейшему развитию новых территорий.

Перечень объектов, включенных в основное мероприятие на 2017 г.

| № п/п | Мероприятие | Стоимость, тыс.руб |
| --- | --- | --- |
|  | Изготовление проекта планировки вновь присоединенной территории микрорайона «Северный» в г. Обояни Курской области | 170,0 |
|  | Изготовление схем благоустройства отдельных участков мест общего пользования г. Обояни Курской области. | 30,0 |
| - Итого: |  | 200,0 |

Перечень объектов включенных в основное мероприятие на 2018 г.

| № п/п | Мероприятие | Стоимость, тыс.руб |
| --- | --- | --- |
|  | Изготовление проекта планировки территории микрорайона «Северный» в г. Обояни Курской области | 50,0 |
|  | Внесение изменений в Правила землепользования и застройки мо «город Обоянь» Обоянского района Курской области, с учетом внесенных изменений в законодательство РФ | 50,0 |
|  | Внесение изменений в Правила землепользования и застройки мо «город Обоянь» Обоянского района Курской области, с учетом внесенных изменений в законодательство РФ | 50,0 |
|  | Изготовление схем благоустройства отдельных участков мест общего пользования г. Обояни Курской области. | 50,0 |
|  | Итого: | 200,0 |

Перечень объектов включенных в основное мероприятие на 2019 г.

| № п/п | Мероприятие | Стоимость, тыс.руб |
| --- | --- | --- |
|  | Изготовление проекта планировки территории вновь присоединенного к территории мо «город Обоянь» Обоянского района Курской области по ул. Мирная, ул. Московская | 130,0 |
|  | Внесение изменений в Правила землепользования и застройки мо «город Обоянь» Обоянского района Курской области, с учетом внесенных изменений в законодательство РФ | 40,0 |
|  | Внесение изменений в Правила землепользования и застройки мо «город Обоянь» Обоянского района Курской области, с учетом внесенных изменений в законодательство РФ | 40,0 |
|  | Изготовление схем благоустройства отдельных участков мест общего пользования г. Обояни Курской области. | 50,0 |
| - Итого: |  | 260,0 |

ПАСПОРТ

подпрограммы «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения  муниципального образовании «город Обоянь» Обоянского района Курской области»

| Ответственный исполнитель Программы |  | Администрация г. Обояни Обоянского района Курской области |
| --- | --- | --- |
| Подпрограммы основные мероприятия |  | Подпрограмма 2. «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области Основные мероприятия: 1.Модернизация систем коммунальной инфраструктуры. 2.Реализация мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов муниципального жилищного фонда. 3.Благоустройство территории муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области. |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы |  | -отсутствуют |
| Цели подпрограммы |  | -Модернизация систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, -Оплата минимального взноса на капитальный ремонт муниципального имущества, повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению -Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории города. -Приведение в качественное состояние элементов благоустройства. -Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства. -оздоровление санитарной экологической обстановки в городе уборка бытового мусора на объектах благоустройства; -вовлечение жителей в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами - мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев; -мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок; - мероприятия по санитарной очистке территории; |
| Задачи подпрограммы |  | - создание условий для увеличения объема капитального ремонта и модернизации коммунальной инфраструктуры жилищного фонда для повышения его комфортности и энергоэффективности; - - строительство водопроводных сетей на территории МО «город Обоянь» Обоянского района Курской области; - - строительство канализационных сетей на территории МО «город Обоянь» Обоянского района Курской области; - создание безопасных условий эксплуатации объектов при предоставлении коммунальных услуг; - организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории города; - приведение в качественное состояние элементов благоустройства; - привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства |
| Сроки реализации подпрограммы |  | -срок реализации: 2017-2019 год |
| Финансирование Подпрограммы |  | Подпрограмма 2. «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области средства бюджета города Обояни на финансирование подпрограммы - 19020,81 тыс.рублей, в том числе по годам: - -2017 год - 6220,610 тыс. рублей - -2018 год - 6111,600 тыс. рублей - -2019 год - 6688,600 тыс. рублей Основные мероприятия: 1.Модернизация систем коммунальной инфраструктуры - 2269,00 тыс.рублей - -2017 год - 442,00 тыс. рублей - -2018 год - 625,00 тыс. рублей - -2019 год - 1202,00 тыс. рублей - 2.Реализация мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов муниципального жилищного фонда 616,00 - тыс.рублей - -2017 год - 216,00 тыс. рублей - -2018 год - 200,00 тыс. рублей - -2019 год - 200,00 тыс. рублей - 3.Благоустройство территории муниципального образования - 16135,81 тыс.рублей - -2017 год - 5562,610 тыс. рублей - -2018 год - 5286,600 тыс. рублей - -2019 год - 5286,600 тыс. рублей |

Основные цели и задачи Подпрограммы 2.

Целями Подпрограммы 2 являются:

- модернизация систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области;

- оплата взносов на капитальный ремонт жилищного фонда, являющегося муниципальной собственностью;

- повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению;

- повышение качественного состояния элементов благоустройства муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области;

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области;

Задачами Подпрограммы 2 являются:

- - строительство водопроводных сетей на территории МО «город Обоянь» Обоянского района Курской области;

- - строительство канализационных сетей на территории МО «город Обоянь» Обоянского района Курской области;

- создание безопасных условий эксплуатации объектов при предоставлении коммунальных услуг;

- создание условий для увеличения объема капитального ремонта и модернизации коммунальной инфраструктуры жилищного фонда для повышения его комфортности и энергоэффективности;

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории города;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;

Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2:

1.Модернизация систем коммунальной инфраструктуры.

2.Реализация мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов  муниципального жилищного фонда.

3.Благоустройство территории муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области.

Сроки реализации Подпрограммы 1 - 2017-2019 г.г.

Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2.

Основное мероприятие 1:

Модернизация систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджета города Обояни 2269,00 тыс.рублей, в том числе:

- 2017 год - 442,00 тыс. рублей;

- 2018 год - 625,00 тыс. рублей;

- 2019 год - 1202,00 тыс. рублей.

Основное мероприятие 2:

Реализация мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов  муниципального жилищного фонда за счет средств бюджета города Обояни 616,00 тыс.рублей, в том числе:

- 2017 год - 216,00 тыс. рублей;

- 2018 год - 200,00 тыс. рублей;

- 2019 год - 200,00 тыс. рублей.

Основное мероприятие 3:

Благоустройство территории муниципального образования «город Обоянь»    Обоянского района Курской области за счет средств бюджета города Обояни 16135,81 тыс.рублей, в том числе:

- 2017 год - 216,00 тыс. рублей;

- 2018 год - 200,00 тыс. рублей;

- 2019 год - 200,00 тыс. рублей.

Механизм реализации, организация управления и контроль

за ходом реализации Подпрограммы 2.

Управление реализацией Подпрограммы 2 осуществляет муниципальный Заказчик Подпрограммы – Администрация города Обояни.

Муниципальный Заказчик Подпрограммы несет ответственность за реализацию Подпрограммы, уточняет сроки реализации мероприятий Подпрограммы и объемы их финансирования.

Муниципальным Заказчиком Подпрограммы выполняются следующие основные задачи:

- экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий Подпрограммы;

- подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период;

- корректировка плана реализации Подпрограммы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Подпрограммы по результатам принятия областного и местного бюджетов и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;

- мониторинг выполнения показателей Подпрограммы и сбора оперативной отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Подпрограммы.

Мероприятия Подпрограммы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов между Муниципальным заказчиком Подпрограммы и исполнителями Подпрограммы, а также посредством заключения прямых договоров.

Распределение объемов финансирования, указанных в Приложении к настоящей Подпрограммы, по объектам благоустройства города, улично-дорожной сети и сооружений на них осуществляется Муниципальным заказчиком Подпрограммы.

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется Администрацией города Обояни.

Исполнитель Подпрограммы – Администрация города Обояни:

- ежеквартально собирает информацию об исполнении каждого мероприятия Подпрограммы и общем объеме фактически произведенных расходов всего по мероприятиям Подпрограммы и, в том числе, по источникам финансирования;

- осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий Подпрограммы.

Основное мероприятие 1 Подпрограммы 2.

Модернизация систем коммунальной инфраструктуры.

Строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры на территории муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района Курской  области, что позволит обеспечить инженерной инфраструктурой объекты образования, ИЖС, здравоохранения, культуры и спорта и т.д.

Перечень объектов включенных в основное мероприятие на 2017 г.

| № п/п | Мероприятие | Стоимость, тыс.руб | Стоимость проектно-сметной документации тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- |
| - 111, | Строительство объекта: Расширение водозабора «Восточный» в г. Обояни Курской области. (Этап- водозаборная скважина №1) | 285,0 (софинансирование 5% от стоимости объекта) | есть |
|  | Устройство дренажных ям по ул. Луначарского, ул. 8 Марта | 117,0 | 12,0 |
|  | Прочистка самотечных канав в г. Обояни | 40,0 | 5,0 |
| - Итого: |  | 442,0 | 17,0 |

Перечень объектов включенных в основное мероприятие на 2018 г.

| № п/п | Мероприятие | Стоимость, тыс.руб | Стоимостьпроектно-сметной документации |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Устройство дренажных ям и самотечной канализации в г. Обояни | 260,0 | 15,0 |
|  | Водопровод по ул. Ломоносова в г. Обояни | 300,0 | 50,0 |
| - Итого: |  | 560,0 | 65,0 |

Перечень объектов включенных в основное мероприятие на 2019 г.

| № п/п | Мероприятие | Стоимость, тыс.руб | Стоимостьпроектно-сметной документации |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Водопровод по ул. Циолковского, Кутузова, в кадастровом квартале №4 | 400,0 | 40,0 |
|  | Канализационные сети в квартале №4 г. Обояни | 400,0 | 50,0 |
|  | - Водопровод в кадастровом квартале №86 в г. Обояни (р-н дома пристарелых) | 300,0 | 12,0 |
| - Итого: |  | 1100,0 | 102,0 |

Основное мероприятие 2 Подпрограммы 2.

Реализация мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов муниципального жилищного фонда

| Основание для разработки Мероприятия 2 | - Жилищный кодекс Российской Федерации, Закон Курской области от 22 августа 2013г. №63-ЗКО «О вопросах организации капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Курской области» |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик Мероприятия 2 | Администрация города Обояни |
| Разработчик Мероприятия 2 | Администрация города Обояни |
| Исполнители мероприятия 2: | - Фонд «Региональный оператор фонда капитального ремонта многоквартирных домов Курской области» (по согласованию), организации, осуществляющие управление многоквартирными домами, ТСЖ, ЖСК, ЖК и другие специализированные кооперативы, собственники помещений в многоквартирных домах |
| Основные цели Мероприятия 2 | - основной целью Программы является планирование и организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования «города Обоянь» Обоянского района Курской области. |
| Основные задачи Мероприятия 2 | Задачи: - обеспечение проведения капитального ремонта всех многоквартирных домов на 2017-2019 годы в муниципальном образовании «города Обоянь» Обоянского района Курской области, создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; - улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества многоквартирных домов; - приведение многоквартирных домов, участвующих в Программе, в соответствие требованиям энергоэффективности, действующим на момент выполнения капитального ремонта; - оплата взносов в фонд капитального ремонта многоквартирных домов муниципального жилищного фонда. |
| Сроки реализации Мероприятия 2 | 2017-2019 гг. |
| Источники финансирования Мероприятия 2 | 1) средства бюджета города Обояни на оплату взносов в фонд капитального ремонта многоквартирных домов муниципального жилищного фонда - 616,00 тыс. рублей, в том числе: -2017 год - 216,00 тыс. руб.; -2018 год - 200, 00 тыс. руб.; -2019 год - 200,00 тыс. руб. 2) средства фондов капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, сформированных собственниками помещений в таких домах в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Мероприятия 2 | - - количество многоквартирных домов, в которых будет проведен капитальный ремонт – 39; - - общая площадь многоквартирных домов, в которых будет проведен капитальный ремонт – 13247 кв.м |
| Исполнители Мероприятия 2 | - Фонд «Региональный оператор фонда капитального ремонта многоквартирных домов Курской области» (по согласованию), организации, осуществляющие управление многоквартирными домами, ТСЖ, ЖСК, ЖК и другие специализированные кооперативы, собственники помещений в многоквартирных домах |
| Управление Мероприятияем 2 | - координацию деятельности исполнителей и участников Мероприятия 2 осуществляет Администрация города Обояни и комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области |

Анализ ситуации в сфере капитального ремонта общего

имущества в многоквартирных домах на территории

муниципального образования «города Обоянь» Обоянского района

Курской области

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации бремя расходов по надлежащему содержанию многоквартирного дома, включая капитальный ремонт (модернизацию, реконструкцию), должны нести собственники помещений такого дома в долях соответствующих долям в праве общей долевой собственности на общее имущество в многоквартирном доме. Если содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов оплачивается собственниками помещений, то капитальный ремонт до настоящего времени финансируется за счет бюджетных средств с долевым участием собственников. При этом выделяемых средств недостаточно для проведения мероприятий по энергосбережению и на приведение многоквартирных домов в надлежащее техническое состояние. Собственники помещений практически при принятии решения о проведении капитального ремонта дома, вкладывая в него незначительную часть своих средств, не контролируют качество ремонта, что снижает эффективность использования бюджетных средств.

В этой связи перед государством стоит задача оптимизировать работу по приведению многоквартирных домов в состояние, соответствующее современным требованиям, в том числе по экономному потреблению ресурсов, путем консолидации финансовых средств собственников, а также передачи всех прав заказа и контроля над исполнителем капитального ремонта собственникам помещений в многоквартирных домах. Меры государственной поддержки, в случаях ее предоставления, будут способствовать обеспечению своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и формированию системы, при которой собственники помещений в многоквартирном доме в дальнейшем будут самостоятельно решать проблемы содержания, ремонта, модернизации и реконструкции принадлежащего им общего имущества.

Главная причина неудовлетворительного состояния многоквартирного жилищного фонда – многолетнее отсутствие надлежащего технического обслуживания и достигший критического уровня «недоремонт» домов.

В соответствии с требованиями, установленными Жилищным кодексом Российской Федерации, в Мероприятие 2 включены все многоквартирные дома, расположенные на территории  муниципального образования «города Обоянь» Обоянского района Курской области, за исключением домов признанных  аварийными и подлежащими сносу и домов, все помещения в которых принадлежат одному собственнику.

Мероприятие 3 определяет очередность,  сроки проведения и перечень работ (услуг) по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с требованиями, установленными Жилищным кодексом Российской Федерации и нормативными правовыми актами.

Очередность проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах определяется на основе Порядка применения критериев при определении очередности проведения капитального ремонта.

Основные цели и задачи Мероприятия 2.

Целью Мероприятия является планирование и организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования «города Обоянь» Обоянского района Курской области. Реализация этой цели позволит обеспечить своевременное проведение капитального ремонта многоквартирных домов, включенных в Программу.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

обеспечение проведения капитального ремонта всех многоквартирных домов в городе Обояни включенных в программу;

создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирных домах;

приведение многоквартирных домов, участвующих в Программе, в соответствие требованиям энергоэффективности, действующим на момент выполнения капитального ремонта.

Решение задач, поставленных Программой, позволит обеспечить проведение капитального ремонта в 39 домах общей площадью 13247 кв.м., в том числе:

- 2017 год - в 11 домах общей площадью 2261,8 кв.м.;

- 2018 год - в 13 домах общей площадью 3073,2 кв.м.;

- 2019 год - в 15 домах общей площадью 7912,0 кв.м.;

Программа реализуется в течение 2017-2019 гг.

Ресурсное обеспечение Программы

Ресурсным обеспечением Программы являются:

1) средства бюджета города Обояни на оплату взносов в фонд капитального ремонта многоквартирных домов муниципального жилищного фонда - 616,00 тыс. рублей, в том числе:

-2017 год - 216,00 тыс. руб.;

-2018 год - 200, 00 тыс. руб.;

-2019 год - 200,00 тыс. руб.

2) средства фонда капитального ремонта, формируемого за счет средств собственников помещений в многоквартирных домах. Финансирование работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах осуществляется в объемах согласно Приложению №1 к настоящему Мероприятию за счет средств фондов капитального ремонта, сформированных на специальном счете (счетах), кредитов, займов.

Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту

общего имущества в многоквартирном доме

Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме:

1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;

2) ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт;

3) ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю;

4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

5) утепление и ремонт фасада;

6) Строительный контроль;

7) ремонт фундамента многоквартирного дома;

8) разработка проектной документации;

9) замена входных дверей в подъезды, оконных и балконных блоков на лестничных площадках, являющихся общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме.

Стоимость и виды услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества каждого многоквартирного дома  Приложение №2 к настоящему Мероприятию.

Механизмы реализации Мероприятия 2.

Программа подлежит ежегодной актуализации до 1 октября каждого года.

Взносы на капитальный ремонт, уплаченные собственниками помещений в многоквартирном доме, проценты, уплаченные собственниками таких помещений в связи с ненадлежащим исполнением ими обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт, проценты, начисленные за пользование денежными средствами, находящимися на специальном счете, образуют фонд капитального ремонта.

Проведение капитального ремонта многоквартирных домов осуществляется в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности с использованием средств фондов капитального ремонта в соответствии с адресным перечнем многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «города Обоянь» Обоянского района Курской области, согласно Приложению №3 к настоящему Мероприятию.

Основными участниками и исполнителями Мероприятия 2 являются:

-комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области;

-государственная жилищная инспекция Курской области;

-Фонд «Региональный оператор фонда капитального ремонта многоквартирных домов Курской области»;

-организации, осуществляющие управление многоквартирными     домами;

-ТСЖ, ЖСК, ЖК и другие специализированные кооперативы;

-собственники помещений в многоквартирных домах.

В целях реализации Программы, конкретизации сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, уточнения планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, определения видов и объемов государственной и муниципальной поддержки капитального ремонта, Администрация Курской области и органы местного самоуправления утверждают краткосрочные планы реализации Мероприятия в порядке, установленном статьей 11 Закона Курской области от 22 августа 2013г. №63-ЗКО «О вопросах организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Курской области».

Приложение  № 1

к региональной программе капитального ремонта

общего имущества многоквартирных домов,

расположенных на территории города Обояни на территории

муниципального образования «города Обоянь» Обоянского района

Курской области на 2017-2019 годы

Источники финансирования

расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах

на территории муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области

на 2017- 2019 годы

| № п/п | Адрес | Стоимость капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, тыс.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | За счет средств собственников жилых помещений | За счет средств собственников нежилых помещений | За счет средств муниципальной поддержки |
| 1 | 1 Мая, 58 | 479,56 | 479,56 | - | - |
| 2 | 1 Мая,62 | 741,88 | 741,88 | - | - |
| 3 | 3-го Интернационала, 15 | 420,43 | 420,43 | - | - |
| 4 | Дзержинского, 42 | 556,02 | 556,02 | - | - |
| 5 | Луначарского, 23 | 586,84 | 586,84 | - | - |
| 6 | Красноармейская, 9 | 409,68 | 409,68 | - | - |
| 7 | Свердлова, 4 | 1217,58 | 1217,58 | - | - |
| 8 | Шмидта, 14 | 548,33 | 548,33 | - | - |
| 9 | Шмидта, 20 | 562,55 | 562,55 | - | - |
| 10 | 3-го Интернационала, 48 | 314,93 | 314,93 | - | - |
| 11 | Ленина, 56 | 356,46 | 356,46 | - | - |
| 12 | 1 Мая, 24 | 674,01 | 674,01 | - | - |
| 13 | Красноармейская, 34 | 344,50 | 344,50 | - | - |
| 14 | Ленина, 99 | 491,26 | 491,26 | - | - |
| 15 | Шмидта, 25 | 577,81 | 577,81 | - | - |
| 16 | Шмидта, 26 | 374,96 | 374,96 | - | - |
| 17 | Дзержинского, 30 | 631,04 | 631,04 | - | - |
| 18 | К. Маркса, 11 | 1196,72 | 1196,72 | - | - |
| 19 | Красноармейская, 21 | 1188,62 | 1188,62 | - | - |
| 20 | Красноармейская, 25 | 700,78 | 700,78 | - | - |
| 21 | Красноармейская, 27 | 913,10 | 913,10 | - | - |
| 22 | Ленина, 103 | 617,66 | 617,66 | - | - |
| 23 | Ленина, 54 | 979,10 | 979,10 | - | - |
| 24 | Ленина, 97 | 597,42 | 597,42 | - | - |
| 25 | К. Маркса, 49 | 1680,82 | 1680,82 | - | - |
| 26 | 8 Марта, 26 | 1228,78 | 1228,78 | - | - |
| 27 | Луначарского, 74 | 3187,31 | 3187,31 | - | - |
| 28 | Луначарского, 80 | 1255,87 | 1255,87 | - | - |
| 29 | Луначарского, 82 | 1715,69 | 1715,69 | - | - |
| 30 | Луначарского, 84 | 1542,91 | 1542,91 | - | - |
| 31 | К. Маркса, 51 | 1600,50 | 1600,50 | - | - |
| 32 | К. Маркса, 55 | 1655,92 | 1655,92 | - | - |
| 33 | Ленина, 143 | 1385,07 | 1385,07 | - | - |
| 34 | Ленина, 145 | 1315,95 | 1315,95 | - | - |
| 35 | Ленина, 62 | 1236,88 | 1236,88 | - | - |
| 36 | Ленина, 66 | 1245,91 | 1245,91 | - | - |
| 37 | Федоровского, 40 | 1487,49 | 1487,49 | - | - |
| 38 | 8 Марта, 28 | 2579,92 | 2579,82 | - | - |
| 39 | Федоровского, 42 | 1512,71 | 1512,71 | - | - |

Приложение № 2

к Мероприятию 2 Подпрограммы 2

«Обеспечение качественными услугами ЖКХ

населения муниципального образования «город Обоянь»

Обоянского района Курской области

на 2017-2019 годы

Стоимость и виды услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего

имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области на 2017-2019 годы

| № п/п | адрес | Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ремонт инженерных сетей электроснабжения |  | Ремонт инженерных сетей газоснабжения |  | Ремонт инженерных сетей водоснабжения |  | Ремонт инженерных сетей водоотведения |  | Ремонт крыши |  | Ремонт подвальных помещений |  | Ремонт фасада |  | Строительный контроль |  | Ремонт фундамента |  | Разработка проектной документации |  | Замена входных дверей в подъездах и окон и балконов |  |
|  |  | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. |  |  | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. |
| 1 | 1 Мая, 58 | 214,1 | 132742 | 214,1 | 40250,8 | - | - | - | - | 214,1 | 99556,5 | 214,1 | 16699,8 | 214,1 | 65300,5 | 214,1 | 9831,5 | 214,1 | 12846 | 214,1 | 10276,8 | 214,1 | 92063 |
| 2 | 1 Мая, 62 | 238,3 | 147746 | 238,3 | 44800,4 | 238,3 | 89362,5 | 238,3 | 114384 | 238,3 | 110809,5 | 238,3 | 18587,4 | 238,3 | 72681,5 | 238,3 | 15303,6 | 238,3 | 14298 | 238,3 | 11438,4 | 238,3 | 102469 |
| 3 | 3-го Интернационала, 15 | 187,7 | 116374 | 187,7 | 35287,6 | - | - | - | - | 187,7 | 87280,1 | 187,7 | 14640,6 | 187,7 | 57248,5 | 187,7 | 8619,2 | 187,7 | 11262 | 187,7 | 9009,6 | 187,7 | 80711 |
| 4 | Дзержинского, 42 | 178,6 | 110732 | 178,6 | 33576,8 | 178,6 | 66975 | 178,6 | 85728 | 178,6 | 83049 | 178,6 | 13930,8 | 178,6 | 54473 | 178,6 | 11469,7 | 178,6 | 10716 | 178,6 | 8572,8 | 178,6 | 76798 |
| 5 | Красноармейская, 9 | 182,9 | 113398 | 182,9 | 34385,2 | - | - | - | - | 182,9 | 85048,5 | 182,9 | 14266,2 | 182,9 | 55784,5 | 182,9 | 8398,8 | 182,9 | 10974 | 182,9 | 8779,2 | 182,9 | 78647 |
| 6 | Луначарского, 23 | 188,5 | 116870 | 188,5 | 35438 | 188,5 | 70687,5 | 188,5 | 90480 | 188,5 | 87652,5 | 188,5 | 14703 | 188,5 | 57492,5 | 188,5 | 12105,5 | 188,5 | 11310 | 188,5 | 9048 | 188,5 | 81055 |
| 7 | Свердлова, 4 | 391,1 | 242482 | 391,1 | 73526,8 | 391,1 | 146662,5 | 391,1 | 187728 | 391,1 | 181861,5 | 391,1 | 30505,8 | 391,1 | 119285,5 | 391,1 | 25116,5 | 391,1 | 23466 | 391,1 | 18772,8 | 391,1 | 168173 |
| 8 | Шмидта,14 | 244,8 | 151776 | 244,8 | 46022,4 | - | - | - | - | 244,8 | 113832 | 244,8 | 19094,4 | 244,8 | 74664 | 244,8 | 11241,2 | 244,8 | 14688 | 244,8 | 11750,4 | 244,8 | 105264 |
| 9 | Шмидта, 20 | 180,7 | 112034 | 180,7 | 33971,6 | 180,7 | 67762,5 | 180,7 | 86736 | 180,7 | 84025,5 | 180,7 | 14094,6 | 180,7 | 55113,5 | 180,7 | 11604,5 | 180,7 | 10842 | 180,7 | 8673,6 | 180,7 | 77701 |
| 10 | 3-го Интернационала, 48 | 140,6 | 87172 | 140,6 | 26432,8 | - | - | - | - | 140,6 | 65379 | 140,6 | 10966,8 | 140,6 | 42883 | 140,6 | 6456,4 | 140,6 | 8436 | 140,6 | 6748,8 | 140,6 | 60458 |
| 11 | Ленина, 56 | 114,5 | 70990 | 114,5 | 21526 | 114,5 | 42937,5 | 114,5 | 54960 | 114,5 | 53242,5 | 114,5 | 8931 | 114,5 | 34922,5 | 114,5 | 7353,2 | 114,5 | 6870 | 114,5 | 5496 | 114,5 | 49235 |
| 12 | 1 Мая, 24 | 216,5 | 134230 | 216,5 | 40702 | 216,5 | 81187,5 | 216,5 | 103920 | 216,5 | 100672,5 | 216,5 | 16887 | 216,5 | 66032,5 | 216,5 | 13903,6 | 216,5 | 12990 | 216,5 | 10392 | 216,5 | 93095 |
| 13 | Красноармейская, 34 | 153,8 | 95356 | 153,8 | 28914,4 | - | - | - | - | 153,8 | 71517 | 153,8 | 11996,4 | 153,8 | 46909 | 153,8 | 7062,45 | 153,8 | 9228 | 153,8 | 7382,4 | 153,8 | 66134 |
| 14 | Ленина, 99 | 157,8 | 97836 | 157,8 | 2966,4 | 157,8 | 59175 | 157,8 | 75744 | 157,8 | 73377 | 157,8 | 12308,4 | 157,8 | 48129 | 157,8 | 10133,9 | 157,8 | 9468 | 157,8 | 7574,4 | 157,8 | 67854 |
| 15 | Шмидта, 25 | 185,6 | 115072 | 185,6 | 34892,8 | 185,6 | 69600 | 185,6 | 89088 | 185,6 | 86304 | 185,6 | 14476,8 | 185,6 | 56608 | 185,6 | 11919,2 | 185,6 | 11136 | 185,6 | 8908,8 | 185,6 | 79808 |
| 16 | Шмидта, 26 | 167,4 | 103788 | 167,4 | 31471,2 | - | - | - | - | 167,4 | 77841 | 167,4 | 13057,2 | 167,4 | 51057 | 167,4 | 7687 | 167,4 | 10044 | 167,4 | 8035,2 | 167,4 | 71982 |
| 17 | Дзержинского, 30 | 202,7 | 125674 | 202,7 | 38107,69 | 202,7 | 76012,5 | 202,7 | 97296 | 202,7 | 94255,5 | 202,7 | 15810,6 | 202,7 | 61823,5 | 202,7 | 13017,4 | 202,7 | 12162 | 202,7 | 9729,6 | 202,7 | 87161 |
| 18 | К. Маркса, 11 | 384,4 | 238328 | 384,4 | 72267,2 | 384,4 | 144150 | 384,4 | 184512 | 384,4 | 178746 | 384,4 | 29832 | 384,4 | 117242 | 384,4 | 24686,2 | 384,4 | 23064 | 384,4 | 18451,2 | 384,4 | 165292 |
| 19 | Красноармейская, 21 | 381,8 | 236716 | 381,8 | 71778,4 | 381,8 | 143175 | 381,8 | 183264 | 381,8 | 177537 | 381,8 | 29780,4 | 381,8 | 116449 | 381,8 | 24519,2 | 381,8 | 22908 | 381,8 | 18326,4 | 381,8 | 164174 |
| 20 | Красноармейская, 25 | 225,1 | 139562 | 225,1 | 42218,8 | 225,1 | 84412,5 | 225,1 | 108048 | 225,1 | 104671,5 | 225,1 | 17557,8 | 225,1 | 68655,5 | 225,1 | 14455,9 | 225,1 | 13506 | 225,1 | 10804,8 | 225,1 | 96763 |
| 21 | Красноармейская, 27 | 293,3 | 181846 | 293,3 | 55140,4 | 293,3 | 109987,5 | 293,3 | 140784 | 293,3 | 136384,5 | 293,3 | 22877,4 | 293,3 | 89456,5 | 293,3 | 18835,7 | 293,3 | 17598 | 293,3 | 14078,4 | 293,3 | 126119 |
| 22 | Ленина, 103 | 198,4 | 123008 | 198,4 | 37299,2 | 198,4 | 74400 | 198,4 | 95232 | 198,4 | 92256 | 198,4 | 15475,2 | 198,4 | 60512 | 198,4 | 12741,2 | 198,4 | 11904 | 198,4 | 9523,2 | 198,4 | 85312 |
| 23 | Ленина, 54 | 314,5 | 194990 | 314,5 | 59126 | 314,5 | 128062,5 | 314,5 | 150960 | 314,5 | 146242,5 | 314,5 | 24531 | 314,5 | 95922,5 | 314,5 | 20197,2 | 314,5 | 18870 | 314,5 | 15096 | 314,5 | 135235 |
| 24 | Ленина, 97 | 191,9 | 118978 | 191,9 | 36077,2 | 191,9 | 71962,5 | 191,9 | 92112 | 191,9 | 89233,5 | 191,9 | 14968,2 | 191,9 | 58529,5 | 191,9 | 12323,8 | 191,9 | 11514 | 191,9 | 9211,2 | 191,9 | 82517 |
| 25 | К. Маркса, 49 | 539,9 | 334738 | 539,9 | 101501,2 | 539,9 | 202462,5 | 539,9 | 259152 | 539,9 | 251053,5 | 539,9 | 42112,2 | 539,9 | 164669,5 | 539,9 | 34672,4 | 539,9 | 32394 | 539,9 | 25915,2 | 539,9 | 232157 |
| 26 | 8 Марта, 26 | 394,7 | 244714 | 394,7 | 74203,6 | 394,7 | 148012,5 | 394,7 | 189456 | 394,7 | 183535,5 | 394,7 | 30786,6 | 394,7 | 120383,5 | 394,7 | 25347,6 | 394,7 | 23682 | 394,7 | 18945,6 | 394,7 | 169721 |
| 27 | Луначарского, 74 | 1023,8 | 634756 | 1023,8 | 192474,4 | 1023,8 | 383925 | 1023,8 | 491424 | 1023,8 | 476067 | 1023,8 | 79856,4 | 1023,8 | 312259 | 1023,8 | 65748,4 | 1023,8 | 61428 | 1023,8 | 49142,4 | 1023,8 | 440234 |
| 28 | Луначарского, 80 | 403,4 | 250108 | 403,4 | 75839,2 | 403,4 | 151275 | 403,4 | 193632 | 403,4 | 187581 | 403,4 | 31465,2 | 403,4 | 123037 | 403,4 | 25906,3 | 403,4 | 24204 | 403,4 | 19363,2 | 403,4 | 173462 |
| 29 | Луначарского, 82 | 551,1 | 341682 | 551,1 | 103606,8 | 551,1 | 206662,5 | 551,1 | 264528 | 551,1 | 256261,5 | 551,1 | 42985,8 | 551,1 | 168085,5 | 551,1 | 32822,8 | 551,1 | 30666 | 551,1 | 24532,8 | 551,1 | 236973 |
| 30 | Луначарского, 84 | 495,6 | 307272 | 495,6 | 93172,8 | 495,6 | 185850 | 495,6 | 237888 | 495,6 | 230454 | 495,6 | 38656,8 | 495,6 | 151158 | 495,6 | 31827,4 | 495,6 | 29736 | 495,6 | 23788,8 | 495,6 | 213108 |
| 31 | К. Маркса, 51 | 514,1 | 318742 | 514,1 | 96650,8 | 514,1 | 192787,5 | 514,1 | 246768 | 514,1 | 239056,5 | 514,1 | 40099,8 | 514,1 | 156800,5 | 514,1 | 33015 | 514,1 | 30846 | 514,1 | 24676,8 | 514,1 | 221063 |
| 32 | К. Маркса, 55 | 531,9 | 329778 | 531,9 | 99997,2 | 531,9 | 199462,5 | 531,9 | 255312 | 531,9 | 247333,5 | 531,9 | 41488,2 | 531,9 | 162229,5 | 531,9 | 34158,6 | 531,9 | 31914 | 531,9 | 25531,21 | 531,9 | 228717 |
| 33 | Ленина, 143 | 444,9 | 275838 | 444,9 | 83641,2 | 444,9 | 166837,5 | 444,9 | 213552 | 444,9 | 206878,5 | 444,9 | 34702,2 | 444,9 | 135694,5 | 444,9 | 28571,5 | 444,9 | 26694 | 444,9 | 21355,2 | 444,9 | 191307 |
| 34 | Ленина, 145 | 422,7 | 262074 | 422,7 | 79467,6 | 422,7 | 158512,5 | 422,7 | 202896 | 422,7 | 196555,5 | 422,7 | 32970,6 | 422,7 | 128923,5 | 422,7 | 27145,8 | 422,7 | 25362 | 422,7 | 20289,6 | 422,7 | 181761 |
| 35 | Ленина, 62 | 397,3 | 246326 | 397,3 | 74692,4 | 397,3 | 148987,5 | 397,3 | 190704 | 397,3 | 184744,5 | 397,3 | 30989,4 | 397,3 | 121176,5 | 397,3 | 25514,6 | 397,3 | 23838 | 397,3 | 19070,4 | 397,3 | 170839 |
| 36 | Ленина, 66 | 400,2 | 248124 | 400,2 | 75237,6 | 400,2 | 150075 | 400,2 | 192096 | 400,2 | 186093 | 400,2 | 31215,6 | 400,2 | 122061 | 400,2 | 25700,8 | 400,2 | 24012 | 400,2 | 19209,6 | 400,2 | 172086 |
| 37 | Федоровского, 40 | 477,8 | 296236 | 477,8 | 89826,4 | 477,8 | 179175 | 477,8 | 229344 | 477,8 | 222177 | 477,8 | 37268,4 | 477,8 | 145729 | 477,8 | 30684,3 | 477,8 | 28668 | 477,8 | 22934,4 | 477,8 | 205454 |
| 38 | 8 Марта, 28 | 828,7 | 513794 | 828,7 | 155795,6 | 828,7 | 310762,5 | 828,7 | 397776 | 828,7 | 385345,5 | 828,7 | 64638,6 | 828,7 | 252753,5 | 828,7 | 53219,1 | 828,7 | 49722 | 828,7 | 39777,6 | 828,7 | 356341 |
| 39 | Федоровского, 42 | 485,9 | 301258 | 485,9 | 91349,2 | 485,9 | 182212,5 | 485,9 | 233232 | 485,9 | 225943,5 | 485,9 | 37900,2 | 485,9 | 148199,5 | 485,9 | 31204,5 | 485,9 | 29154 | 485,9 | 23323,2 | 485,9 | 208937 |

Приложение № 3

к Мероприятию 2 Подпрограммы 2

«Обеспечение качественными услугами ЖКХ

населения муниципального образования «город Обоянь»

Обоянского района Курской области

на 2017-2019 годы

Адресный перечень многоквартирных домов, расположенных на территории территории муниципального образования «города Обоянь» Обоянского района Курской области.

| № п/п | Адрес | Перечень видов работ услуг | Стоимость кап. Ремонта, рублей | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Обоянь ул.1 Мая, 58 | все виды предусмотренные ЖК РФ и 63-ЗКО | 479567,81 | 2017 |
| 2 | г. Обоянь ул.1 Мая, 62 | все виды предусмотренные ЖК РФ и 63-ЗКО | 741880,66 | 2017 |
| 3 | г. Обоянь ул. 3-го Интернационала, 15 | все виды предусмотренные ЖК РФ и 63-ЗКО | 420433,8 | 2017 |
| 4 | г. Обоянь, ул. Дзержинского, 42 | все виды предусмотренные ЖК РФ и 63-ЗКО | 556021,3 | 2017 |
| 5 | г. Обоянь, ул. Красноармейская, 9 | все виды предусмотренные ЖК РФ и 63-ЗКО | 409682,17 | 2017 |
| 6 | г. Обоянь, ул. Луначарского, 23 | все виды предусмотренные ЖК РФ и 63-ЗКО | 586842,2 | 2017 |
| 7 | г. Обоянь ул. Свердлова, 4 | все виды предусмотренные ЖК РФ и 63-ЗКО | 1217580,89 | 2017 |
| 8 | г. Обоянь ул. Шмидта, 14 | все виды предусмотренные ЖК РФ и 63-ЗКО | 548333,49 | 2017 |
| 9 | г. Обоянь ул. Шмидта, 20 | все виды предусмотренные ЖК РФ и 63-ЗКО | 562559,1 | 2017 |
| 10 | г. Обоянь ул. 3-го Интернационала, 48 | все виды предусмотренные ЖК РФ и 63-ЗКО | 314933,37 | 2017 |
| 11 | г. Обоянь ул. Ленина, 56 | все виды предусмотренные ЖК РФ и 63-ЗКО | 356463,85 | 2017 |
| 12 | г. Обоянь ул. 1 Мая, 24 | все виды предусмотренные ЖК РФ и 63-ЗКО | 674012,4 | 2018 |
| 13 | г. Обоянь ул. Красноармейская, 34 | все виды предусмотренные ЖК РФ и 63-ЗКО | 344500,37 | 2018 |
| 14 | г. Обоянь ул. Ленина, 99 | все виды предусмотренные ЖК РФ и 63-ЗКО | 491266,34 | 2018 |
| 15 | г. Обоянь ул. Шмидта, 25 | все виды предусмотренные ЖК РФ и 63-ЗКО | 577813,89 | 2018 |
| 16 | г. Обоянь ул. Шмидта, 26 | все виды предусмотренные ЖК РФ и 63-ЗКО | 374963,34 | 2018 |
| 17 | г. Обоянь ул.Дзержинского, 30 | все виды предусмотренные ЖК РФ и 63-ЗКО | 631049,98 | 2018 |
| 18 | г. Обоянь ул. К. Маркса, 11 | все виды предусмотренные ЖК РФ и 63-ЗКО | 1196722,31 | 2018 |
| 19 | г. Обоянь ул. Красноармейская, 21 | все виды предусмотренные ЖК РФ и 63-ЗКО | 1188627,40 | 2018 |
| 20 | г. Обоянь ул. Красноармейская, 25 | все виды предусмотренные ЖК РФ и 63-ЗКО | 700786,1 | 2018 |
| 21 | г. Обоянь ул. Красноармейская, 27 | все виды предусмотренные ЖК РФ и 63-ЗКО | 913107,43 | 2018 |
| 22 | г. Обоянь ул. Ленина, 103 | все виды предусмотренные ЖК РФ и 63-ЗКО | 617663,13 | 2018 |
| 23 | г. Обоянь ул. Ленина, 54 | все виды предусмотренные ЖК РФ и 63-ЗКО | 979108,13 | 2018 |
| 24 | г. Обоянь ул. Ленина, 97 | все виды предусмотренные ЖК РФ и 63-ЗКО | 597426,92 | 2018 |
| 25 | г. Обоянь ул. К. Маркса, 49 | все виды предусмотренные ЖК РФ и 63-ЗКО | 1680828,23 | 2019 |
| 26 | г. Обоянь ул. 8 Марта, 26 | все виды предусмотренные ЖК РФ и 63-ЗКО | 1228787,93 | 2019 |
| 27 | г. Обоянь ул. Луначарского, 74 | все виды предусмотренные ЖК РФ и 63-ЗКО | 3187316,07 | 2019 |
| 28 | г. Обоянь ул. Луначарского, 80 | все виды предусмотренные ЖК РФ и 63-ЗКО | 1255873,51 | 2019 |
| 29 | г. Обоянь ул. Луначарского, 82 | все виды предусмотренные ЖК РФ и 63-ЗКО | 1715696,31 | 2019 |
| 30 | г. Обоянь ул. Луначарского, 84 | все виды предусмотренные ЖК РФ и 63-ЗКО | 1542912,53 | 2019 |
| 31 | г. Обоянь ул. К. Маркса, 51 | все виды предусмотренные ЖК РФ и 63-ЗКО | 1600507,13 | 2019 |
| 32 | г. Обоянь ул. К. Маркса, 55 | все виды предусмотренные ЖК РФ и 63-ЗКО | 1655922,46 | 2019 |
| 33 | г. Обоянь ул. Ленина, 143 | все виды предусмотренные ЖК РФ и 63-ЗКО | 1385072,2 | 2019 |
| 34 | г. Обоянь ул. Ленина, 145 | все виды предусмотренные ЖК РФ и 63-ЗКО | 1315958,09 | 2019 |
| 35 | г. Обоянь ул. Ленина, 62 | все виды предусмотренные ЖК РФ и 63-ЗКО | 1236882,31 | 2019 |
| 36 | г. Обоянь ул. Ленина, 66 | все виды предусмотренные ЖК РФ и 63-ЗКО | 1245911,2 | 2019 |
| 37 | г. Обоянь ул. Федоровского, 40 | все виды предусмотренные ЖК РФ и 63-ЗКО | 1487497,18 | 2019 |
| 38 | г. Обоянь ул. 8 Марта, 28 | все виды предусмотренные ЖК РФ и 63-ЗКО | 2579926,57 | 2019 |
| 39 | г. Обоянь ул. Федоровского, 42 | все виды предусмотренные ЖК РФ и 63-ЗКО | 1512714,28 | 2019 |

Основное мероприятие 3 Подпрограммы 2.

Благоустройство территории муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области

| Основное мероприятие 3 | Благоустройство территории муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области |
| --- | --- |
| Основание для разработки Мероприятия 3 | Гражданский кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| Муниципальный заказчик Мероприятия 3 | Администрация города Обояни |
| Разработчик Мероприятия 3 | Администрация города Обояни |
| Исполнители Мероприятия 3 | Администрация города Обояни, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, различных форм собственности, привлеченные на основе аукционов, иные подрядные организации |
| Основные цели Мероприятия 3 | - Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования «город Обоянь» -Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания города. -Совершенствование эстетического вида города, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды -Активизация работ по благоустройству территории в границах города - Развитие и поддержка инициатив жителей города по благоустройству санитарной очистке придомовых территорий - Обеспечение населения качественными условиями проживания, включая и благоустройство территории |
| Основные задачи Мероприятия 3 | -Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории города. -Приведение в качественное состояние элементов благоустройства. -Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства. -Оздоровление санитарной экологической обстановки в городе уборка бытового мусора на объектах благоустройства; -Вовлечение жителей в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами - Мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев; -Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок; - Мероприятия по санитарной очистке территории; |
| Сроки реализации Мероприятия 3 | 2017-2019 годы |
| Объемы и источники финансирования Мероприятия 3 | Общий объем финансирования Мероприятия 3 предусмотрен в размере 16135,00 тыс. руб., в том числе: -2017 год - 5562,610 тыс. руб.; -2018 год - 5286,600 тыс. руб.; -2019 год - 5286,600 тыс. руб. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде могут быть уточнены при формировании проектов областных законов об областном бюджете. |
| Структура Мероприятия 3 перечень основных направлений | Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации, целевые индикаторы и показатели Подпрограммы Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение. Механизм реализации, организация управления и контроль за ходом реализации Подпрограммы. Оценка эффективности социально – экономических и экологических последствий от реализации Подпрограммы. Приложение. Схема мероприятий основного мероприятия «Благоустройство территории муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области» - Мероприятия Подпрограммы: - Сбор и вывоз ТБО, обеспечение санитарной очистки города - Содержание зеленых насаждений. - Приобретение и транспортировка песка для мест захоронения. - Содержание кладбищ. - Содержание мест массового купания (пляж). - Содержание парка и скверов. - Содержание шахтных колодцев, мостов и путепроводов, ливневых канализаций, общественных туалетов и др. объектов благоустройства и др. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Мероприятия 3 | - Единое управление комплексным благоустройством муниципального образования. - Определение перспективы улучшения благоустройства муниципального образования «город Обоянь». - Создание условий для работы и отдыха жителей города. - Улучшение состояния территорий муниципального образования «город Обоянь» - Привитие жителям муниципального образования любви и уважения к своему городу, к соблюдению чистоты и порядка на территории муниципального образования «город Обоянь» - Улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей города; - Совершенствование эстетического состояния территории; - Увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в городе; - Создание зелёных зон для отдыха горожан; - Предотвращение сокращения зелёных насаждений - Увеличение количества высаживаемых деревьев - Сокращение количества безнадзорных животных - Благоустроенность территории города. |
| Система организации контроля за исполнением Мероприятия 3 | Контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляется Администрацией города Обояни, в соответствии с ее полномочиями, установленными федеральным и областным законодательством. Администрация города Обояни несет ответственность за решение задач путем реализации Подпрограммы и за обеспечение утвержденных значений целевых индикаторов. Отчеты о выполнении Подпрограммы, включая меры по повышению эффективности их реализации, представляются Администрацией города Обояни. |

Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами

В соответствии со ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации» к вопросам местного значения, которые обязаны решать местные органы представительной и исполнительной власти относятся вопросы обеспечения населения качественными условиями проживания, включая и благоустройство территории, владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности, создание условий для массового отдыха жителей города, организация мест массового отдыха, организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, организация благоустройства и озеленения территории поселения, организация освещения улиц, благоустройство и содержание мест захоронения.

В настоящее время население города составляет 13410 чел.

В последние годы в городе проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию территории.

В то же время в вопросах благоустройства территории города имеется ряд проблем.

Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых и промышленных отходов.

Для решения данной проблемы требуются значительные финансовые ресурсы.

Работы по благоустройству города не приобрели пока комплексного, постоянного характера, не переросли в полной мере в плоскость конкретных практических действий. До настоящего времени не налажена должным образом работа специализированных предприятий, медленно внедряется практика благоустройства территорий на основе договорных отношений с организациями различных форм собственности и гражданами.

Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения не ухожены. Накопление в больших масштабах промышленных отходов и негативное их воздействие на окружающую среду является одной их главных проблем обращения с отходами.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территории города.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и органов государственной власти.

Для решения проблем по благоустройству города необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния города, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Подпрограммы.

Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации, целевые индикаторы и показатели Мероприятия 3.

Анализ существующего положения в комплексном благоустройстве города.

Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, проведен анализ существующего положения в комплексном благоустройстве города. Анализ проведен по трем показателям, по результатам исследования которых, сформулированы цели, задачи и направления деятельности при осуществлении Подпрограммы.

Координация деятельности предприятий, организаций и учреждений, занимающихся благоустройством города

В настоящее время на территории города имеется 1 специализированное предприятие, осуществляющее комплексное благоустройство на территории города. Одной из задач является необходимость координировать взаимодействие между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов ремонта коммуникаций и объектов благоустройства города.

Анализ качественного состояния элементов благоустройства.

Озеленение.

Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений имеют  неудовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе, не имеют поливочного водопровода, эксплуатация их бесконтрольна. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб. Причин такого положения много и, прежде всего, в ограниченной сумме средств, выделяемых из бюджета, недостаточном участии в этой работе жителей муниципального образования, учащихся, трудящихся предприятий.

Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению выполнялись специалистами, по плану, в соответствии с требованиями стандартов. Кроме того, действия участников, принимающих участие в решении данной проблемы, должны быть согласованы между собой.

Содержание мест захоронения.

Мероприятия по содержанию кладбищ предусматривают проведение работ на территории кладбищ по обрезке веток, выпиловке деревьев, уборке мусора и завозу песка.

Благоустройство города.

Благоустройство в жилых кварталах включает в себя внутриквартальные проезды, скверы, тротуары, озеленение, детские игровые площадки, места отдыха. Благоустройством занимается администрация муниципального образования. Однако внешний вид объектов, их оснащенность не всегда соответствуют современным требованиям

В сложившемся положении необходимо продолжать комплексное благоустройство в городе.

Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов.

Одной из проблем благоустройства города является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, разрушаются, обклеиваются и разрисовываются фасады зданий, создаются несанкционированные свалки мусора.

Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства.

В течение 2017-2019 года необходимо организовать и провести:

- смотры-конкурсы, направленные на благоустройство муниципального образования: «За лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий» с привлечением предприятий, организаций и учреждений;

- различные конкурсы, направленные на озеленение дворов, придомовой территории.

Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий.

Данное Мероприятие направлено на повышение уровня комплексного благоустройства территории города Обояни:

- совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования «город Обоянь», его эстетического вида, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;

- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания города;

- активизации работ по благоустройству территории в границах города,

- развитие и поддержка инициатив жителей по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий;

- повышение общего уровня благоустройства города;

-организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории города;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в городе, регулярная уборка мусора с городских объектов благоустройства;

- вовлечение жителей в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами.

Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение.

Основой Мероприятия 3 является система взаимоувязанных мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления.

Ресурсное обеспечение Мероприятия 3 и цели финансирования приведены в Приложении.

Механизм реализации, организация управления и контроль

за ходом реализации Мероприятия 3.

Управление реализацией Мероприятием 3 осуществляет муниципальный Заказчик Подпрограммы – Администрация города Обояни.

Муниципальный Заказчик Мероприятия 3 несет ответственность за реализацию Мероприятия, уточняет сроки реализации мероприятий Мероприятия и объемы его финансирования.

Муниципальным Заказчиком Подпрограммы выполняются следующие основные задачи:

- экономический анализ эффективности программных проектов Мероприятия 3;

- подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период;

- корректировка плана реализации Мероприятия 3 по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Мероприятия по результатам принятия областного и местного бюджетов и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;

- мониторинг выполнения показателей Мероприятия 3 и сбора оперативной отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Мероприятия 3.

Мероприятие 3 реализуется посредством заключения муниципальных контрактов между Муниципальным заказчиком Мероприятия и его исполнителями, а также посредством заключения прямых договоров.

Распределение объемов финансирования, указанных в Приложении к настоящего Мероприятия, по объектам благоустройства города, улично-дорожной сети и сооружений на них осуществляется Муниципальным заказчиком Мероприятия.

Контроль за реализацией Мероприятия осуществляется Администрацией города Обояни.

Исполнитель Подпрограммы – Администрация города Обояни :

- ежеквартально собирает информацию об исполнении Мероприятия 3 и общем объеме фактически произведенных расходов всего по Мероприятию 3 и, в том числе, по источникам финансирования;

- осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации Мероприятия 3.

Приложение

к Мероприятию 3 муниципальной подпрограммы

«Обеспечение качественными услугами

ЖКХ населения муниципального

образования «город Обоянь» Обоянского

района Курской области на 2017 год и плановый

период 2018-2019 годов

СХЕМА

основного мероприятия «Благоустройство территории муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области»

| № п/п | Мероприятия | Объем средств 2017 год | Объем средств 2018 год | Объем средств 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уличное освещение | 4300000 | 4500000 | 4500000 |
|  | Техническое обслуживание уличного освещения, модернизация уличного освещения | 1136500 | 536500 | 536500 |
| 2 | Приобретение светильников для уличного освещения | - | 150000 | 150000 |
| 3 | Поставка природного газа для мемориала «вечный огонь», техобслуживание газопроводов | 95100 | 95100 | 95100 |
| 4 | Тех.обслуживание газопровода | 5000 | 5000 | 5000 |
| 5 | Сопровождение ТП | 26010 | - | - |
| 6 | Содержание городского и казацкого кладбища | 100000 | - | - |
|  | итого | 5662610 | 5286600 | 5286600 |