ГЛАВА ГОРОДА ОБОЯНИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.03.2014 г. №150

"О проведении месячника образцовой чистоты и санитарного порядка на территории города Обояни"

В целях наведения образцовой чистоты и санитарного порядка на территории города Обояни после осенне-зимнего периода, приведения в надлежащее состояние придомовых и прилегающих территорий, фасадов жилых домов и нежилых зданий, парков, скверов города и руководствуясь ст. 14 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 г. №131-ФЗ,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести в период с 1 апреля по 1 мая 2014 г. на территории города Обояни месячник образцовой чистоты и санитарного порядка.

Образовать штаб по подготовке и проведению месячника образцовой чистоты и санитарного порядка и утвердить его прилагаемый состав.

2. Руководителям предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности, учебных заведений города:

- разработать и утвердить организационно-технические мероприятия по подготовке и проведению месячника образцовой чистоты и санитарного порядка с указанием должностных лиц, ответственных за их исполнение, составить графики проведения благоустройства и до 10 апреля 2014 г. представить их городскому штабу;

- установить единый день для проведения работ по уборке территории города, в том числе территорий, занимаемых, прилегающих и закрепленных за предприятиями, организациями, учебными заведениями, а также улиц и дворовых территорий индивидуальной застройки, с целью обеспечения постоянного поддержания надлежащего санитарного состояния в городе - "Четверг";

- принять необходимые меры по обеспечению уборки закрепленных и прилегающих территорий, дворов, производственных зданий, сбору и вывозу на городской полигон ТБО мусора;

- привести в надлежащее состояние фасады зданий центральных улиц города согласно Правил благоустройства территории муниципального образования "город Обоянь", утвержденных решением Собрания депутатов города Обояни от 26.05.2012 г. №317-4-РС.

3. Председателям уличных комитетов, председателям ТСЖ и советов многоквартирных домов, старшим по домам организовать наведение санитарного порядка на дворовых территориях, территориях, прилегающих к индивидуальным гаражам, обеспечить сбор и вывоз мусора на городской полигон ТБО.

5. Предложить ОМВД России по Обоянскому району (Бурцев С. А.), ТО Управления Роспотребнадзора по Курской области в Суджанском, Б. Солдатском, Беловском, Медвенском, Обоянском и Пристенском районах (Юрчук Р. В.), в соответствии с предоставленными полномочиями принять участие в проведении городского месячника образцовой чистоты и санитарного порядка на территории города Обояни, шире применять к правонарушителям в установленном порядке меры административной ответственности в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Законом Курской области №1-ЗКО от 04.01.2003г. "Об административных правонарушениях в Курской области".

6. Схему закрепления территории города Обояни за предприятиями, организациями, учреждениями для оказания помощи в наведении санитарного порядка на 2014 г. - утвердить (прилагается).

7. Городскому штабу по подготовке и проведению месячника образцовой чистоты и санитарного порядка ежедекадно рассматривать на своих заседаниях ход проведения месячника в городе.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

9. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит обнародованию.

Глава города Обояни С. И. Карелов

Утверждено постановлением Главы города Обояни от 18.03.2014 г. №150

СОСТАВ

городского штаба по подготовке и проведению месячника образцовой чистоты и санитарного порядка на территории города Обояни

| - Карелов С. И. |  | - Глава города Обояни, председатель штаба |
| --- | --- | --- |
| - Юрчук Р. В. |  | - заместитель начальника ТО Управления Роспотребнадзора по Курской области в Суджанском, Б. Солдатском, Беловском, Медвенском, Обоянском и Пристенском районах (по согласованию) |
| - Переверзев А. Н. |  | - заместитель начальника отдела Администрации Обоянского района по промышленности, строительству, транспорту, связи, ЖКХ, архитектуре и градостроительству (по согласованию) |
| - Крюков А. И. |  | - начальник СУУП и ПДН ОМВД России по Обоянскому району (по согласованию) |
| - Звягинцев С. В. |  | - ООО «Строй-Сервис» (по согласованию) |
| - Рыжих И. А. |  | - редактор отдела «Обоянской газеты» (по согласованию) |
| - Иванова Н. Н. |  | - начальник отдела МКУ центральной бухгалтерии Учреждения образования Обоянского района (по согласованию) |
| - Тарасов Н. И. |  | - главный специалист-эксперт Администрации города Обояни |

Утверждено постановлением Главы города Обояни от 18.03.2013г. №150

ПЛАН

мероприятий по приведению центральных улиц города Обояни, парка «Юных Пионеров», скверов в надлежащее состояние

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | <Торговые ><точки ><- ><(ларьки ><по ><ул. ><<Ленина ><и ><Луначарского) ><привести ><в ><надлежащее ><состояние ><- ><покрасить, ><установить ><около ><каждой ><торговой ><точки ><урну ><для ><сбора ><мусора, обеспечить сбор и вывоз на полигон ТБО мусора собранного с прилегающей к торговой точке территории на расстоянии 5 метров> | до 25.04.2014 г | <> Владельцы торговых точек - индивидуальные предприниматели и юридические лица> |
| 2 | Обеспечить сбор и вывоз на полигон ТБО мусора собранного с прилегающей территории (5 м) к Водопроводной насосной станции 3 подъема привести в надлежащее состояние | до 25.04.2014г. | ООО «Водозабор» (Переверзев А. В.) |
| 3 | Гостиница ИП Иванова Т.П. - привести в надлежащее состояние (восстановить) опорную стену террасы на которой расположена прилегающая территория со стороны фасада здания и спилить аварийное дерево, произрастающее на прилегающей территории (5 м) перед фасадом здания | до 25.04.2014г. | ИП «Иванова Т. П. |
| 4 | Магазин «Натали» ИП Наумов С.Н. — заштукатурить и покрасить фасад здания | до 25.04.2014г. | ИП Наумов С. Н. |
| 5 | Ограждение городского рынка со стороны автовокзала и фасад магазина «Мастер» привести в надлежащее состояние - покрасить | до 25.04.2014г. | ООО «Коопторг» (Савенкова Л. Г.) |
| 6 | Магазин «Вечерний» ИП Шелтыганова Е. Н. -очистить от объявлений фасад здания | до 25.04.2014г. | ИП Шелтыганова Е. Н. |
| 7 | <Многоквартирные домаМММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММОбеспечить сбор и вывоз на полигон ТБО мусора собранного с придомовых и дворовых территорий многоквартирных домов, находящихся на обслуживании ООО «Управляющая компания города Обоянь» | до 25.04.2014г. | <>< ООО «Управляющая компания города Обоянь» |
| 8 | <Обеспечить сбор и вывоз на полигон ТБО мусора собранного с занимаемой и прилегающей (5 м) территории к автовокзалу г. Обояни и привести в надлежащее состояние общественный туалет (в соответствии с требованиями Роспотребнадзора) | до 25.04.2014г. | ООО «Региональное объединение автовокзалов» и автовокзал г. Обояни (Тяпочкин С. Н. и Климов А. А.)> |
| 9 | <Кирпичное ограждение ЦРБ со стороны ул. Федоровского — произвести ремонт или демонтаж> | до 25.04.2014г. | Обоянская ЦРБ (Махов И. В.)боянская > |
| 10 | <Обеспечить сбор и вывоз на полигон ТБО мусора собранного с прилегающей территории и устранить аварийность ограждения территории ОАО «Обоянский элеватор» со стороны ул. Элеваторной — произвести ремонт | до 25.04.2014г. | ОАО «Обоянский элеватор» |
| 11 | Привести в надлежащее состояние ограждение территории СОШ №2 со стороны дома №88А по ул. Ленина | до 25.04.2014г. | СОШ №2 (Переверзева Л. Г.) |
| 12 | Отремонтировать стену здания №26 ул. Луначарского со стороны парка «Юных Пионеров» | до 25.04.2014г. | ИП Богданова А. Н. |
| 13 | <Обеспечить сбор и вывоз на полигон ТБО мусора собранного с прилегающей к ограждению территории со стороны ул. Садовая и ул. Псельская | до 25.04.2014г. | Обоянская межрайонная нефтебаза ОАО "Курскнефтепродукт" |
| 14 | Очистить от объявлений ограждение территории со стороны ул. Ленина | до 25.04.2014г. | ОАО «Курскпромбанк» (Рядинский И. А.) |

Утверждено постановлением Главы города Обояни от 18.03.2014 г. №150

ПЛАН

<мероприятий ><по ><посадке ><цветов ><на ><территории ><города ><Обояни ><в ><2014 >г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | <Газон ><по ><ул. ><Ленина ><напротив ><ААААААдминистрации Обоянского ><района ><— ><посадить >цветы | апрель | Администрация Обоянского района |
| 2 | Площадка универмага «Юбилейный» - посадить цветы на клумбах | апрель | <Директор МУП «Универмаг Юбилейный» (Сергеева Л. И.)><МУП > |
| 3 | <Оформление ><цветочных ><клумб ><на ><подъеме ><при ><въезде ><в ><г. ><Обоянь ><по ><обе ><стороны.> | апрель | <><ООО «Строй-Сервис» (Звягинцев С. В.) |
| 4 | <Парк ><«Юных ><Пионеров» ><- ><посадить ><на ><9 ><клумбах ><цветы, ><вдоль ><аллеи ><боевой ><славы> | апрель | <><ООО «Строй-Сервис» (Звягинцев С.В.) > |
| 5 | <Скверы ><по ><ул. ><Ленина ><- ><посадить ><цветы, ><подрезка >деревьев | апрель | О «Строй-Сервис»ОО «Строй-Сервис» Библиотечный ><колледж,> <школа ><искусств, ><Дом ><пионеров, ><отдел ><ЗАГС> |
| 6 | Засеять цветами клумбу на перекрестке ул. Луначарского и ул. Ленина | апрель | ООО «Строй-Сервис» (Звягинцев С.В.) |

Утверждено постановлением Главы города Обояни от 18.03.2014 г. №150

<СХЕМА ><ЗЗЗАКРЕПЛЕНИЯ>

<ТЕРРИТОРИИ ><ГОРОДА ><ОБОЯНИ ><ЗА ><ПРЕДПРИЯТИЯМИ ><И ><УЧРЕЖДЕНИЯМИ ><ДЛЯ ><ПРИВЕДЕНИЯ ><В ><НАДЛЕЖАЩЕЕ ><СОСТОЯНИЕ ><И ><ОКАЗАНИЯ ><ПОМОЩИ ><НАСЕЛЕНИЮ ><В ><НАВЕДЕНИИ ><САНИТАРНОГО ><ПОРЯДКА ><НА ><2014 >ГОД

| № п/п | Ответственный | Закрепляемая территория |
| --- | --- | --- |
|  | Средняя школа № 1 | - ул. Володарского, Фрунзе, Войкова |
|  | Школа- интернат VIII вида | - сквер у школы, пути и подъезды по ул. Шмидта и ул. Псельская |
|  | Средняя школа № 2 | - ул. 3 Интернационала, спуск на ул. Урицкого от ул. Ленина до моста через реку Обоянка включая территорию вокруг водного колодца слева от спуска |
|  | Средняя школа № 3 | - ул. Мирная |
|  | Школа искусств, отдел ЗАГС, Дом Пионеров, Администрация Обоянского района | - Сквер по ул. Ленина и прилегающую к учреждениям территорию |
|  | Педколледж | - парк Юных пионеров, ул. Жукова, ул. К. Маркса |
|  | Библиотечный колледж | - Прилегающий сквер по ул. Ленина, ул. Свердлова от городского рынка до спуска к пешеходному мосту через реку Обоянка |
|  | ОБОУ СПО «ОАТ» (бывший ПЛ №23) | - ул. Дзержинского, ул. Луначарского (около общежития) |
|  | Отдел МКУ центральной бухгалтерии Учреждения образования Обоянского района (по согласованию) | - Занимаемую и прилегающую территорию |
|  | ОАО «Роспечать» | - Прилегающая к торговым точкам территория |
|  | ООО «Коопторг» | - прилегающая территория к городскому рынку по ул. Ленина, пер. Кооперативный, ул. Свердлова, прилегающая территория к участку по ул. Володарского |
|  | ЗАО «Обоянь Водстрой» | - ул. Мелиораторов, ул. Московская |
|  | 3АО «Медвенское ДЭП» Обоянский участок | - пер. Мирный и территория прилегающая к предприятию |
|  | Железнодорожный вокзал | - ул. Посадская (территория у вокзала) |
|  | ГУП БТИ | - Прилегающая территория со стороны ул. Свердлова |
|  | ОАО «Курскгаз» | - Газовый переулок |
|  | Обоянские РЭС | - ул. Кривошеина и ул. Ленина от склада ГО до подстанции, ул. Токарева, ул. Комсомольская |
|  | ООО «ОКТС» | - ул. 1 Мая |
|  | МУП «Бытовик», МУП Универмаг «Юбилейный» | - Прилегающие к предприятиям территории |
|  | Районный Дом культуры | - ул. 1 Мая от ул. Ленина до ул. 8 Марта |
|  | ЗАО «Изоплит» | - Прилегающая к предприятию территория |
|  | ООО «Строй-Сервис» и ООО «Управляющая компания города Обоянь» | - ул. Калугина (вдоль реки Обоянка) |
|  | ООО «Обояньхлеб+» и Отдел по Обоянскому лесничеству | - ул. Курская (от заправки до перекрестка с ул. Кирова) и прилегающая к предприятиям территория |
|  | ООО «Восток» | Дворовая и прилегающая к торговым точкам территория |
|  | Автовокзал г. Обояни | Занимаемую и прилегающую территорию |
|  | ОАО «Обоянский элеватор» | - прилегающая к ограждению территория вокруг предприятия |
|  | ГСУ СОН «Обоянский Дом-интернат для престарелых и инвалидов» | - ул. Садовая с обеих сторон вдоль учреждения |
|  | ОСП «Обоянский почтамт» | - Прилегающая территория |
|  | ЛТУ г. Обояни ОАО «Ростелеком» | - Прилегающая территория |
|  | ЗАО «Акватон» | - ул. Ленина с обеих сторон вдоль территории предприятия и часть территории бывшего ОАО «Газавторемонт» |
|  | ООО «Технолог» | - ул. Ленина вдоль территории предприятия |
|  | ООО «Ремстрой» | - Прилегающая территория |
|  | Обоянская ЦРБ | - Притлегающая территория со стороны ул. Луначарского и ул. Федоровского |
|  | ООО «Водозабор» | - Прилегающая к предприятию и Водопроводной насосной станции 3 подъема территория |
|  | ИП Рыбалко В.А. | - Прилегающая к торговым точкам территория и прилегающая территория к городскому кладбищу со стороны ул. Ленина |
|  | Станция техосмотра автомобилей (ИП Кузьмин В. И.) | - территория вдоль станции по ул. Ленина |
|  | Станция техобслуживани автомобилей (ЗАО «Обояньсервис) директор Монастырев В. Ф. | - территория вдоль предприятия по ул. Ленина |
|  | ОАО «Обояньавтотранс» | - территория вдоль предприятия по ул. Ленина |