Приложение к постановлению Главы города Обояни

Обоянского района Курской области

от 12.03.2014г. №133

Краткосрочный План реализации региональной Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области на 2014-2016 годы

Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах

| № п/п | адрес | Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ремонт инженерных сетей электроснабжения |  | Ремонт инженерных сетей газоснабжения |  | Ремонт инженерных сетей водоснабжения |  | Ремонт инженерных сетей водоотведения |  | Ремонт крыши |  | Ремонт подвальных помещений |  | Ремонт фасада |  | Установка коллективных приборов учета |  | Ремонт фундамента |  | Разработка проектной документации |  | Замена входных дверей в подъездах и окон и балконов |  |
|  |  | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. |
| 2014 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ленина, 65 | 70,5 | 38775 | 70,5 | 11844 | - | - | - | - | 70,5 | 29257,5 | 70,5 | 4935 | 70,5 | 19035 | 70,5 | 3313,5 | 70,5 | 3807 | 70,5 | 3031,5 | 70,5 | 26790 |
| 2 | Ленина, 133 | 319,0 | 175450 | 319,0 | 53592 | 319,0 | 106546 | 319,0 | 137170 | 319,0 | 132385 | 319,0 | 22330 | 319,0 | 86130 | 319,0 | 14993 | 319,0 | 17226 | 319,0 | 13717 | 319,0 | 121220 |
| 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ленина, 19 | 462,7 | 254485 | 462,7 | 77733,6 | 462,7 | 154541,8 | 462,7 | 198961 | 462,7 | 192020,5 | 462,7 | 32389 | 462,7 | 124929 | 462,7 | 21746,9 | 462,7 | 24985,8 | 462,7 | 19896,1 | 462,7 | 175826 |
| 4 | Ленина, 49 | 228,5 | 125675 | 228,5 | 38388 | 228,5 | 76319 | 228,5 | 98255 | 228,5 | 94827,5 | 228,5 | 15995 | 228,5 | 61695 | 228,5 | 10739,5 | 228,5 | 12339 | 228,5 | 9825,5 | 228,5 | 86830 |
| 5 | Луначарского, 48 | 209,9 | 115445 | 209,9 | 35263,2 | - | - | 209,9 | 90257 | 209,9 | 87108,5 | 209,9 | 14693 | 209,9 | 56673 | 209,9 | 9865,3 | 209,9 | 11334,6 | 209,9 | 9025,7 | 209,9 | 79762 |
| 6 | Луначарского, 18 | 221,3 | 121715 | 221,3 | 37178,4 | 221,3 | 73914,2 | 221,3 | 95159 | 221,3 | 91839,5 | 221,3 | 15491 | 221,3 | 59751 | 221,3 | 10401,1 | 221,3 | 11950,2 | 221,3 | 9515,9 | 221,3 | 84094 |
| 7 | Дзержинского, 44 | 321,2 | 176660 | 321,2 | 53961,6 | - | - | - | - | 321,2 | 133298 | 321,2 | 22484 | 321,2 | 86724 | 321,2 | 15096,4 | 321,2 | 17344,8 | 321,2 | 13811,6 | 321,2 | 122056 |
| 8 | Дзержинского, 73 | 183,5 | 100925 | 183,5 | 30828 | 183,5 | 61289 | 183,5 | 78905 | 183,5 | 76152,5 | 183,5 | 12845 | 183,5 | 49545 | 183,5 | 8624,5 | 183,5 | 9909 | 183,5 | 7890,5 | 183,5 | 69730 |
| 9 | 1 Мая, 84 | 118,3 | 65065 | 118,3 | 19874,4 | 118,3 | 39512,2 | 118,3 | 50869 | 118,3 | 49094,5 | 118,3 | 8281 | 118,3 | 31941 | 118,3 | 5560,1 | 118,3 | 6388,2 | 118,3 | 5086,9 | 118,3 | 44954 |
| 10 | Красноармейская, 6 | 226,2 | 124410 | 226,2 | 38001,6 | - | - | - | - | 226,2 | 93873 | 226,2 | 15834 | 226,2 | 61074 | 226,2 | 10631,4 | 226,2 | 12214,8 | 226,2 | 9726,6 | 226,2 | 85956 |
| 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Дзержинского, 22 | 284,3 | 156365 | 284,3 | 47762,4 | - | - | - | - | 284,3 | 117984,5 | 284,3 | 19901 | 284,3 | 76761 | 284,3 | 13362,1 | 284,3 | 15352,2 | 284,3 | 12224,9 | 284,3 | 108034 |
| 12 | Жукова, 4 | 709,3 | 390115 | 709,3 | 119162,4 | 709,3 | 236906,2 | 709,3 | 304999 | 709,3 | 294359,5 | 709,3 | 49651 | 709,3 | 191511 | 709,3 | 33337,1 | 709,3 | 38302,2 | 709,3 | 30499,9 | 709,3 | 269534 |
| 13 | пер. Кооперативный, 3 | 266,1 | 146355 | 266,1 | 44704,8 | - | - | - | - | 266,1 | 110431,5 | 266,1 | 18627 | 266,1 | 71847 | 266,1 | 12506,7 | 266,1 | 14369,4 | 266,1 | 11442,3 | 266,1 | 101118 |
| 14 | Дзержинского, 11 | 226,6 | 124630 | 226,6 | 38068,8 | - | - | - | - | 226,6 | 94039 | 226,6 | 15862 | 226,6 | 61182 | 226,6 | 10650,2 | 226,6 | 12236,4 | 226,6 | 9743,8 | 226,6 | 86108 |
| 15 | 3 Интернационала, 26 | 153,8 | 84590 | 153,8 | 25838,4 | 153,8 | 51369,2 | 153,8 | 66134 | 153,8 | 63827 | 153,8 | 10766 | 153,8 | 41526 | 153,8 | 7228,6 | 153,8 | 8305,2 | 153,8 | 6613,4 | 153,8 | 58444 |
| 16 | Шмидта, 15 | 409,6 | 225280 | 409,6 | 68812,8 | 409,6 | 136806,4 | 409,6 | 176128 | 409,6 | 169984 | 409,6 | 28672 | 409,6 | 110592 | 409,6 | 19251,2 | 409,6 | 22118,4 | 409,6 | 17612,8 | 409,6 | 155648 |

Источники финансирования

расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах

на территории муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области на 2014-2016 годы

| № п/п | адрес | Стоимость капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах/ руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | За счет средств собственников жилых помещений | За счет средств собственников нежилых помещений | За счет средств муниципальной поддержки |
| 2014 |  |  |  |  |  |
| 1 | Ленина, 65 | 140788,5 | 140788,5 | - | - |
| 2 | Ленина, 133 | 880759 | 880759 | - | - |
| 2015 |  |  |  |  |  |
| 3 | Ленина, 19 | 1277514,7 | 1277514,7 | - | - |
| 4 | Ленина, 49 | 630888,5 | 630888,5 | - | - |
| 5 | Луначарского, 48 | 509427,3 | 509427,3 | - | - |
| 6 | Луначарского, 18 | 609009,3 | 609009,3 | - | - |
| 7 | Дзержинского, 44 | 641436,4 | 641436,4 | - | - |
| 8 | Дзержинского, 73 | 506643,5 | 506643,5 | - | - |
| 9 | 1 Мая, 84 | 326626,3 | 326626,3 | - | - |
| 10 | Красноармейская, 6 | 451721,4 | 451721,4 | - | - |
| 2016 |  |  |  |  |  |
| 11 | Дзержинского, 22 | 567747,1 | 567747,1 | - | - |
| 12 | Жукова, 4 | 1958377,3 | 1958377,3 | - | - |
| 13 | пер. Кооперативный, 3 | 531401,7 | 531401,7 | - | - |
| 14 | Дзержинского, 11 | 452520,2 | 452520,2 | - | - |
| 15 | 3 Интернационала, 26 | 424641,8 | 424641,8 | - | - |
| 16 | Шмидта, 15 | 1130905,6 | 1130905,6 | - | - |